PLAN RAZVOJA TER REDNEGA IN ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA OBCINSKIH CEST IN JAVNIH POVRŠIN

- PLAN REDNEGA IN ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST IN JAVNIH POVRŠIN V LETU 2016

- PLAN RAZVOJA OBČINSKIH CEST ZA OBDOBJE  2016-2019

PRIPRAVILA:										ŽUPAN:

Marija Lužnik, univ.dipl.inž.grad.						Leopold Pogačar

Blaž Knific, komunal. inž.

Datum: 05.11.2014

LETNI PLAN REDNEGA IN ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST IN JAVNIH POVRŠIN V LETU 2016 ZA OBČINO ŽIROVNICA

Program vzdrževalnih del na javnih cestah obsega vsakoletna dela rednega in investicijskega vzdrževanja javnih površin, ki jih izvaja enota vzdrževanja cest v JKP JEKO-IN d.o.o. Jesenice kot upravljalec javnih površin na območju občine Žirovnica ter redne in izredne preglede strokovne službe občine.

Strokovna služba opravi dva pregleda cest letno in sicer spomladi, med začetkom marca in koncem maja ter jeseni, med koncem septembra in začetkom decembra. Preveri se stanje cest in obseg eventualnih poškodb. Če se oceni, da je potrebno, se izvedejo tudi meritve poškodb. Strokovna služba opravi v pomladanskem času hkrati s pregledom cest tudi letni pregled premostitvenih cestnih objektov, ki imajo svetlo razpetino večjo od 5 m (leseni in kovinski vsako leto, ostali na dve leti). Glavni pregledi cestnih objektov se opravijo enkrat na 6 let (podrobno se pregledajo vsi deli objekta in izvedejo meritve in preizkusi). V letu 2013 je bil pregledan most čez Savo v Peškovcih. O vseh pregledih strokovna služba napiše posebno poročilo, v katerem poda svoje ugotovitve, ki so podlaga za določanje potrebnih vzdrževalnih del.

V primeru izrednih dogodkov (težje prometne nesreče, naravne nesreče, drsenje terena, izredni prevozi,itd.) se opravijo izredni pregledi cest s pomočjo posebne komisije, ki jo imenuje strokovna služba na podlagi določene vsebine in obsega pregledov. Komisija o svojih ugotovitvah sestavi poročilo s predlogom potrebnih ukrepov.

K vzdrževanju, ki ga opravlja  JKP JEKO-IN d.o.o. Jesenice pa spada: pregledniška služba; redno vzdrževanje prometnih površin, bankin, odvodnjavanja, brežin, prometne signalizacije in opreme, cestnih naprav ter cestnih objektov, vegetacije; poleg tega pa še zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest, intervencijski ukrepi in zimska služba.

JKP JEKO-IN d.o.o. Jesenice zagotavlja v zimskem in letnem času tudi dežurno službo 24 ur dnevno (pripravljenost na domu) za nujno ukrepanje izven delovnega časa podjetja.

Program vzdrževalnih del si je vsako leto podoben, saj je tudi delo vzdrževalcev precej enako, zamenjajo se samo posamezni poškodovani cestni odseki ter objekti.

K vzdrževanju cest ne spadajo samo ceste in vozne površine, po katerih se gibljejo vozila, temveč tudi vse druge javne površine, kot so pločniki, stopnišča, javne poti, vaška središča, avtobusna postajališča, parkirne in druge površine, ki jih uporabljajo ostali udeleženci v prometu.

V sklopu vzdrževanja cest so naslednji infrastrukturni objekti: mostovi, predori, nadvozi, avtobusne postaje, naprave za odvodnjavanje vode, prepusti, podporni in oporni zidovi, prometna signalizacija in prometna oprema ob cestah.

Za opravljanje del rednega vzdrževanja in javne higiene na vseh javnih površinah v Občini Žirovnica sta od začetka leta 2006 v občini Žirovnica zaposlena dva cestna delavca, ki pokrivata celotno območje občine. V začetku meseca februarja 2006 je zato JKP JEKO-IN d.o.o. Jesenice iz sredstev amortizacije naše občine nabavilo manjše tovorno vozilo s kesonom. Z nabavo tega vozila je bila delavcema zagotovljena večja mobilnost na terenu in hitrejši doseg ciljne lokacije, prevoz manjših količin materiala in lastnih delovnih sredstev potrebnih za opravljanje dela.

OBSEG VSAKOLETNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN

Manjša, redna, predvsem ročna vzdrževalna dela javnih površin opravita cestarja sama z ročnim orodjem, pri večjih delih se angažirajo primerno usposobljeni delavci in stroji iz enote vzdrževanja javnih površin na javnem komunalnem podjetju JEKO-IN d.o.o. Jesenice. Če gre za dela ( npr. grediranje, valjanje, ipd.), za katera javno podjetje nima svojih strojev ali ustrezno usposobljenega kadra, poskrbi za zunanjega izvajalca, ki to naredi namesto njega.

Tedenski  razpored lokacij za cestna delavca na območju naselij v OBČINI ŽIROVNICA

PONEDELJEK

Završnica, Moste (severni del)

TOREK

Moste (južni del), Breg, Piškovca, Žirovnica (južno od regionalne ceste Žirovnica-Begunje)

SREDA

Žirovnica (severno od regionalne ceste Žirovnica-Begunje), Selo, Zabreznica

ČETRTEK

Breznica, Vrba, Doslovče

PETEK

Smokuč, Rodine

Delavca v celoti skrbita za urejenost cest, redno vzdrževanje javnih površin, v takem obsegu, ki zagotavlja varnost prometa in urejenost območja kot celote.  V primeru, da je potrebno opraviti nujna vzdrževalna ali druga dela na nekem odseku takoj, se v dogovoru z Občino Žirovnica enega ali oba cestna delavca razporedi izven tega razporeda za izvedbo takih del.

Vzdrževanje makadamskih cest je bolj intenzivno med in po dežju.

REDNO VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN; KI GA OPRAVITA CESTARJA

Asfaltne prometne površine

  - čiščenje vozišča - pometanje posipnega materiala - peska in čiščenje po košnji bankin

  - krpanje manjših udarnih jam - s hladno zmesjo

  - čiščenje pločnikov, stopnišč, javnih poti, in prehodov za pešce

  - letno čiščenje - odstranjevanje posipnega materiala - peska, čiščenje po košnji bankin

Makadamske prometne površine

  - krpanje udarnih jam, grediranje in nasipanje

BANKINE

  - popravila, utrjevanje, uravnavanje

  - prekopi za odvod vode

NAPRAVE ZA ODVODNJAVANJE

  - čiščenje obcestnih jarkov, meteornih jaškov, linijskih rešetk, kanalet, LTŽ linijskih drežnikov in prepustov

BREŽINE IN CESTNI OTOKI

  - čiščenje

  - utrjevanje in odstranjevanje nestabilnega materiala

  - ročna košnja bankin

  - obrezovanje vegetacije, ki zastira prometno signalizacijo

  - škropljenje proti plevelu in odstranjevanje, čiščenje plevela

  - sezonsko zalivanje gred

PREGLEDNOST

  - čiščenje in vzdrževanje polja preglednosti - pregledni trikotnik, pregledna berma

PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA

  - čiščenje pokončne prometne signalizacije

  - čiščenje usmerjevalnih  PVC stebričkov in montaža manjkajočih odsevnih teles

  - opozarjanje na poškodovane in odtujene prometne znake, dele odbojnih in zaščitnih 
ograj in usmerjevalnih PVC stebričkov

  - čiščenje avtobusnih postaj

  - čiščenje cestnih ogledal

  - postavljanje signalizacije za zavarovanje svojega dela

VZDRŽEVANJE JAVNE HIGIENE

  - pobiranje in odstranjevanje uličnih odpadkov

  - praznjenje koškov za smeti in pasjih WC-jev

ORGANIZACIJA DELA CESTNIH DELAVCEV:

- konec delovnega dne pokličeta nadrejenega in ga seznanita z opravljenimi in potrebnimi deli na relacijah;

- pravočasno sporočata nadrejenemu potrebo po pomoči v primeru interventnih in ostalih del, ki jih ne zmoreta;

- dovoljeno dnevno število kilometrov s cestarskim vozilom ne sme presegati 10 kilometrov brez odobritve nadrejenega (javi ob koncu delovnega dne);

- neposredna naročila s strani Občine Žirovnica morata javiti nadrejenemu;

- prevoze potrebnega materiala Jesenice – Žirovnica, opravlja en delavec, drugi opravlja dela na relacijah;

-praznjenje zabojev za smeti in pasje wc-je opravlja en delavec, drugi opravlja dela na relacijah;

-vozilo upravljata izmenično vsak delavec en teden, ravno tako dela, ki so vezana na ta razpored.

REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN – TERMINSKI PLAN

|  | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGLEDI CEST |  |
| - pregledniška služba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VZDRŽEVANJA PROMETNIH POVRŠIN |  |
| Asfaltne prometne površine |  |
| - čiščenje vozišča – strojno (odstranjevanje posipnega materiala – peska in čiščenje po košnji bankin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - čiščenje ostalih prometnih površin – pločniki, kolesarske steze, stopnišča - ročno in strojno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - krpanje manjših udarnih jam – s hladno zmesjo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - krpanje udarnih jam, manjše preplastitve – z asfaltom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zalivanje oz. krpanje mrežastih razpok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - popravilo neravnin z rezkanjem (izbokline) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - popravilo sredinskega stika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Makadamske prometne površine |  |
| - krpanje udarnih jam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - strojno popravilo neravnin – reber (z grederjem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BANKINE |  |
| - popravila, utrjevanje, uravnavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - prekopi za odvod vode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAPRAVE ZA ODVODNJAVANJE |  |
| - čiščenje jarkov, jaškov in propustov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - popravila jarkov, jaškov in propustov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BREŽINE |  |
| - vzdrževanje in čiščenje, zaščita z mrežami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - utrjevanje in odstranjevanje nestabilnega materiala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA |  |
| - čiščenje pokončne prometne signalizacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - popravila poškodovane, in nadomestila izginule in dotrajane prometne signalizacije in opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VEGETACIJA |  |
| - strojna in ročna košnja bankin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - obsekavanje in obrezovanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - obrezovanje vegetacije, ki zastira prometno signalizacijo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREGLEDNOST |  |
| - čiščenje polja preglednosti – pregledni trikotnik, pregledna berma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CESTNI OBJEKTI |  |
| Premostitveni objekti |  |
| - vizualni pregledi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - manjša popravila oz. nadomestila signalizacije, opreme (odbojne in varovalne ograje (železne in lesene) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - manjša dela na protikorozijski zaščiti ograj in jeklene konstrukcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zapolnjevanje fug in razpok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - popravila in čiščenje odvodnjavanja objekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predori |  |
| - manjša popravila zalivanje oz. zamazovanje razpok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN |  |
| Predori |  |
| - vzdrževanje odvodnjavanja objekta (čiščenje, manjša popravila) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - čiščenje oboka in sten predora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pregled in vzdrževanja prezračevalnih naprav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - popravila in nadomestila opreme in signalizacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podporni in oporni zidovi |  |
| - zapolnjevanje fug in razpok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - čiščenje odvodnjavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VZDRŽEVANJE JAVNE HIGIENE |  |
| - pobiranje in odstranjevanje uličnih odpadkov |  |
| - praznjenje koškov za smeti in pasjih WC-jev |  |
| INTERVENCIJSKI UKREPI – DEŽURNA SLUŽBA |  |
| - označitev ovir in zavarovanje prometa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - nujni ukrepi za zavarovanje ceste – postavitev znakov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - vzpostavitev prevoznosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - čiščenje ceste po izrednem dogodku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZIMSKA SLUŽBA |  |
| - priprava na zimsko službo in izvajanje po Izvedbenem programu zimske službe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - čiščenju avtobusnih postaj, križišč, prehodov za pešce, odtočnih kanalov in jaškov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - čiščenje zasnežene navpične prometne signalizacije in ogledal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - posipanje cestnih površin, pločnikov, stopnišč in pešpoti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - skrb za polnjenje zabojčkov za pesek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OSTALO VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

PREGLEDNIŠKA SLUŽBA

Pregledniška služba se s pregledniškim vozilom izvaja redno 1-krat tedensko. Vse občinske ceste (lokalne ceste, javne poti) so v skladu s Pravilnikom pregledane najmanj 1-krat mesečno, lokalne ceste pa 1-krat tedensko. O opravljenih pregledih in izvedenih delih cestni preglednik vodi dnevnik, opremljen s fotografijami. Ugotovitve pregledniške službe služijo tudi za pripravo operativnih planov in planov večjih vzdrževalnih del.

Pregled sestavnih delov ceste, cestnega sveta in varovalnega pasu

- pregledovanje stanja vozišča

- pregledovanje naprav za odvodnjavanje

- pregledovanje cestne opreme

- pregledovanje prometne in neprometne signalizacije

- pregledovanje cestnih objektov

- pregledovanje urejenosti prostega profila ceste in polja preglednosti

- pregledovanje vseh ostalih elementov ceste in varovalnega pasu zaradi morebitnih kvarnih vplivov na cesto in varnost prometa

- opazovanje delovanja javne razsvetljave in semaforizacije

Ocena prometne varnosti

- ocenjevanje prometne varnosti v odvisnosti od stanja cest, vplivov okolja in vremenskih pojavov, stanja in postavitve signalizacije

- izvajanje nujnih ukrepov ob zmanjšani prometni varnosti

Zapis ugotovitev

- izpolnjevanje potrebne dokumentacije (obr. poročilo o pregledu cest ali dnevnik) opremljene z fotografijo

Sporočanje in posredovanje nujnih podatkov

- obveščanje nadrejenih o nepravilnostih pri posegih v cesto in varovalni pas

- obveščanje nadrejenih o večjih poškodbah in nepravilnostih, ki jih preglednik ne zmore odpraviti sam

Zavarovanje mesta izvajanja vzdrževalnih del

- postavljanje signalizacije za zavarovanje vzdrževalnih del

- opravljanje nadzora nad stanjem začasne signalizacije

Zavarovanje nevarnih mest pri nenadnem in izrednem dogodku

- zavarovanje nevarnega mesta z ustrezno prometno signalizacijo ob elementarnem dogodku (plaz , usad, udor,poplava, porušitve obcestnih objektov, snegolom, žled, …)

- zavarovanje nevarnega mesta v primeru poškodbe ceste, če ta ogroža prometno varnost in

- zavarovanje v primeru prometne nezgode na nepreglednih odsekih cest in na podlagi poziva policije in regijskega centra za obveščanje

  - STROJNO ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

- za pometanje s pometalnim strojem JEKO-IN zadnja leta najame zunanjega izvajalca

  - STROJNO ČIŠČENJE NAPRAV ZA ODVODNJAVANJE

- delovni priključek Unimoga – visokotlačna naprava Laistikov za prebijanje/čiščenje propustov

  - KOŠNJA BANKIN OB CESTAH

- ročna košnja,

- stroja košnja,

- grabljenje,

- nalaganje,

- odvoz

  - ZAMENJAVA – POSTAVITEV NOVIH KOŠEV ZA SMETI

- postavitev na nove dodatne lokacije

- zamenjava starih dotrajanih košev

- zamenjava uničenih košev posledice vandalizma

  - PRAZNJENJE ZABOJNIKOV ZA ODPADKE OD CESTARJEV

- praznjenje zabojnikov s smetarskim vozilom in odvoz na deponijo

  - REDNO VZDRŽEVANJE CESTNIH OBJEKTOV

### čiščenje in manjša popravila mostov, opornih zidov, propustov, podvozov, nadvozov,

### protikorozijska zaščita in barvanje odbojnih in varnostnih ograj, drogov, konzol in nosilcev prometnih znakov in cestnih ogledal ind.

  - VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJ

- čiščenje avtobusnih postaj – pranje in odstranjevanje grafitov

- zamenjava poškodovanih in odtujenih elementov avtobusne postaje, kot so sedeži, stranice, deli streh ind.

  - STROJNO OBREZOVANJE GRMIČEVJA IN DREVJA V VAROVALNEM PASU CESTE

- specialno vozilo z delovnim priključkom – motorna žaga za obrez drevja

- motorna ročna žaga za podiranje dreves

- tovorno vozilo za odvoz vej oz. drevja na deponijo

PROGRAM  ZIMSKE SLUŽBE

Prevoznost cest in varnost v prometu sta v zimskem času odvisni od vremenskih razmer. Brez organizirane in učinkovite zimske službe si danes ne moremo predstavljati prometa v zimskih razmerah. Zimska služba predstavlja vzdrževanje cest v specifičnih vremenskih pogojih, cilj pa je zagotavljanje prevoznosti in varnosti na cestah. Zimsko vzdrževanje se razlikuje od ostalega vzdrževanja cest, zato je posebej organizirano, vendar v sklopu celotnega rednega vzdrževanja cest.

Zimsko službo na cestah predstavlja predvsem pluženje in posipanje proti poledici. V urbanem okolju so naloge zimske službe bolj razvejane in obsežnejše, izvajanje pa je zaradi gostote prometa, parkiranih vozil in drugih ovir večinoma zelo težavno. Poleg pluženja cest in posipanja proti poledici, je v mestih in vaseh potrebno poskrbeti še za ročno in strojno (kombinirano) čiščenje pločnikov, čiščenje trgov in stopnišč, ročno posipanje proti poledici, čiščenje križišč (preglednost), čiščenje avtobusnih postajališč, čiščenje prehodov za pešce, čiščenje požiralnikov, odvoz snega v ožinah in na nevarnih mestih in tudi čiščenje cestno – železniških prehodov.

Izvajanje zimske službe

V obseg izvajanja zimske službe spadajo naloge pluženja, posipanja proti poledici, ročnega čiščenja snega, odvoz snega s predelov občinskih cest, na katerih se zaradi večjih količin snega na enem mestu poslabša preglednost, čiščenje parkirišč in avtobusnih postajališč in druga dela, s katerimi se preprečujejo nevarnosti za vse udeležence v cestnem prometu in, ki omogoča varen promet na cestah.

Odvoz snega v Vrbi

Frezanje pločnikov v Žirovnici

Zakonsko osnovo za zimsko vzdrževanje cest v mestih in vaseh predstavljajo Zakon o cestah (Ur.list RS, št. 109/10 s spremembami), Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur.list RS št. 62/98), Odlok o občinskih cestah (Ur.list RS, št. 43/12) in Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica (Ur. list RS, št.101/06).

Izvajanje zimske službe v podjetju JEKO-IN, d.o.o., na podlagi zgoraj naštete državne in občinske veljavne zakonodaje, ureja interni akt – Pravilnik o izvajanju zimske službe.

Za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti v cestnem prometu je potrebno pravočasno ukrepanje v času zimske sezone, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, po potrebi pa tudi izven tega termina. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.

Izvedbeni program zimske službe je dolžan pripraviti izvajalec rednega vzdrževanja cest in javnih površin in ga dostaviti v sprejem lokalni skupnosti do 15.oktobra tekočega leta.

# OBRAZLOŽITEV  IZVEDEBENEGA PROGRAMA ZIMSKE SLUŽBE

Zimska služba v splošnem pomenu obsega naslednje ukrepe:

- zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov,

- pluženje in posipanje javnih prometnih površin,

- odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih površin,

- čiščenje mrež in odtočnih uličnih požiralnikov v času odjuge,

- čiščenje zasnežene prometne signalizacije,

- obveščanje javnosti o stanju cest,

- pluženje snega z glavnih pešpoti na javnih površinah, čiščenje avtobusnih postaj, stopnišč, otresanje snega z drevja in grmovja, odstranjevanje poškodovanih dreves in polomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in stvari.

Javne prometne površine so vse kategorizirane ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki in javni parkirni prostori.

Nivo zimske službe je potrebno vzdrževati na takem nivoju, da se v čim večji možni meri prepreči nastanek materialne in gospodarske škode.

Izvedba zimske službe obsega naslednje sklope:

- pripravljalna dela

- izvedbena dela

- dela po končani zimski sezoni

## PRIPRAVLJALNA DELA (povzeto po 29. členu Pravilnika)

Pripravljalna dela se izvajajo pred začetkom zimskega obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske službe.

Pripravljalna dela, ki se izvajajo od 1.10.2014 do 15.11.2014 obsegajo naslednja del:

- Priprava in postavitev zimske signalizacije

- Postavitev snežnih kolov

- Označevanje cestnih požiralnih jaškov

- Priprava deponij za posipne materiale

- Priprava zimske mehanizacije

- Polnjenje zabojčkov za pesek

- Priprava cest in njene okolice (obrezovanje vej, ki segajo v cestno telo)

- Izobraževanje delavcev

Še pred 15.10. 2014 je potrebno izvesti naslednja dela:

- Izdelava in potrditev izvedbenega programa zimske službe (do 15.10.2014)

- Priprava in objava razpisa za dobavo posipnih materialov

- Priprava in objava razpisa za oddajo določenih del podizvajalcem

## IZVEDBENA DELA (povzeto po 30. in 31. členu Pravilnika)

Izvedbena dela se izvajajo v skladu z določenimi prioritetami oz. prednostnimi razredi izvajanja zimske službe. Odstranjevanje snega in ledu z mehanizacijo je potrebno izvajati tako, da ne pride do poškodbe cest in drugih javnih površin, če to ni mogoče, se dela izvajajo ročno. V naseljih morajo biti omogočeni prehodi za pešce, ob taljenju snega in ledu pa mora biti omogočen odtok vode z vozišča.

POLEDICA – V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in prometno nevarni deli cest posipajo proti poledici. Mesta in način posipanja se določi na podlagi geografsko-klimatske razmere, lego, naklon in kategorijo ceste ter druge lokalne razmere.

Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, je treba namestiti dopolnilno prometno signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja ali pa zagotoviti stalno spremljanje razmer in izvajanje ukrepov za preprečitev poledice na vozišču.

Posipne materiale se uporablja v minimalnih potrebnih količinah, za posipanje posipnih materialov je dovoljeno uporabljati naprave, ki omogočajo natančno odmerjanje količin. Pri odmerjanju količin posipa je potrebno upoštevati količino posipnega materiala, ki je že na cestišču.

VZDRŽEVANJE PREVOZNOSTI – vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere ter krajevne potrebe.

Izvedbena dela se izvajajo od 15.11. tekočega leta do 15.3. naslednjega leta.

## DELA PO KONČANI ZIMSKI SLUŽBI (povzeto po 32.členu Pravilnika)

Po koncu zimske sezone je potrebno s cest odstraniti ostanke posipnih materialov (peska), začasno dopolnilno prometno signalizacijo, začasno prometno opremo. Izvesti je potrebno popravilo poškodb na cestiščih, nastalih ob izvajanju zimske službe ter izvesti čiščenje, popravilo in konzerviranje zimske mehanizacije.

Dela po končani zimski službi se izvajajo od 15.3. do 15.5. naslednjega leta oz. glede na razmere.  Ta dela so predvsem:

- Odstranjevanje zimske signalizacije,

- Odstranjevanje snežnih kolov,

- Pospravljanje in čiščenje deponij snega,

- Pospravljanje in čiščenje deponij posipnih materialov,

- Strojno in ročno pometanje pločnikov in cestišč

- Čiščenje, popravila in konzerviranje zimske mehanizacije,

- Popravila in zamenjava zabojčkov za pesek.

## Dela, ki se izvajajo v času trajanja zimske službe, ko ni akcij

- čiščenje koritnic, muld in kanalet,

- obsekovanje grmičevja in dreves,

- čiščenje jarkov, propustov, jaškov,

- čiščenje smernikov in popravila snežnih kolov,

- čiščenje prometnih znakov,

- polnjenje zabojčkov za pesek,

- krpanje udarnih jam s hladno asfaltno maso,

- pregledi cest,

- intervencije,

- odstranjevanje in obrez dreves in grmičevja,

- ostala dela.

# IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE V SEZONI 2015/2016

## SPLOŠNA NAVODILA

Izvajalci so dolžni pričeti z izvajanjem zimske službe v slučaju poledice, če je le-to pričakovati po vremenski napovedi ali če zapade minimalno 10 cm snega. Ob pojavu poledice, pričakovanju le-te po vremenski napovedi ali ob nastanku snežne deske, so izvajalci dolžni posipati ceste in pločnike ter ostale javne površine. Izbiro materialov in način posipanja določa Pravilnik, predvsem pa  sta odvisna od strokovne presoje izvajalca glede na vsakokratne okoliščine in razporeditve cest ali cestnega odseka po prioriteti.

## ODSTRANJEVANJE SNEGA

Odstranjevanje snega z voznih površin se prične, ko je višina snega na lokalnih cestah in javnih poteh I. reda 5 – 10 cm in še vedno sneži, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. V izjemnih primerih, ko so napovedane obilnejše in neprekinjene snežne padavine, je možno z odstranjevanjem snega pričeti že pri nižji višini zapadlega snega.

Sneg mora biti odstranjen s pločnikov tako, da dopušča nemoten promet. Sneg se ne sme metati s cest na pločnik, če je širina pločnika manjša kot 1 m.

Z javnih površin je potrebno zagotoviti odvoz snega, če le-ta ovira in ogroža varnost prometa ali ne omogoča nadaljnjega odstranjevanja.

Avtobusna postajališča morajo biti očiščena v celotni dolžini. Na avtobusnih postajališčih se sneg ne sme odložiti na pločniku.

Sneg s parkirnih površin in funkcionalnih zemljišč ob javnih objektih odstrani upravljavec objekta.

Pri odstranjevanju snega upoštevamo prioritete določene v izvedbenem programu zimske službe. Sneg je potrebno odstraniti v roku 48 ur po prenehanju sneženja s cest po prednostnem vrstnem redu. Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil.

## POLEDICA IN POSIPANJE

Poledica nastane zaradi podhladitve vozišča, nenadne vlage pri nizkih temperaturah, slane, ledenega dežja (žled) ali snežne plohe.

Največja pogostost poledice nastopi ob pogojih, ko je podnevi toplo (tudi taljenje snega), ponoči pa zmrzuje. Zato morajo dežurne ekipe stalno opravljati nadzor nad stanjem cestišč, posebej kritičnih odsekov, ki so kot taki že izkustveno znan. To velja predvsem za ostre krivine, večje strmine, premostitvene objekte, senčne odseke, cestna križišča in podobno. Manjše odseke dežurni posipa sam s posipalnikom na pregledniškem vozilu, za večji obseg dežurni aktivira vozilo s posipalnikom.

Posipanje se začne izvajati takoj, ko se na cestišču zazna poledica ali na poziv policije, MIR ali Centra za obveščanje. Na cestnih odsekih, kjer se pogosto pojavlja poledica in je to glede na splošne značilnosti ceste posebno nevarno za promet, je potrebno postaviti dodatno prometno signalizacijo, kot opozorilo udeležencem v prometu na nevarnost nenadnega nastanka poledice.

Na cestah, kjer je v izvedbenem programu zimske službe predvideno tudi preventivno posipanje, se posip izvrši že ob sami napovedi možnosti nastanka poledice, kar velja za vse prednostne razrede

Posipanje asfaltiranih lokalnih cest, javnih poti I. reda in pločnikov se izvaja  s soljo  ali mešanico soli in peska, makadamske ceste se posipajo izključno s peskom. Preventivni posip se izvaja izključno s soljo v minimalno potrebnih količinah.

Vrsto, količino in razmerje posipnih materialov določi dežurni vodja na podlagi situacije na voziščih in vremenske napovedi.

## OBVEZNOSTI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB V ČASU ZIMSKIH RAZMER

Lastniki oz. uporabniki stavb so dolžni pred svojim objektom oz. dovozom na javno cesto pospraviti in odstraniti sneg, ki ostane pri pluženju javne ceste, če jih ta sneg ovira.

Objekti, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža varnost občanov in premoženja, oz. vsi objekti, ki mejijo na javne površine, morajo imeti ustrezne zadrževalne snegolove. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na objektih ne smejo biti speljani na javne površine. Lastniki oz. uporabniki objektov, ki mejijo na javne površine, so dolžni sproti odstranjevati ledene sveče. Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno pločnik za pešce ustrezno zavarovati. Odtekanje strešnih vod ne sme biti speljano na javne površine.

Pri odstranjevanju snega s streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano odlaganje na javne prometne površine. Sneg se odlaga tako, da ni ovirano odvodnjavanje, hoja in promet z vozili.

V času odstranjevanja snega s površin, določenih v tem programu, so lastniki vozil dolžni po predhodnem obvestilu odstraniti svoja vozila z javnih parkirnih površin.

## MEHANIZACIJA IN OPREMA

Mehanizacija in oprema za zimsko službo podjetja JEKO-IN morata biti ob začetku zimske službe pripravljeni in postavljeni v Komunalni bazi na Prešernovi. Mehanizacija in oprema podizvajalcev morata biti ob začetku zimske službe pripravljena in postavljena na izhodiščnih mestih na naslovu podizvajalca.

Za okvare, ki nastanejo na vozilih, strojih in opremi podizvajalcev, poskrbijo podizvajalci sami. Vsa ta popravila se izvajajo prioritetno. O izpadih vozil, strojev ali izostanka delavcev je vsak izvajalec v zimski službi dolžan obvestiti dežurnega vodjo in poskrbeti za ustrezno nadomestilo.

## POSIPNI MATERIALI

Posipni materiali so ob pripravi programa zimske službe delno že na zalogi v Komunalni bazi Prešernovi 13 na Jesenicah in na za znanjih deponijah.

## DEŽURNA SLUŽBA

Dežurstvo se smatra kot redno spremljanje vremenskih poročil in napovedi vremena ter sprotna kontrola količine padavin in stanja na cestah. Glavna dežurna služba je enotna, v Komunalni bazi na Prešernovi 13 na Jesenicah.

Dežurna služba je sestavljena iz dežurnega vodja, strojnikov in voznikov (v pripravljenosti na domu) in kooperantov. Dežurni vodja spremlja stanje na cestah, vremenske razmere in napoved, skrbi za pravočasni poziv in sklic plužnih in posipnih enot in vodi predpisano dokumentacijo o stanju na cestah. Zadolžen je tudi za formiranje tedenskega dežurstva na podlagi razporeda in vremenskih razmer. Skrbi za spremljanje stanja posipnih materialov. Dežurna služba je v dopoldanskem času od ponedeljka do petka stacionirana v Komunalni bazi na Prešernovi 13 na Jesenicah, v popoldanskem in nočnem času in dela prostih dneh pa razporejena v pripravljenost na domu

Izvajalci morajo biti v času zimske službe stalno dosegljivi na telefon ter na razpolago vodji zimske službe in dežurnemu vodji zimske službe.

## ZAPOSLENI V ZIMSKI SLUŽBI

Zaposleni, ki so razporejeni v zimsko službo, imajo opredeljene določene obveznosti. Vodja zimske službe mora o obveznostih in načinu izvajanja posameznih del v zimski službi poučiti razporejene delavce in kooperante v zimski službi na sestanku pred začetkom zimske službe. Voznikom in kooperantom ter vodjem ekip za ročno čiščenje je potrebno pred začetkom zimske službe predati ustrezno dokumentacijo (relacijo pluženja in/ali posipanja, terminski plan dežurstev, telefonske številke,…).

# MERILA IN NAČIN DOLOČANJA PREDNOSTNIH RAZREDOV CEST IN OBSEG IZVAJANJA ZIMSKE SLUŽBE

PREDNOSTNI RAZREDI (PR) V ZIMSKI SLUŽBI – zimska služba 2014/2015

| PR | Vrsta ceste | Prevoznost ceste | Sneženje | Močno sneženje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | lokalne ceste | od 5.00 do 22.00 ure | zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 2 h med 22. in 5. uro | zagotoviti prevoznost možni zastoji do 2 h med 22. in 5. uro, dovozi k večjim parkiriščem |
| II. | pomembnejše javne poti | od 5.00 do 20.00 ure | zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 2 h med 20. in 5. uro | zagotoviti prevoznost možni zastoji predvsem med 20. in 5. uro |
| III. | javne poti | od 7.00 do 20.00 ure, upoštevati krajevne potrebe | zagotoviti prevoznost; možni krajši zastoji | zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne |
| IV. | ostale javne poti | od 7.00 do 20.00 ure, upoštevati krajevne potrebe | zagotoviti prevoznost; možni krajši zastoji | zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne |
| V. | ceste oz. odseki cest, ki se v zimskih razmerah ne vzdržujejo (plužijo in posipajo) |

Opomba k tabeli:

- Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cesti I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm snega, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil.

- Ne glede na določila v tretjem stolpcu, v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.

| Vrsta | opis | Občina Žirovnica |
| --- | --- | --- |
| LC | Lokalne ceste med naselji v občini ter med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah | 6,633 km |
| LZ | Zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste | / |
| LK | Mestne ceste ali krajevne ceste | / |
| JP | Javne poti v naseljih v občini in med naselji | 31,957 km |
| skupaj | 38,590 km |

DOLŽINE PLOČNIKOV V I. PREDNOSTNEM RAZREDU

|  | Občina Žirovnica |
| --- | --- |
| ob občinskih cestah (ob. LC in JP) |  |
| ob državnih cestah | cca 1.633 m |
| SKUPAJ | cca 1.633 m |

Regionalni cesti skozi občino Občino Žirovnica so v državni lasti, katerih vzdrževalec je Gorenjska gradbena družba. To sta:

- Regionalna cesta Begunje – Žirovnica

- Regionalna cesta Vrba – Žirovnica

# ORGANIZACIJSKA SHEMA, VODENJE TER PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZVAJALCEV V ZIMSKI SLUŽBI

Za izvajanje zimske službe v občini Žirovnica je zadolžen Vodja zimske službe – Vodja enote za vzdrževanje javnih površin.

Skupina za izvajanje zimske službe je sestavljena iz:

- Zaposleni delavci podjetja JEKO-IN,d.o.o., Jesenice

- vozniki in strojniki

- skupine za ročno čiščenje snega

- Podizvajalci – kooperanti

## NALOGE, PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI V ZIMSKI SLUŽBI

ODGOVORNA OSEBA ZA IZVEDBO ZIMSKE SLUŽBE

Odgovorna oseba za izvedbo zimske službe skrbi za celotno organizacijo zimske službe in za brezhibno delovanje v vseh pogledih. V primeru ugotovitve pomanjkljivosti v sistemu delovanja zimske službe, opozori na to vodjo sektorja in/ali direktorja podjetja ter skupaj z njima povzame določene ukrepe za odpravo napak. Uvede tudi stopnjo pripravljenosti v zmanjšanem ali povečanem obsegu glede na vremenske razmere in razmere na cestah.

Med naloge vodje zimske službe (koordinator) sodi tudi:

- V primeru obilnih snežnih padavin organizira štab zimske službe

- Obvešča vodstvo podjetja in obe občini o važnih dogodkih in stanju cest v času zimske službe

- Spremlja stroške zimske službe

- Organizira zapore cest in obvozi ter postavitve ustrezne cestno-prometne signalizacije

- Kontrolira dnevnik zimske službe o opravljenem delu, vreme, stanje in prevoznost cest, prejete račune, obračun storitev

IZVAJALCI ZIMSKE SLUŽBE

Vsi izvajalci, zaposleni v JEKO-IN,d.o.o., Jesenice in kooperanti so dolžni pravilno in dosledno izvajati zimsko službo v skladu z izvedbenim programom zimske službe in navodili vodje, predvsem v zadevah posipanja in pluženja cest in drugih javnih površin, pravočasnega poročanja o stanju cest in izvedenih ukrepih, ki so povezani s cestnim prometom. Dolžni so skrbeti za kakovostno opravljeno pluženje in posipanje, ročno čiščenje in ostala dela v zimski službi. Kooperanti so dolžni poleg navedenega upoštevati določila sklenjenih pogodb, odgovarjajo pa neposredno odgovorni osebi za izvedbo zimske službe.

## KOOPERANTI V ZIMSKI SLUŽBI

Naloge kooperanta v zimski službi so:

  - Izvajalec je dolžan delo opraviti strokovno in kvalitetno in pod pogoji, ki so določeni z izvedbenim programom za izvajanje zimske službe v tekoči zimi. Plužiti prične od višine 10 cm novo zapadlega snega, po predhodnem klicu dežurnega vodje naročnika in pluži do dokončanja dela po prenehanju padavin.

  - Ko izvajalec konča delo, ki mu ga je določil naročnik (relacija, naročila dežurnega vodje zimske službe), se javi dežurnemu vodji zimske službe, da je naročeno delo zaključeno.

  - Po prenehanju sneženja oz. čiščenju snega se opravi redno posipanje cest. Posipanje cest se opravlja s stroji, ki imajo poleg plužnih priključkov tudi priključke za posipanje cest.

  - Vsak izvajalec posipa relacijo, za katero je prejel plan pluženja oz. tisto relacijo, na kateri ga napoti dežurni vodja zimske službe.

  - Izvajalec zimske službe, ki v svoji mehanizaciji nima priključkov za posipanje cest mora o zaključku pluženja oz. čiščenja snega, obvestiti dežurnega vodjo zimske službe, da le ta organizira posipanje tudi teh odsekov cest.

  - Ko se ob cesti oz. bankini naberejo večje količine odloženega snega, ki ovirajo izvajalca pri nadaljnjem opravljanju dela (pluženje), le-ta pripravi seznam odsekov cest, kjer je potrebno širjenje s frezanjem oziroma odvozom snega. Seznam izvajalec odda dežurnemu vodji zimske službe ali vodji vzdrževanja cest, ki v čim krajšem času organizira širjenje cestišča.

  - V času obratovanja delovnega stroja mora izvajalec poskrbeti, da se nihče ne zadržuje v delovnem področju stroja.

  - vodi delovne naloge in jih dnevno oddaja v podpis naročniku, izjemoma najkasneje v 48 urah po opravljenem delu;

  - v zunanjih skladiščih sam naklada posipne materiale in naložene količine tekoče vpisuje v delovne naloge;

  - da naročnika sproti obvešča o vsem, kar bi lahko imelo vpliv na realizacijo pogodbenih obveznosti

  - izvaja vsa ostala nepredvidena potrebna dela.

# DEŽURSTVA, OBVEZNOSTI IN NALOGE DEŽURNIH V ZIMSKI SLUŽBI

Celotno območje, ki ga pokriva JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, je območje občine Jesenice in občine Žirovnica. Celotno območje je razdeljeno na posamezne relacije izvajalca in podizvajalcev. Pripravljenost določi vodja zimske službe in je odvisna od napovedanih vremenskih zimskih razmer oz. vremenskih napovedi. Dežurstvo oz. pripravljenost traja 24 ur dnevno vse dni v mesecu in traja od začetka do konca zimske sezone ne glede na vremenske razmere.

Odpravljanje okvar vozil in mehanizacije podjetja JEKO-IN je organizirano s podjetji Kovinar, JUNIK-M in  Integral, s katerimi so sklenjene vzdrževalne pogodbe.

## VODJA ZIMSKE SLUŽBE (KOORDINATOR)

Vodja zimske službe je vodja procesov urejanja javnih površin – Blaž Knific

Naloge vodje zimske službe so:

- V primeru obilnih snežnih padavin organizira štab zimske službe

- Obvešča vodstvo podjetja in obe občini o važnih dogodkih in stanju cest v času zimske službe

- Obveščanje javnosti preko sredstev javnega obveščanja

- Spremlja stroške zimske službe

- Organizira zapore cest in obvozi ter postavitve ustrezne cestno-prometne signalizacije

- Kontrolira dnevnik zimske službe o opravljenem delu, vreme, stanje in prevoznost cest, prejete račune, obračun storitev

## DEŽURNI ZIMSKE SLUŽBE

Naloge dežurnega v zimski službi opravljajo delavci podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, ki opravljajo delo delovodja ali podobna dela in so za ta dela dovolj poučeni in usposobljeni. Dežurstvo opravljajo 24 ur dnevno neprekinjeno po razporedu dežurstva za ves čas trajanja zimske sezone od 15. novembra  tekočega leta do 15. marca naslednje leto. Dejanski začetek ali konec zimske službe lahko nastopi tudi prej ali kasneje, odvisno od vremenskih razmer. V času večjih akcij pluženja snega in posipanja v primeru poledice se posamezni dežurni vmes tudi dogovarjajo za menjavo, da je zagotovljen stalen nadzor in ustrezno izvajanje del.

Glavni dežurni zimske službe je delovodja v enoti Vzdrževanje javnih površin – Sebastjan Klukovič.

Naloge dežurnega so:

- Izvaja pregledniško službo,

- vrši nadzor nad stanjem in prevoznostjo cest in ustrezno ukrepa

- Organizira in vodi pluženje in posipanje posameznih cestnih odsekov po programu zimske službe

- Vrši stike s policijsko postajo ter vodjo zimske službe

- Spremlja vremenske razmere in napoved (višino padavin, temperaturo,…)

- Organizira zapore cest, obvozov ter postavitev ustrezne cestno prometne signalizacije

- Obvešča svojega naslednika o važnih dogodkih, o morebitnem izpadu strojne mehanizacije in stanju cest v času svojega dežurstva

- Preusmerja in nadomešča vozila, stroje in opremo pri morebitnih izpadih ter organizira takojšnja popravila vozil JEKO-IN

- Vodenje dnevnika zimske službe

- Pomaga pri odpravljanju okvar mehanizacije in opreme v zimski službi

- Odreja dodatno pluženje in posipanje ter določa vrsto in način posipa

- Obvešča o izrednih dogodkih glavnega dežurnega

- Vrši vsa ostala nepredvidena dela.

## REDNO VZDRŽEVANJE IN ROČNO ČIŠČENJE

Za ekipe za ročno čiščenje snega in redno vzdrževanje je zadolžena delovodja Karmen Hrovat, ki dežurstvo, delo izven rednega delovnega časa, izvaja po potrebi v skladu z navodili vodja ZS in dežurnega ZS.

## NADZOR NAD STANJEM PREVOZNOSTI

Nadzor nad stanjem prevoznosti je organiziran v okviru pregledniške službe, ki dnevno po planu pregleduje odseke cest in o tem obvešča dežurne v zimski službi. Po potrebi se opravljajo tudi morebitna manjša dela za vzpostavitev varnega in tekočega prometa (ureditev odvodnjavanja, odstranjevanje snega in poledice ročno, popravila in nadomestitev polomljene prometne signalizacije, izločanje vozil v izrednih razmerah in podobno).

Dežurni vodja zimske službe v času od 15.11. do 15.3 izvaja vsakodnevni pregled ob 2.uri zjutraj po planu, ki zajema pregled cest in kritične odseke cest v obeh občinah in tudi posipanje, če je to potrebno.

# OBVEŠČANJE V ČASU ZIMSKE SLUŽBE

Na območju Žirovnica se obveščanje v času zimske službe izvaja preko lokalne radijske postaje, na spletnih straneh obeh občin in JEKO-IN .

## NAČIN OBVEŠČANJA

Medsebojno obveščanje med udeleženci pri izvajanju zimske službe se izvaja s pomočjo mobilnih telefonov.

Po določilih Zakona o cestah ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest mora vzdrževalec cest redno in izredno poročati o stanju in prevoznosti cest, še posebej v času zimske službe.

# POSIPNI MATERIALI IN POSIPANJE

Posipne materiale zagotavlja JEKO-IN, d.o.o,. Jesenice preko svojih skladišč. Glavno skladišče peska in soli je v Komunalni bazi na cesti Franceta Prešerna 13, Jesenice,  nekaj materiala je v zunanjih skladiščih po občini in pri kooperantih.

Kot posipni materiali se uporabljajo kamena sol granulacije 0-3 mm in drobljenec za posipanje cest granulacije 4-8 mm.

Vsakemu izvajalcu je točno določeno iz katerega skladišča bo prevzemal posipne materiale.

Pred pričetkom zimske službe JEKO-IN v skladiščih vzpostavi začetne zaloge posipnih materialov, ki jih redno spremlja in pravočasno popolnjuje glede na dejanske potrebe.

V Komunalni bazi nakladanje posipnih materialov poteka z zato določenim delovnim strojem, v zunanjih skladiščih pa nakladajo posipne materiale izvajalci (kooperanti) sami (s samonakladalnimi posipalci oziroma ročno). Izvajalci morajo o prevzemu in porabi posipnega materiala voditi evidenco na za to predpisanih obrazcih Porabljeno količino se zavede na delovnem nalogu za vsak dan izvajanja zimske službe skupaj s količino izvedenih delovnih ur

## DEPONIJE POSIPNIH MATERIALOV

|  | LOKACIJA | SOL | PESEK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalna baza Prešernova |  |  |
|  | silos | 100 ton | / |
|  | objekt peska in soli | rinfuza 200 ton | 100 m3 |
|  | odprti boksi | / | 250 m3 |
|  | nadstrešnica (garaža) | 300 ton (vreče po 25 kg) | / |
| 2. | Vrba (Mežnarec Janez) | 10 ton (vreče po 25 kg) | 10 m3 |
| 3. | Parkirišče Konjeniški klub Stol | 10 ton (vreče po 25 kg) | 10m3 |

## SPLOŠNA POLEDICA

V izjemno neugodnih vremenskih razmerah, ki povzročajo pojav splošne poledice, se v akcijo na kritičnih odsekih vključijo dodatne posipalne enote. Po potrebi se v akcijo vključijo tudi dodatna vozila z vlečnimi posipalci. Pri tem se dosledno upošteva prednostna razvrstitev cest.

## PODHLADITEV CEST

Pri nenadni podhladitvi cest je postopek enak kot pri poledici, le da je učinek pri takojšnjem posipanju negativen - poledica se lahko še poveča. V tem primeru je potrebno za določen čas namestiti dodatno opozorilno prometno signalizacijo ali po možnosti v sodelovanju s prometno policijo dodatno opozarjati voznike na previdno vožnjo. V skrajnem primeru je potrebno take cestne odseke za določen čas zapreti za ves promet in preko sredstev javnega obveščanja o tem informirati uporabnike cest.

## ŽLED

Pri pojavu ledenega dežja ali žledu prihaja najpogosteje do loma grmičevja in drevja oziroma posameznih drevesnih vej ob ali na samem cestnem telesu. Na takih mestih je potrebno namestiti potrebno prometno signalizacijo oziroma delne ali popolne cestne zapore. Interventno je potrebno pristopiti k odstranjevanju ovir in preventivnemu poseku rastlinja, ki ogroža varnost prometa. V primeru pojava poledice se izvajajo tudi dela iz prejšnjih odstavkov.

## SNEŽNE PLOHE

V primeru močnega sneženja, ki nastopi ob sicer normalnih razmerah na cestah (kopno in suho vozišče), se ukrepa tako, kot v primeru prvega sneženja, sicer se pa tretira kot normalni pričetek sneženja. V primeru vremenske napovedi daljšega sneženja se cesta posuje zaradi preprečevanja nastanka tako imenovanih "snežnih desk," ob koncu sneženja ali ob zadostni debelini snežne odeje pa se cesta spluži.

# NAČINI PLUŽENJA CEST, ULIC, PLOČNIKOV, PARKIRNIH PROSTOROV, PEŠPOTI IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN

## JAVNE CESTE

Lokalne ceste in javne poti se bodo plužile s kamioni, Unimogi in traktorji, na katere je priključen čelni plug. Posip cest se bo izvajal z vlečnimi in avtomatskimi posipalniki, priključenimi na vozila. Material za posip je mešanica peska in soli, ter na makadamih pesek (drobljenec).

## ŠIRJENJE CEST, POTI, PLOČNIKOV – FREZANJE

Ko se ob cesti oziroma bankini naberejo večje količine snega, ki ovirajo izvajalca pri nadaljnjem delu (pluženju), ovirajo varno odvijanje prometa ali zmanjšujejo preglednost v križiščih in nepreglednih ovinkih, ali če lastniki zemljišč ne dovolijo odlaganja snega na svoja zemljišča, izvajalci pripravijo seznam odsekov cest, kjer je potrebno širjenje s frezanjem ali/in odvozom snega. Seznami se dostavijo pristojni občinski službi v potrditev. Sneg se odvaža na določene deponije (Završnica) ali na večje javne površine v naseljih, ki nimajo druge posebne funkcije.

## PLOČNIKI

Pločniki se bodo plužili z manjšimi traktorji. Ob večji količini snega se bo sneg odstranjeval z snežnim puhalnikom (rolba oz. snežna freza). Nekatere dele pločnikov je potrebno čistiti ročno. Posipni material je sol, posipni material se prilagodi materialu pohodne površine. Posip se vrši ročno ali strojno.

## PREHODI ZA PEŠCE

Ob prehodih za pešce je potrebno ročno očistiti toliko prostora, da lahko občani varno počakajo do prostega prehoda cestišča.

## PARKIRNI PROSTORI

Parkirni prostori plužijo s traktorji, tovornimi vozili, kamionom Unimog in nakladači. Za nakladanje snega se bo uporabljal rovokopač. Posipni material je na asfaltnih površinah sol, mešanica peska in soli, na makadamskih površinah pa izključno pesek. Posip se vrši z avtomatskimi posipalci, priključenimi na traktorje, tovorna ali večnamenska vozila (npr. Unimog).

## AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

Avtobusna postajališča se čistijo strojno, oz. kjer to ni možno, ročno. Prednost imajo postajališča v okolici šol, zdravstvenega doma, bolnišnice in ostalih javnih ustanov.

## PEŠPOTI

Pešpoti se čistijo ročno ali s snežnimi frezami ali rolbami. Posipni material je sol, pesek ali mešanica soli in peska, odvisno od materiala pohodne površine. Posip se vrši ročno ali strojno.

## STOPNICE

Stopnice na javnih površinah se čistijo ročno. Posipni material je sol, pesek  ali mešanica soli in peska, odvisno od materiala pohodne površine. Posip se vrši ročno. V občini Žirovnica je eno (1) stopnišče.

## METEORNA KANALIZACIJA, PROPUSTI

V zimskem času pogostokrat pride do nenadnih otoplitev, ki v večernem času, ob nastopu zmrzali povzročijo mnogo dodatnih stroškov pri vzdrževanju cest.

Po končanem čiščenju pločnikov  in avtobusnih postajališč je potrebno pričeti s čiščenjem jaškov meteorne kanalizacije in propustov. Pretočnost je potrebno redno kontrolirati.

## ŠOLE, VRTCI IN DRUGE JAVNE USTANOVE

Čiščenje dovozov in parkirnih mest v okolici šol, vrtcev in drugih javnih ustanov se izvaja v skladu s seznamom z dolžinami cest, vključenih v zimsko službo ter prioritetnim vrstnim redom pluženja le-teh. Funkcionalne površino teh objektov čistijo upravljavci objektov.

## POKOPALIŠČA

Ko preneha sneženje in so opravljene vse prej naštete dejavnosti, se očistijo tudi pokopališča – vhode in glavne poti. Delo se opravlja ročno, v kombinaciji z manjšimi traktorji oz. snežnimi frezami. V občini Žirovnica sta pokopališči Breznica in Rodine.

## DIALIZNI BOLNIK

Pred začetkom zimske službe je potrebno pridobiti seznam dializnih bolnikov. Čiščenje dostopov do njih je v I. prioritetnem razredu, izjemoma prevoz bolnika na dializo opravi dežurni s pregledniškim terenskim vozilom.

## ZABOJNIKI ZA ODPADKE – EKOLOŠKI OTOKI

Vsi izvajalci zimske službe morajo skrbeti, da ob izvajanju del ne zasujejo zabojnikov za odpadke na ekoloških otokih. Po končanem čiščenju, ob širitvah vozišča, se očisti tudi prostor okrog zabojnikov za odpadke na ekoloških otokih – delo opravijo delavci enote za odvoz odpadkov.

## SNEŽNI KOLI

Normativ za postavitev snežnih kolov znaša 50 kolov na 1 km ceste.

## PREVENTIVNO POSIPANJE

Preventivno posipanje se izvaja pred ali po večjih akcijah v času trajanje zimske službe, predvsem na tako imenovanih kritičnih odsekih cest, pa tudi na ostalih cestah, kjer želimo doseči, da se izognemo vsakodnevnim lokalnim posipanjem osojnih leg, klancev, mostov, sotesk ter cestnih odsekov I. in II. prioritetnega razreda, kjer je PLDP velik. S tem prihranimo pri stroških, ki bi jih imeli z vsakodnevnimi posipi.

Preventivno posipanje bomo omejili na minimum.

## POSEBNI POGOJI PRI IZVAJANJU ZIMSKE SLUŽBE

V času pluženja in posipanja morajo upravljavci plužnih enot prilagoditi hitrost vozil in strojev razmeram na cesti, da ne povzročijo škode na objektih, ob cestah povzročijo čim manj zametov pločnikov. Sprotno morajo paziti na dostopnost do zabojnikov za odpadke.

V primeru večjih padavin so vozniki obvezni upoštevati prednostni red vzdrževanja cest s poudarkom na čiščenju okolice zdravstvenih domov in bolnišnic, izobraževalnih ustanov, gasilskih domov in drugih javnih ustanov.

Posebna pozornost mora biti namenjena širjenju križišč in njihovi preglednosti.

# UKREPI V IZJEMNO SLABIH – IZREDNIH ZIMSKIH RAZMERAH – ŠTAB ZIMSKE SLUŽBE

Ob nastopu izrednih razmer (izredne višine snežnih padavin, okvare in izpad večjega števila plužnih sredstev) se aktivira štab zimske službe. Štab zimske službe odloča o ukrepih za zagotovitev prevoznosti v izrednih razmerah, poišče pomoč pri sorodnih organizacijah in je v stiku z občinskim štabom za civilno zaščito.

Sestavljajo ga:

- direktor podjetja

- vodja sektorja

- vodja zimske službe;

- glavni dežurni.

Po potrebi se lahko razširi s predstavniki občin, MIR, prometne policije. O dogovorih sestanka štaba se vodi zapisnik oziroma zabeležka, poleg tega pa se dogovori vpišejo tudi v dežurno knjigo glavnega dežurnega.

Ob nastopu izrednih zimskih razmer je potrebno zagotoviti najnujnejšo prevoznost skladno s potrjenimi prednostnimi razredi.

V ta namen se sestane štab zimske službe, ki določi manj pomembne odseke cest, kateri se ob izrednih razmerah zapro za ves promet, sočasno pa se plužna sredstva iz teh odsekov preusmerijo na pomembnejše odseke cest, ki so v višjem prioritetnem

razredu.

O zapori določenih cestnih odsekov je potrebno preko sredstev javnega obveščanja takoj obvestiti vse ustrezne službe in udeležence v prometu.

# SEZNAM MEHANIZACIJE JEKO-IN

## SEZNAM MEHANIZACIJE ZA IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE

|  | Tip vozila | Vrsta vozila | plug | posipalec |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | tovorno vozilo | UNIMOG 1400 | Čelni plug | Avtomatski 2 m3 | Stranski odmetalec |
| 2. | tovorno vozilo | MB 1524 kiper 4 x 4 | Čelni plug | Avtomatski 4 m3 |  |
| 3. | tovorno vozilo | MB 1523 kiper 4 x 4 | Čelni plug | Vlečni |  |
| 4. | tovorno vozilo | MB 1523 samonakladalec | Čelni plug | Samonakladalni vlečni 1 m3 |  |
| 5. | traktor | NEW HOLLAND | Klinasti (špic) plug | Samonakladalni |  |
| 6. | traktor | NEW HOLLAND | Klinasti (špic) plug | samonakldalni |  |
| 7. | tovorno vozilo | MAZDA BT 50 |  | avtomatski |  |
| 8. | rovokopač | JCB 2CX |  |  |  |
| 9. | snežni rezkar | RAPID |  |  |  |
| 10. | snežni rezkar | SIMPLICITY |  |  |  |
| 11. | snežni rezkar | SIMPLICITY |  |  |  |
| 12. | Snežni rezkar | HONDA |  |  |  |

## INTERVENTNA IN PREGLEDNIŠKA VOZILA

|  | Tip vozila | Vrsta vozila | ŠTEVILO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | tovorno vozilo | MAZDA BT-50 / D 4 x 4 | 1 |
| 2. | osebno vozilo | CITROEN BERLINGO | 1 |
| 3. | tovorno vozilo | KIA 2500 | 2 |
| 4. | tovorno vozilo | VW CRAFTER | 3 |

# SEZNAM MEHANIZACIJE PODIZVAJALCEV

## VOZILO- TRAKTOR Z OPREMO ZA PLUŽENJE IN POSIPANJE

| Podizvajalec | Tip vozila | Moč motorja (KW/KS) | plug | posipalec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KLEMEN ZUPAN s.p. | TORPEDO DEUTZ RX120 | 86/120 | Plug širine 4,5 m | Posipalec INO BREŽICE, širina 2 do 3 m |
| JANEZ MEŽNAREC | URSUS 5314 | 53/71 | Snežni plug GORENC, širina 2,60 | Posipalec LEŠNIK, širina 2 m |
| VIPRO d.o.o. | DEUTZ FAHR AGROPLUS | 53/71 | Snežni plug GORENC, širina 2,20 m | Posipalec LEŠNIK, širina 1,80 m |
| ŽVAN TOMAŽ | ZETOR 7441 PROXIMA | 53 | Snežni plug PRONAR ŠPIC, širina 2,80 m | Posipalec CREINA, širina 1-3 m |
| JOJO d.o.o. | AGT 850 | 50 | Snežni plug RIKO, širina 2 m | Posipalec CREINA, širina 1-4 m |
| JANEZ TOMAN | ZETOR 8441 |  | Snežni plug SON | Posipalec SON |
| ANŽE ROZMAN |  |  |  |  |

## DELOVNI STROJ S SNEŽNO FREZO

| Ponudnik | Tip vozila | Širina rezkanja (m) | Dolžina izmeta (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| ŠABAN KUSOR | BOBCAT NEW HOLLAND | 1,80 |  |
| BELIT d.o.o. | BOBCAT S 175 FREZANJE |  |  |

## DELOVNI STROJ ZA NAKLADANJE

| Ponudnik | Delovni stroj tip | Volumen žlice | Moč motorja |
| --- | --- | --- | --- |
| KLEMEN ZUPAN s.p. | JCB 406 |  |  |
| ŠTRAVS | KRAMER 750 | 1 m3 | 65, 4x4 |
|  | LIEBHERR | 1,8 m3 | 95, 4x4 |
| MIHA VIDIC s.p. | FENDT | 2 m3 | 118 |
| ZAJŠEK d.o.o. | NAKLADANEC YTO ZL 30 | 1,7 m3 |  |
|  | NAKLADALEC FIAT ALLIS | 1,2 m3 |  |
| BOHINEC PETER s.p. | GEHL 6635 SXT 3,5 t | 0,75 m3 |  |
| BELIT d.o.o. | BOBCAT S 175 |  |  |
| STOJAN MATEJ | ČELNI NAKLADALEC | 1 m3 | 85 |

### SEZNAM CEST PO PREDNOSTNIH RAZREDIH

I. PREDNOSTNI RAZRED

| Zp. Št. | Številka ceste | Cesta - opis | Številka odseka | Začetek odseka | OPIS | Konec odseka | Dolžina (m) | Vrsta | Opis | Namen uporabe | OPOMBA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150010 | Križišče Moste Pod Ajdno -Križišče Žirovnica | 150011 | C 637 | R3 Ajdna- R3 Moste | P 637 | 1055 | LC | Lokalna cesta | MP |  |
| 2 | 650010 | nadvoz čez AC - križišče Breg 66 | 650011 | O 150061 | Breg 66 -AC-nadvoz AC | P 150061 | 1111 | JP | Javna pot | MP | DA |
| 3 | 150040 | Breznica - Vrba | 150041 | C 638 | R3 Breznica-R3 Vrba | P 637 | 1273 | LC | Lokalna cesta | MP |  |
| 4 | 150060 | Križišče Žirovnica - Breg - Piškovci | 150061 | C 637 | R3 Moste-Piškovci | P 634 | 3406 | LC | Lokalna cesta | MP |  |
| 5 | 348030 | Rodine - Hraše - Lesce | 348031 | C 638 | R3 Rodine-Hraše | P 635 | 646 | LC | Lokalna cesta | MP |  |
| 6 | 650030 | Pod Ajdno - desni breg Završnice- pregrada | 650033 | O150011 | Moste 71b-Završn. Jezer | Zjezero | 2102 | JP | Javna pot | MP |  |
| 7 | 650040 | Moste nad progo-podvoz R3-nadvoz AC | 650043 | O 150011 | Moste 44- podvoz R3- AC | ZnadvAC | 581 | JP | Javna pot | MP |  |
| 8 | 650060 | Želez. prehod Žirovnica-Žirovnica nad progo | 650061 | C 638 | Moste 1 - TVD Partizan | P650062 | 251 | JP | Javna pot | MP |  |
| 9 | 650060 | Želez. prehod Žirovnica-Žirovnica nad progo | 650065 | C638 | R3- Žirovnica 102 | ZŽir102 | 438 | JP | Javna pot | MP |  |
| 10 | 650060 | Želez. prehod Žirovnica-Žirovnica nad progo | 650069 | O 650062 | Žirovnica 82-R3 | P637 | 89 | JP | Javna pot | MP |  |
| 11 | 650070 | R3(pošta)- Reber- R3(znamenje)-Selo | 650071 | C 638 | R3-Žirov.21-Žirov.33 | ZŽir33 | 642 | JP | Javna pot | MP | DA |
| 12 | 650070 | R3(pošta)- Reber- R3(znamenje)-Selo | 650072 | C 638 | R3(znamen)-Žir.54-Žir13 | P650071 | 187 | JP | Javna pot | MP | DA |
| 13 | 650090 | R3 -Selo, Zabrezncia (severno od R3) | 650091 | C 638 | R3-Selo 31 | P650093 | 292 | JP | Javna pot | MP |  |
| 14 | 650090 | R3 -Selo, Zabrezncia (severno od R3) | 650095 | C 638 | R3-Zabr37-Zabr41-Zabr33 | ZZabrz33 | 518 | JP | Javna pot | MP | DA |
| 15 | 650100 | R3 - Glenca | 650101 | C 638 | R3(Zabr57)-Zabrez30 | P650095 | 299 | JP | Javna pot | MP |  |
| 16 | 650100 | R3 - Glenca | 650105 | O 650101 | Zabrez 44b-Zabr 50j | ZZabr50j | 347 | JP | Javna pot | MP | DA |
| 17 | 650110 | R3 -Breznica nad pokopališčem | 650111 | C 638 | R3(Planika)-Brez60 | ZBrez60 | 411 | JP | Javna pot | MP | DA |
| 18 | 650110 | R3 -Breznica nad pokopališčem | 650112 | O 650111 | Brez37-Brez32a-Brez29 | P650111 | 334 | JP | Javna pot | MP |  |
| 19 | 650110 | R3 -Breznica nad pokopališčem | 650113 | O 650111 | Brez37a-Brez12a | P650114 | 152 | JP | Javna pot | MP |  |
| 20 | 650120 | R3 -Breznica -Doslovče -R3 | 650122 | C 638 | R3(Brez6a)-R3(Doslov26) | P638 | 1033 | JP | Javna pot | MP |  |
| 21 | 650120 | R3 -Breznica -Doslovče -R3 | 650124 | C 638 | R3-kapelica Doslovče | P650122 | 162 | JP | Javna pot | MP |  |
| 22 | 650130 | R3 -Smokuč (severno) | 650132 | O 650133 | Smok22-Smok36-Smok33 | P650133 | 169 | JP | Javna pot | MP | DA |
| 23 | 650130 | R3 -Smokuč (severno) | 650133 | C 638 | R3(korit)-Smok27-Smok31 | ZSmok31 | 247 | JP | Javna pot | MP |  |
| 24 | 650130 | R3 -Smokuč (severno) | 650135 | C 638 | R3(Smokuč 41)-Smokuč36 | P650132 | 70 | JP | Javna pot | MP |  |
| 25 | 650140 | R3 - Smokuč (južno) | 650141 | C 638 | R3(Smokuč14)-cesarska | P650251 | 621 | JP | Javna pot | MP | DA |
| 26 | 650160 | R3 - novi Smokuč-Rodine-R3 | 650161 | C 638 | R3(noviSmok)-R3(Rodine) | P638 | 979 | JP | Javna pot | MP |  |
| 27 | 650160 | R3 - novi Smokuč-Rodine-R3 | 650163 | O 650161 | Smok70-Smok109 | ZSmok109 | 323 | JP | Javna pot | MP |  |
| 28 | 650170 | Rodine (igiršče) - R3 - Rodine (Reber) | 650175 | O 650161 | Rod19-Rod23b(rob asf) | ZRod23b | 259 | JP | Javna pot | MP |  |
| 29 | R3 | pločnik |  |  | Žel.prehod -ZP |  | 963 |  |  |  |  |
| 30 | 650300 | Obrtna cona | 650301 | O 150060 | Obrtna cona I | p.705/7 | 502 | JP | Javna pot | MP |  |
| 31 | 650300 | Obrtna cona | 650302 | O 650301 | Obrtna cona II | p.705/18 | 97 | JP | Javna pot | MP |  |
| 32 | 650300 | Obrtna cona | 650303 | O650301 | Obrtna cona III | p.705/27 | 73 | JP | Javna pot | MP |  |

V I. prednostni razred so razvrščena tudi javna parkirišča, dovoz do zdravstvene postaje, do obeh gasilskih domov, do dializnih bolnikov, šole in vrtca.

II. PREDNOSTNI RAZRED

| Zp. Št. | Številka ceste | Cesta - opis | Številka odseka | Začetek odseka | OPIS | Konec odseka | Dolžina (m) | Vrsta | Opis | Namen uporabe | OPOMBA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 650030 | Pod Ajdno - desni breg Završnice- pregrada | 650034 | O 650033 | Moste 65c - Moste 76 | ZMoste82 | 533 | JP | Javna pot | MP |  |
| 2 | 650030 | Pod Ajdno - desni breg Završnice- pregrada | 650035 | O 650033 | Moste 65a-Moste 66b | ZMost66b | 205 | JP | Javna pot | MP |  |
| 3 | 650030 | Pod Ajdno - desni breg Završnice- pregrada | 650036 | O 650033 | Križ.Lov.dom-Moste 69a | ZMost69a | 174 | JP | Javna pot | MP |  |
| 4 | 650030 | Pod Ajdno - desni breg Završnice- pregrada | 650037 | O 150011 | Žel.most-Moste 58 | ZMoste58 | 320 | JP | Javna pot | MP |  |
| 5 | 650030 | Pod Ajdno - desni breg Završnice- pregrada | 650039 | O 150011 | Moste 45-Moste 11o | ZMost11o | 98 | JP | Javna pot | MP |  |
| 6 | 650040 | Moste nad progo-podvoz R3-nadvoz AC | 650041 | O 650039 | Moste 11o - Moste 11 | Z150010 | 211 | JP | Javna pot | MP |  |
| 7 | 650040 | Moste nad progo-podvoz R3-nadvoz AC | 650042 | O 650039 | Moste 11o -Moste 11m | ZMost11m | 42 | JP | Javna pot | MP |  |
| 8 | 650050 | Moste pod R3(Pintarič)-Moste pod R3(frizer) | 650059 | O 150061 | nadvoz AC - Moste 35 | ZMoste35 | 287 | JP | Javna pot | MP |  |
| 9 | 650060 | Želez. prehod Žirovnica-Žirovnica nad progo | 650066 | O650065 | Žirovn.99a - Žirov.108 | ZŽir108 | 41 | JP | Javna pot | MP |  |
| 10 | 650110 | R3 -Breznica nad pokopališčem | 650114 | O 650113 | Brez12a-Brez56a | ZBrez56a | 222 | JP | Javna pot | MP |  |
| 11 | 650140 | R3 - Smokuč (južno) | 650143 | O 650141 | Smok17e -Smok17g | ZSmok17g | 176 | JP | Javna pot | MP |  |
| 12 | 650140 | R3 - Smokuč (južno) | 650144 | O 650143 | Smok17e-Smok42g | ZSmok42g | 92 | JP | Javna pot | MP |  |
| 13 | 650160 | R3 - novi Smokuč-Rodine-R3 | 650162 | O 650161 | Smok56-Smok63 | ZSmok63 | 157 | JP | Javna pot | MP |  |
| 14 | 650170 | Rodine (igiršče) - R3 - Rodine (Reber) | 650173 | O 650161 | Rod45 -Rod76 | ZRod76 | 219 | JP | Javna pot | MP |  |

III. PREDNOSTNI RAZRED

| Zp. Št. | Številka ceste | Cesta - opis | Številka odseka | Začetek odseka | OPIS | Konec odseka | Dolžina (m) | Vrsta | Opis | Namen uporabe | OPOMBA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 650010 | nadvoz čez AC - križišče Breg 66 | 650013 | O 150061 | Breg 163 - Breg 166 | ZBreg166 | 71 | JP | Javna pot | MP |  |
| 2 | 650010 | nadvoz čez AC - križišče Breg 66 | 650014 | O 150061 | Breg 154 - Breg 156 | ZBreg156 | 84 | JP | Javna pot | MP |  |
| 3 | 650010 | nadvoz čez AC - križišče Breg 66 | 650015 | O 150061 | Breg 143 - Breg 146 | ZBreg146 | 68 | JP | Javna pot | MP |  |
| 4 | 650010 | nadvoz čez AC - križišče Breg 66 | 650016 | O 150061 | Breg 135 - Breg 136 | ZBreg136 | 53 | JP | Javna pot | MP |  |
| 5 | 650010 | nadvoz čez AC - križišče Breg 66 | 650017 | O 150061 | Breg114 križ. - Breg117 | ZBreg117 | 155 | JP | Javna pot | MP |  |
| 6 | 650010 | nadvoz čez AC - križišče Breg 66 | 650018 | O 150061 | Breg 114križ.- P650011 | P650011 | 79 | JP | Javna pot | MP |  |
| 7 | 650010 | nadvoz čez AC - križišče Breg 66 | 650019 | O 150061 | Breg 81- Breg 104 | ZBreg104 | 147 | JP | Javna pot | MP |  |
| 8 | 650020 | Breg križišče 66 - Breg 16 | 650021 | O 150061 | Breg 64 - Breg 88 | ZBreg88 | 154 | JP | Javna pot | MP |  |
| 9 | 650020 | Breg križišče 66 - Breg 16 | 650022 | O 150061 | Breg 59- Breg 62 | ZBreg62 | 122 | JP | Javna pot | MP |  |
| 10 | 650020 | Breg križišče 66 - Breg 16 | 650023 | O 150061 | Breg 52- Breg 55 | ZBreg55 | 110 | JP | Javna pot | MP |  |
| 11 | 650020 | Breg križišče 66 - Breg 16 | 650024 | O 150061 | Breg 45 - Breg 51 | ZBreg51 | 132 | JP | Javna pot | MP |  |
| 12 | 650020 | Breg križišče 66 - Breg 16 | 650025 | O 150061 | Breg 40 - AC- R3(Selo) | P 637 | 986 | JP | Javna pot | MP | DA |
| 13 | 650020 | Breg križišče 66 - Breg 16 | 650026 | O 150061 | Breg 39 - Breg 29 | ZBreg29 | 119 | JP | Javna pot | MP |  |
| 14 | 650020 | Breg križišče 66 - Breg 16 | 650027 | O 150061 | Breg26 -Breg 24a | ZBreg24a | 98 | JP | Javna pot | MP |  |
| 15 | 650020 | Breg križišče 66 - Breg 16 | 650028 | O 150061 | Breg16 - Breg 12a | ZBreg12a | 164 | JP | Javna pot | MP |  |
| 16 | 650020 | Breg križišče 66 - Breg 16 | 650029 | O 150061 | Breg18 - Breg 20b | ZBreg20b | 116 | JP | Javna pot | MP |  |
| 17 | 650030 | Pod Ajdno - desni breg Završnice- pregrada | 650031 | C 637 | R3 Ratibovec- R3 Potoki | P 637 | 889 | JP | Javna pot | MP |  |
| 18 | 650030 | Pod Ajdno - desni breg Završnice- pregrada | 650032 | O 650031 | Križ.Ratibovec-Moste 78 | ZMoste78 | 168 | JP | Javna pot | MP |  |
| 19 | 650030 | Pod Ajdno - desni breg Završnice- pregrada | 650038 | C 637 | R3 - HE Moste | ZMoste81 | 452 | JP | Javna pot | MP |  |
| 19a | 650310 | Cesta nad bivšo karavlo | 650311 | O650035 | Moste 65a - Moste 63a | HŠ63a | 42 | JP | Javna pot | MP |  |
| 19b | 650310 | Cesta nad bivšo karavlo | 650312 | O650035 | Moste 65a - Moste 63a | HŠ63b | 36 | JP | Javna pot | MP |  |
| 20 | 650040 | Moste nad progo-podvoz R3-nadvoz AC | 650045 | O 650043 | podvoz R3-Matuhov most | ZmostMat | 151 | JP | Javna pot | MP |  |
| 21 | 650050 | Moste pod R3(Pintarič)-Moste pod R3(frizer) | 650051 | O 650043 | Moste 17 -Moste 17d | ZMost17d | 69 | JP | Javna pot | MP |  |
| 22 | 650050 | Moste pod R3(Pintarič)-Moste pod R3(frizer) | 650052 | O 650043 | Moste19d - Moste 19b | ZMost19d | 57 | JP | Javna pot | MP |  |
| 23 | 650050 | Moste pod R3(Pintarič)-Moste pod R3(frizer) | 650054 | O 650043 | Moste 19- Moste 19 e | ZMost19e | 93 | JP | Javna pot | MP |  |
| 24 | 650050 | Moste pod R3(Pintarič)-Moste pod R3(frizer) | 650055 | O 650043 | Moste 22 - Moste 25e | ZMost25e | 116 | JP | Javna pot | MP |  |
| 25 | 650050 | Moste pod R3(Pintarič)-Moste pod R3(frizer) | 650056 | O 650043 | Moste 24 - Moste 27b | P650053 | 123 | JP | Javna pot | MP |  |
| 26 | 650050 | Moste pod R3(Pintarič)-Moste pod R3(frizer) | 650057 | O 650043 | Moste 28 - Moste 39 | ZMoste39 | 91 | JP | Javna pot | MP |  |
| 27 | 650060 | Želez. prehod Žirovnica-Žirovnica nad progo | 650062 | C638 | R3 - žel.podvoz-R3 | P637 | 619 | JP | Javna pot | MP | DA |
| 28 | 650060 | Želez. prehod Žirovnica-Žirovnica nad progo | 650063 | O650062 | TVD Partizan -R3 | P637 | 117 | JP | Javna pot | MP |  |
| 29 | 650060 | Želez. prehod Žirovnica-Žirovnica nad progo | 650067 | C638 | R3 - Žirovnica 107 | ZŽir107 | 93 | JP | Javna pot | MP |  |
| 30 | 650060 | Želez. prehod Žirovnica-Žirovnica nad progo | 650068 | C638 | R3 - Žirovnica 113a | Zžir113a | 94 | JP | Javna pot | MP |  |
| 31 | 650070 | R3(pošta)- Reber- R3(znamenje)-Selo | 650073 | O 650072 | Žirovnica52-Žirovnica45 | ZŽir45 | 164 | JP | Javna pot | MP |  |
| 32 | 650070 | R3(pošta)- Reber- R3(znamenje)-Selo | 650074 | O 650071 | Žirovnica21-Žirov.44a | ZŽir44a | 339 | JP | Javna pot | MP |  |
| 33 | 650070 | R3(pošta)- Reber- R3(znamenje)-Selo | 650075 | O 650071 | Žirovnica17-Žirovnica38 | P650074 | 49 | JP | Javna pot | MP |  |
| 34 | 650070 | R3(pošta)- Reber- R3(znamenje)-Selo | 650076 | O 650071 | Žirovnica21-Žirovnica27 | ZŽir27 | 128 | JP | Javna pot | MP |  |
| 35 | 650070 | R3(pošta)- Reber- R3(znamenje)-Selo | 650077 | C 638 | R3-Selo 3 | ZSelo6a | 137 | JP | Javna pot | MP |  |
| 36 | 650070 | R3(pošta)- Reber- R3(znamenje)-Selo | 650078 | O 650077 | Selo 5a-Selo7a | ZSelo7a | 74 | JP | Javna pot | MP |  |
| 37 | 650070 | R3(pošta)- Reber- R3(znamenje)-Selo | 650079 | O 650074 | Žirovn.40-Žirovnica45 | ZŽir45 | 22 | JP | Javna pot | MP |  |
| 38 | 650080 | R3 - Selo, Zabreznica (južno od R3) | 650081 | C 638 | R3 - Selo12f | ZSelo12f | 122 | JP | Javna pot | MP |  |
| 39 | 650080 | R3 - Selo, Zabreznica (južno od R3) | 650082 | C 638 | R3-žel.prehod-R3(Vrba) | P637 | 679 | JP | Javna pot | MP | DA |
| 40 | 650080 | R3 - Selo, Zabreznica (južno od R3) | 650084 | C 638 | R3-Selo40 | ZSelo40 | 102 | JP | Javna pot | MP |  |
| 41 | 650080 | R3 - Selo, Zabreznica (južno od R3) | 650085 | C 638 | R3-Zabreznica1d | ZZabr1d | 89 | JP | Javna pot | MP |  |
| 42 | 650080 | R3 - Selo, Zabreznica (južno od R3) | 650086 | C 638 | R3-Zabreznica3c | ZZabr3c | 112 | JP | Javna pot | MP |  |
| 43 | 650080 | R3 - Selo, Zabreznica (južno od R3) | 650087 | C 638 | R3-Zabreznica7d | ZZabr7d | 139 | JP | Javna pot | MP |  |
| 44 | 650080 | R3 - Selo, Zabreznica (južno od R3) | 650088 | C 638 | R3-žel.prehod Vrba | P650182 | 1018 | JP | Javna pot | MP | DA |
| 45 | 650090 | R3 -Selo, Zabrezncia (severno od R3) | 650092 | C 638 | R3-Selo32-Selo21a | P650091 | 162 | JP | Javna pot | MP |  |
| 46 | 650090 | R3 -Selo, Zabrezncia (severno od R3) | 650093 | O 650092 | Selo 32-tenis dvorana | Ztenis | 65 | JP | Javna pot | MP |  |
| 47 | 650090 | R3 -Selo, Zabrezncia (severno od R3) | 650094 | O 650091 | Selo31a-Zabreznica41 | P650095 | 372 | JP | Javna pot | MP |  |
| 48 | 650100 | R3 - Glenca | 650102 | O 650101 | Zabrez57-Zabrez54 | ZZabr54 | 66 | JP | Javna pot | MP |  |
| 49 | 650100 | R3 - Glenca | 650106 | O 650105 | Zabrez 53e(Glenca)-Zabrez 32 | P650112 | 67 | JP | Javna pot | MP |  |
| 50 | 650100 | R3 - Glenca | 650103 | C 638 | R3-Zabrez58-Zbrez62 | P650101 | 177 | JP | Javna pot | MP |  |
| 51 | 650100 | R3 - Glenca | 650104 | O 650101 | Zabrez49a-Zabr53a | ZZabr53a | 96 | JP | Javna pot | MP |  |
| 52 | 650100 | R3 - Glenca | 650107 | O 650105 | Zbarez50L-Zabr44c | ZZabr44c | 102 | JP | Javna pot | MP |  |
| 53 | 650110 | R3 -Breznica nad pokopališčem | 650115 | O 650111 | Brez38 -Brez41 | ZBrez41 | 66 | JP | Javna pot | MP |  |
| 54 | 650110 | R3 -Breznica nad pokopališčem | 650116 | O 650111 | Brez44 -Brez48 | ZBrez48 | 57 | JP | Javna pot | MP |  |
| 55 | 650110 | R3 -Breznica nad pokopališčem | 650117 | O 650111 | Brez52-Brez49 | ZBrez49 | 88 | JP | Javna pot | MP |  |
| 56 | 650110 | R3 -Breznica nad pokopališčem | 650118 | O 650111 | Brez54-Brez55 | ZBrez55 | 41 | JP | Javna pot | MP |  |
| 57 | 650110 | R3 -Breznica nad pokopališčem | 650119 | O 650112 | Brez32-Brez60a | ZBrez60a | 132 | JP | Javna pot | MP |  |
| 58 | 650120 | R3 -Breznica -Doslovče -R3 | 650123 | O 650122 | Brez14a-Brez22 | ZBrez22 | 137 | JP | Javna pot | MP |  |
| 59 | 650120 | R3 -Breznica -Doslovče -R3 | 650125 | O 650122 | Dosl12-Dosl15(Finžgar) | ZDosl15 | 79 | JP | Javna pot | MP |  |
| 60 | 650120 | R3 -Breznica -Doslovče -R3 | 650126 | O 650122 | Dosl14-Dosl16 | ZDosl16 | 85 | JP | Javna pot | MP |  |
| 61 | 650120 | R3 -Breznica -Doslovče -R3 | 650127 | O 650122 | Dosl18 -Dosl22 | ZDosl22 | 34 | JP | Javna pot | MP |  |
| 62 | 650120 | R3 -Breznica -Doslovče -R3 | 650128 | O 650122 | Dosl25-Dosl25b | ZDosl25b | 47 | JP | Javna pot | MP |  |
| 63 | 650130 | R3 -Smokuč (severno) | 650131 | C 638 | R3(transform)-Smokuč1f | ZSmok1f | 79 | JP | Javna pot | MP |  |
| 64 | 650130 | R3 -Smokuč (severno) | 650134 | O 650133 | Smok27-Smok28(rob asf) | ZSmok28 | 71 | JP | Javna pot | MP |  |
| 65 | 650140 | R3 - Smokuč (južno) | 650142 | O 650141 | Smok16a-Smok19 | ZSmok19 | 81 | JP | Javna pot | MP |  |
| 66 | 650150 | R3 - Smokuč (vzhodno) | 650151 | C 638 | R3(gasilni)-Smok44a | ZSmok44a | 104 | JP | Javna pot | MP |  |
| 67 | 650150 | R3 - Smokuč (vzhodno) | 650152 | C 638 | R3(Smok48a)-Smok52 | ZSmok52 | 133 | JP | Javna pot | MP |  |
| 68 | 650170 | Rodine (igiršče) - R3 - Rodine (Reber) | 650171 | O 650161 | Rod36(igrišče)-Rod27 | P650161 | 205 | JP | Javna pot | MP |  |
| 69 | 650170 | Rodine (igiršče) - R3 - Rodine (Reber) | 650172 | C 638 | R3(zid)-Rod32a | P650171 | 179 | JP | Javna pot | MP |  |
| 70 | 650170 | Rodine (igiršče) - R3 - Rodine (Reber) | 650174 | O 650173 | Rod51-Rod55 | ZRod55 | 131 | JP | Javna pot | MP |  |
| 71 | 650170 | Rodine (igiršče) - R3 - Rodine (Reber) | 650176 | O 650175 | Rod22-Rod60 | ZRod60 | 144 | JP | Javna pot | MP |  |
| 72 | 650170 | Rodine (igiršče) - R3 - Rodine (Reber) | 650177 | O 650161 | Rod13-Rod17e | ZRod17e | 81 | JP | Javna pot | MP |  |
| 73 | 650180 | Eko otok pred Vrbo-Vrba -R3 (Vrba) | 650181 | O 150041 | Vrba(ekootok)-Vrba 9 | P650182 | 428 | JP | Javna pot | MP |  |
| 74 | 650180 | Eko otok pred Vrbo-Vrba -R3 (Vrba) | 650182 | C 637 | R3(Vrba)-želprehod-lipa | P150041 | 637 | JP | Javna pot | MP |  |
| 75 | 650180 | Eko otok pred Vrbo-Vrba -R3 (Vrba) | 650183 | O 650041 | Vrba31-lipa | P650182 | 147 | JP | Javna pot | MP |  |
| 76 | 650180 | Eko otok pred Vrbo-Vrba -R3 (Vrba) | 650185 | O 650182 | Vrba 15a-Vrba16b | ZVrba16b | 129 | JP | Javna pot | MP |  |
| 77 | 650180 | Eko otok pred Vrbo-Vrba -R3 (Vrba) | 650186 | O 650185 | Vrba 15-Vrba sušilnica | P650181 | 83 | JP | Javna pot | MP |  |
| 78 | 650180 | Eko otok pred Vrbo-Vrba -R3 (Vrba) | 650187 | O 650186 | Vrba sušilnica-Vrba18 | ZVrba18 | 50 | JP | Javna pot | MP |  |
| 79 | 650180 | Eko otok pred Vrbo-Vrba -R3 (Vrba) | 650188 | O150041 | lipa-Vrba 26 | P650183 | 21 | JP | Javna pot | MP |  |
| 80 | 650250 | Cesarska-Doslovče -Studenčice-AC Breg -Golf | 650256 | C 209 | Mej Radovl-Vrba 39 | ZVrba39 | 842 | JP | Javna pot | MP |  |
| 81 | 650250 | Cesarska-Doslovče -Studenčice-AC Breg -Golf | 650251 | C 638 | R3(mlekarna)-mejaRadovl | P348010 | 3078 | JP | Javna pot | MP |  |
| 82 | 650100 | R3 - Glenca | 650106 | O 650105 | Zabr53e(Glenc)-Zabrez32 | P650112 | 67 | JP | Javna pot | MP |  |
| 83 | 650050 | Moste pod R3(Pintarič)-Moste pod R3(frizer) | 650053 | O 650043 | Moste 20 -Moste 31a | P650043 | 311 | JP | Javna pot | MP | DA |
| 84 | 650060 | Želez. prehod Žirovnica-Žirovnica nad progo | 650064 | C637 | R3 - AC | ZAC | 282 | JP | Javna pot | MP |  |
| 85 | 650190 | R3 (Vrba) -nadvoz AC- želez.prehod | 650191 | C 637 | R3(Vrba)-nadv.AC-žel.pr | P650255 | 435 | JP | Javna pot | MP |  |
| 86 | 650130 | R3 -Smokuč (severno) | 650136 | O 650134 | Smok28-meja z Agr.skup. | M AS | 21 | JP | Javna pot | MP |  |
| 87 | 650250 | Cesarska-Doslovče -Studenčice-AC Breg -Golf | 650254 | O 650011 | Sr.polje ob AC-ž.prehod (od Vrbe do golfa) | P650255 | 2153 | JP |  |  |  |
| 131 | 650180 | Eko otok pred Vrbo-Vrba -R3 (Vrba) | 650184 | O150041 | Vrba 2-sv. Marko | Zcerkev sv. Marka | 74 | JP | Javna pot | MP |  |

IV. CESTE OZ. ODSEKI CEST, KI SE V ZIMSKIH RAZMERAH NE VZDRŽUJEJO

| Zp. Št. | Številka ceste | Cesta - opis | Številka odseka | Začetek odseka | OPIS | Konec odseka | Dolžina (m) | Vrsta | Opis | Namen uporabe | OPOMBA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 650250 | Cesarska-Doslovče -Studenčice-AC Breg -Golf | 650252 | C 637 | R3(APDosl)-Varžeti-Cesa | P650251 | 580 | JP | Javna pot | MP |  |
| 5 | 650250 | Cesarska-Doslovče -Studenčice-AC Breg -Golf | 650253 | O 650251 | Cesarska-Studenčice | P848930 | 800 | JP | Javna pot | MP |  |
| 7 | 650250 | Cesarska-Doslovče -Studenčice-AC Breg -Golf | 650255 | C 209 | MejRadovl-Golf-ž.prehod | P650254 | 2847 | JP | Javna pot | MP |  |
| 87 | 650250 | Cesarska-Doslovče -Studenčice-AC Breg -Golf | 650254 | O 650011 | Sr.polje ob AC-ž.prehod (od Most do Vrbe) | P650255 | 2153 | JP | Javna pot | MP |  |

OPOMBA: št.cest ali odsekov so vzete iz veljavnega odloka o kategorizaciji občinskih cest.

LOKACIJE ZABOJČKOV ZA PESEK IN SOL

OBČINA ŽIROVNICA

| V naselju | Št. | Na lokaciji |
| --- | --- | --- |
| Moste |
|  | 1. | Pod Ajdno |
|  | 2. | Moste 69 |
|  | 3. | Moste 42f |
| Žirovnica |
|  | 4. | Žirovnica 44 |
|  | 5. | Žirovnica rebro |
| Selo |
|  | 6. | Selo - cerkev |
|  | 7. | Selo 31a |
|  | 8. | Selo 37b |

V naseljih Breg in Zabreznica ni zabojčkov za pesek.

ŠKODA POVZROČENA V ČASU ZIMSKE SEZONE

Podjetje prizna samo škodo, ki je bila povzročena pri izvajanju zimske službe in je bila pravočasno prijavljena.

Škodo, ki je nenamerno nastala pri izvajanju zimske službe na objektih oz. parcelah posameznih hiš, se prizna le v primeru, če jo je oškodovanec prijavil najkasneje v roku 14 dni od datuma povzročene škode oz. po končanem pluženju na sedežu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Sektor komunalne dejavnosti.

KONTROLA IZVEDENIH DEL

Za vsa izvedena redna vzdrževalna dela vodi preglednik oz. delovodja dnevnik rednega vzdrževanja, v katerega se vsakodnevno zapisuje obseg dela, število delavcev in ure dela, porabljen material,  uporabljene stroje in ure dela s stroji. Ker se v dnevnik ponavadi za oba cestarja vpiše le lokacija dela po razporedu (če ni posebnih del), oba cestarja pišeta za vsak dan še poseben dnevnik, v katerega zapisujeta posamezna redna dela tistega dne.

V času zimske sezone se za zimsko služi vodi poseben dnevnik, v katerega se vpisuje čas pripravljenosti, dežurstev, pregledovanja, ur pluženja, strojev za pluženje, porabljen material za posipanje, itd.

Enkrat tedensko preglednik ali delovodja prinese dnevnike v pregled in podpis pristojni uslužbenki občinske uprave. Na podlagi podpisanih dnevnikov JEKO-IN d.o.o. za vsak minuli mesec izstavi račun za opravljeni obseg vzdrževanja.

PLANA RAZVOJA OBČINSKIH CEST ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET

2016 - 2019

Večje investicije za naslednja leta so zajete v Načrtu razvojnih programov (NRP) od leta 2016 do leta 2019 in jih sprejeme Občinski svet skupaj s proračunom za tekoče leto in je njegov sestavni del. Te investicije in večja vzdrževalna dela so tudi predmet programa za občinske ceste v Občini Žirovnica in so s proračunom za 2016 vnešene v NRP.

V naslednjih letih se občina pripravlja na izvedbo naslednjih investicij:

- prva in glavna naloga občine na področju cest je še vedno izvedba II. faze pločnika ob regionalni cesti od Zabreznice do Breznice, ki bo zagotavljal večjo varnost za pešce, še zlasti, ker je na izvedbo vezana tudi postavitev nove, bolj urejene javne razsvetljave (NRP). V tem delu je predvidena manjša deviacije ceste zaradi odmika od pokopališča in cerkve, z ureditvijo dodatnih parkirnih prostorov pred pokopališčem in krožiščem pred vežicami. V letih od 2016 do 2017 predvidoma nadaljujemo z odkupi zemljišč in pripravo PGD, PZI dokumentacije in izvedbo, v sodelovanju z DRSC in v odvisnosti od državnih sredstev;

- v letih 2017 in 2018 predvidevamo pridobitev projektov, odkupe zemljišč in izgradnjo pločnika med nasleji Breg in Moste;

- v letu 2016 predvidoma začnemo s pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Vrba; v letu 2017 nadaljujemo z odkupi zemljišč ins pridobivanjem PGD, PZI projektov in gradbenega dovoljenja za obvoznico Vrba, v naslednjih letih pa še z izgradnjo obvoznice;

- predvidena je izdelava PGD, PZI dokumentacije za daljinsko kolesarsko pot v letu 2016 in nadaljevali v naslednjih letih z izvedbo;

- v letu 2018 nadaljujejmo s projekti za občinske kolesarske poti in nadalje z njihovo izgradnjo;

- v letu 2017 je predvidena izgradnja mostu v Piškovci;

- v letu 2016 bo potrebno sanirati kamniti oporni zid pod bivšo regionalno, sedaj lokalno cesto v Mostah, na desnem bregu Završnice, ki je v slabem stanju (PZI projekti so izdelani);

- v letu 2016 je predvidena izgradnja dostopne ceste s komunalno infrastrukturo do občinskih zazidljivih parcel na Selu;

- v letu 2016 je načrtovana še zamenjava dotrajanega nadstreška avtobusnega postajališča v Doslovčah;

- predviden odkup zemljišča, priprava dokumentacije (PGD,PZI) v letu 2017 in gradnja parkirišča za potrebe pokopališča na Rodinah naslednje leto.

Na podlagi zgoraj omenjenih investicij je potrebno v naslednjih letih pridobiti naslednjo dokumentacijo:

- za izgradnjo II. faze pločnika z deviacijo dela regionalne ceste na Breznici (PGD, PZI),

- za obvoznico Vrba (OPPN, PGD, PZI),

- za kolesarske poti (PGD, PZI),

- za izgradnjo pločnika Breg-Moste (PZI)

- za parkirišče na Rodinah (PGD, PZI)

V letu 2016 do 2019 se bodo poleg rednih, izvajala še potrebna večja vzdrževalna dela:

- razširitve cest skozi naselja oz. preplastitev celotnih cest v tistih naseljih, kjer se bo izvajala kanalizacija (Breg, Moste)

- izboljševanje odvodnjavanja cest.

Še naprej se bodo v vseh naslednjih letih urejala tudi dejanska stanja oz. poteki lokalnih cest in javnih poti s katastrskim stanjem. Dejanski poteki in širina cest po veljavnem katastru zelo odstopajo od dejanskega stanja. To je razlog, da bo potrebno postopoma večino cest ponovno izmeriti, vrisati nove izmere v kataster in zemljiškoknjižno urediti. Na primer: v letu 2007 je bila izmera narejena za cesto skozi Doslovče, v letu 2009 pa urejeno zemljiško knjižno stanje; v letu 2009 je bil izmerjen najbolj sporen potek ceste skozi Smokuč, v 2012 je bilo urejeno zemljiško knjižno stanje, v letih 2012, 2013 in 2014 se je odmerilo in zemljiško knjižno urejalo ceste v Zabreznici in na Bregu, itd.

| INVESTICIJA / OPISI PO LETIH |
| --- |
|  | LETO 2016 | LETO 2017 | LETO 2018 | LETO 2019 |
| II.FAZA GRADNJE PLOČNIKA (ZABREZNICA-BREZNICA) | odkupi zemljišč, PGD, PZI, pričetek gradnje | nadaljevanje in zaključek gradnje |  |  |
| OBVOZNICA VRBA | izdelava OPPN | odkupi zemljišč, PGD, PZI, pričetek gradnje | nadaljevanje in zaključek gradnje |  |
| PREPLASTITVE CEST OB IZGRADNJI KANALIZACIJE | asfaltiranje cest v naselju Breg | asfaltiranje cest v naselju Breg, Moste |  |  |
| DALJINSKA KOLESARSKA POT | PGD, PZI | pričetek gradnje | nadaljevanje gradnje |  |
| MOST V PIŠKOVCI |  | izgradnja v celoti |  |  |
| PLOČNIK BREG-MOSTE |  | PGD, PZI, odkupi zemljišč | izgradnja v celoti |  |
| PARKIRIŠČE RODINE |  | PGD, PZI, odkupi zemljišč | izgradnja v celoti |  |
| OBČINSKE KOLESARSKE POTI |  |  | idejni projekti | PGD,PZI |

| INVESTICIJA / STROŠKI PO LETIH |
| --- |
|  | LETO 2016 | LETO 2017 | LETO 2018 | LETO 2019 |
| II.FAZA GRADNJE PLOČNIKA (ZABREZNICA-BREZNICA) | 228.458 | 249.600 |  |  |
| OBVOZNICA VRBA | 30.000 | 677.021 | 386.024 |  |
| PREPLASTITVE CEST OB IZGRADNJI KANALIZACIJE | 20.000 | 60.000 |  |  |
| DALJINSKA KOLESARSKA POT | 30.000 | še ni podatka | še ni podatka |  |
| MOST V PIŠKOVCI |  | 249.800(60% sofinanciranja) |  |  |
| PLOČNIK BREG-MOSTE |  | 65.000 | 148.000 |  |
| PARKIRIŠČE RODINE |  | 60.000 | 103.000 |  |
| OBČINSKE KOLESARSKE POTI |  |  | 15.000 | 30.000 |