PRISTOJNOST: OBČINSKE SVET OBČINE ŽIROVNICA

PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE ŽIROVNICA

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA V OBDOBJU

1.1. - 30.06.2009

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09) župan poroča občinskemu svetu, o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Občinski svet občine Žirovnica je proračun za leto 2009 sprejel na svoji 10. seji dne 20.12.2007, rebalans proračuna za leto 2009 je bil sprejet na 18. seji dne 26.2.2009.

V obdobju 1.1.2009 do 30.06.2009 je bilo v proračun vplačano 2.264.295,52 EUR prihodkov oziroma 44,7% planiranih prihodkov. V tem obdobju je bilo iz proračuna izplačano 2.277.002,67 EUR odhodkov oziroma 30,6% planiranih odhodkov. Račun finančnih terjatev in naložb v prvem polletju ni imel realizacije. Proračun se v prvi polovici leta ni zadolževal, tako da račun financiranja na dan 30.06.2009 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 12.707,15 EUR.

Polletna realizacija tekočih izdatkov proračuna (tekoči odhodki in tekoči transferi) je znašala 937.579,23 EUR oziroma 47,68% načrtovanih tekočih izdatkov proračuna.

Polletna realizacija investicijskega dela odhodkov proračuna (investicijski odhodki in investicijski transferi) je znašala 1.339.423,44 EUR oziroma 24,50% načrtovanih odhodkov za te namene. Natančnejša pojasnila so podana v nadaljevanju.

Podatki o realizaciji proračuna za prvo polletje so razdeljeni na:

- splošni del proračuna, ki vsebuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja,

- posebni del proračuna (realizacija finančnega načrta).

Poročilo o izvrševanju finančnega načrta zajema naslednje postavke:

- veljavni proračun: vključuje plan s prerazporeditvami, za katere je pooblaščen župan,

- realizacijo odhodkov za obdobje 01.01. do 30.06.2009.

Na podlagi 44. člena statuta Občine Žirovnica (Ur. list RS št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG št. 34/04, 17/05, Ur. list RS št. 39/06), 68. člena Poslovnika občinskega sveta (Ur. list RS št. 23/99, UVG št. 13/02, 31/03 in 10/05, Ur. list RS št. 101/06) predlagam Občinskemu svetu Občine Žirovnica, da po obravnavi predloženega gradiva sprejme naslednji

SKLEP:

Sprejme se poročilo o izvrševanju proračuna Občine Žirovnica v prvem polletju leta 2009.

Datum: 08.09.2009

Številka: 410-0023/2007

Leopold Pogačar

ŽUPAN

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Splošni del proračuna sestavljajo:

A. Bilanca prihodov in odhodkov

B. Račun finančnih terjatev in naložb

C. Račun financiranja

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Skupni realizirani prihodki v prvih šestih mesecih proračunskega leta 2009 znašajo 2.264.295,52 EUR oziroma 44,7% načrtovanih prihodkov leta 2009.

Davčni prihodki (konti skupine 70) predstavljajo 49,00% vseh planiranih proračunskih prihodkov in so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 1.218.281,54 EUR oziroma 49,10% prihodkov veljavnega plana. Med njimi so najpomembnejši davki na dohodek in dobiček (podskupine kontov 700), ki zajemajo prihodke iz naslova odstopljene dohodnine, katerih realizacija je bila v prvi polovici leta v višini 1.050.150,00 EUR oziroma 50,90% veljavnega plana. Letna realizacija bo na ravni plana.

Drugi najpomembnejši vir davčnih prihodkov so davki na premoženje (podskupine kontov 703), ki so bili v prvi polovici realizirani v višini 91.053,68 EUR oziroma 31,80% veljavnega plana. Davki na premoženje zajemajo davke na nepremičnine (davek od premoženja stavb, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča), davke na premičnine, davek na dediščine in darila ter davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Ocenjujemo, da bo do konca leta realizacija te vrste proračunskih prihodkov na ravni planirane.

Tretjo skupino davčnih prihodkov predstavljajo domači davki na blago in storitve (podskupine kontov 704), ki so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 77.077,86 EUR oziroma 58,10% veljavnega plana. Ta skupina prihodkov obsega davek na dobičke od iger na srečo, okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistično takso, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest in okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Nedavčni prihodki (konti skupine 71) so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 260.878,08 EUR oziroma 44,90% veljavnega plana.

Med nedavčnimi prihodki so najpomembnejši prihodki od udeležb na dobičku in dohodki od premoženja (podskupine kontov 710), ki so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 179.294,80 EUR oziroma 48,30% veljavnega plana in zajemajo prihodke od udeležbe na dobičku in dividend (Gorenjska banka Kranj, Cestno podjetje Kranj, Radio Triglav Jesenice), prihodke od obresti od vezanih evrskih depozitov in prihodke od premoženja (najemnina za poslovni prostor Titova 16, prihodki od oddaje deponije Mala Mežakla, prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico, prihodki od oddaje plakatnih mest, koncesijska dajatev od iger na srečo). Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni planirane, razen prihodkov od oddaje deponije Mala Mežakla, saj je dovoz iz drugih občin manjši od načrtovanega.

Drugi vir nedavčnih prihodkov so takse in pristojbine (podskupine kontov 711), ki so bile v prvi polovici leta realizirane v višini 309,49 EUR oziroma 15,50% veljavnega plana in bodo na letni ravni verjetno realizirane nižje od plana. Je pa to vrsta prihodkov, katere je v naprej zelo težko oceniti.

Na proračun je bilo vplačano nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki po ekonomski klasifikaciji sodi med globe in druge denarne kazni (podskupina kontov 712) v višini 194,48 EUR oziroma 9,70% veljavnega plana..

Drugi nedavčni prihodki (podskupine kontov 714) so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 81.079,31 EUR oziroma 39,40% veljavnega plana. V skupini so zajeti prihodki iz naslova komunalnih prispevkov in nedavčni prihodki. Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane.

Kapitalski prihodki (konti skupine 72) so bili v prvi polovici realizirani v višini 9.532,66 EUR oziroma 5,70% veljavnega plana. Prvi vir kapitalskih prihodkov so prihodki od prodaje osnovnih sredstev (podskupine kontov 720) v višini 3.512,28 EUR.

Drugi vir kapitalskih prihodkov so prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev (podskupine kontov 722), v višini 1.015,18 EUR oziroma 12,70% veljavnega plana. Realizacija te vrste prihodkov je nizka, ker je večina postopkov prodaje zemljišč še v teku.

V skupino transferni prihodki (konti skupine 74) sodijo sredstva za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, sredstva za delo skupnega organa, sredstva za sofinanciranje izgradnje kanalizacijskega omrežja (neposredne regionalne spodbude).

Postavka Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (konti podskupine 740) je bila v prvi polovici leta realizirana v višini 775.603,24 EUR oziroma 42,20% veljavnega proračuna in sicer 2.610,00 EUR požarne takse, 5.646,00 EUR finančne izravnave, 765.972,41 EUR za sofinanciranje izgradnje kanalizacije Vrba – Breznica ter 1.374,83 EUR takse od odlaganja odpadkov iz občin Radovljica in Bohinj.

ODHODKI

Skupni realizirani odhodki v prvih šestih mesecih proračunskega leta 2009 znašajo 2.277.002,67 EUR oziroma 30,60% načrtovanih odhodkov leta 2009.

Po ekonomski klasifikaciji so odhodki razdeljeni na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

Tekoči odhodki (podskupine kontov: 400, 401, 402, 403, 409) predstavljajo stroške plač in izdatkov zaposlenim, prispevke delodajalca, izdatke za blago in storitve, plačila obresti in rezerve. V prvi polovici leta so bili realizirani v višini 510.284,95 EUR oz. 50,90% veljavnega plana.

Tekoči transferi (podskupine kontov: 410, 411, 412, 413) vsebujejo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, neprofitnim organizacijam in ustanovam in druge transfere. V prvi polovici leta so bili realizirani v višini 427.294,28 EUR oziroma 44,3% veljavnega plana.

Investicijski odhodki (podskupina kontov: 420) zajemajo odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev ter ostala investicijska sredstva. Realizacija v prvi polovici leta je bila 1.298.565,90 EUR oziroma 24,20% veljavnega plana. Razlog je predvsem v tem, da so investicije še v teku. Kanalizacija Vrba Breznica je v zaključni fazi, čaka se na končno situacijo, gradnja večnamenske dvorane pri OŠ Žirovnica je v začetni fazi, gradbena del na 2. etapi pločnika se bodo pričela v jeseni, tako da bo večina investicijskih odhodkov zapadla v plačilo v drugi polovici leta oz. se bodo sredstva prenesla v leto 2010.

Natančen pregled planiranih sredstev ter realiziranih investicijskih odhodkov do 30.06.2009 je podan v spodnji tabeli:

| NRP | Opis | Veljavni proračun | Realizacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | INVESTICIJSKI ODHODKI | 5.350.982,00 | 1.298.565,90 |
| OB000-07-0001 | PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 1. FAZA | 282.918,00 | 48.189,09 |
| OB000-07-0005 | RAZŠIRITEV CESTE V ZAVRŠNICO | 40.346,00 | 0,00 |
| OB000-07-0006 | UREDITEV KRIŽIŠČA POD AJDNO | 37.500,00 | 785,46 |
| OB000-07-0007 | ASFALTIRANJE OBČINSKIH CEST | 40.100,00 | 7.083,71 |
| OB000-07-0009 | SANACIJA ZIDU V DOSLOVČAH | 63.122,00 | 59.515,43 |
| OB000-07-0013 | VODOHRAN SMOKUČ | 150.218,00 | 30.736,78 |
| OB000-07-0014 | NEPROMETNA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA | 14.000,00 | 4.128,00 |
| OB000-07-0015 | JAVNA RAZSVETLJAVA | 117.968,00 | 38.966,70 |
| OB000-07-0016 | ZBIRNI CENTER V ŽIROVNICI | 49.037,00 | 0,00 |
| OB000-07-0017 | UREDITEV POKOPALIŠČA | 20.347,00 | 9.513,94 |
| OB000-07-0018 | METEORNA KANALIZACIJA | 30.846,00 | 17.966,03 |
| OB000-07-0020 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | 13.000,00 | 2.844,77 |
| OB000-07-0021 | LETOVIŠČE FINIDA | 1.538,00 | 0,00 |
| OB000-07-0022 | MODERNIZACIJA OBČINSKE UPRAVE | 13.700,00 | 8.120,98 |
| OB000-07-0025 | VEČNAMENSKA DVORANA | 3.143.276,00 | 258.712,45 |
| OB000-07-0027 | KANALIZACIJA RODINE | 8.215,00 | 947,84 |
| OB000-07-0028 | KANALIZACIJA VRBA, BREZNICA | 855.806,00 | 652.987,08 |
| OB000-07-0029 | KANALIZACIJA ŽIROVNICA, MOSTE, BREG S ČN | 10.000,00 | 147,00 |
| OB000-07-0032 | INVESTICIJE V OŠ ŽIROVNICA | 13.793,00 | 13.792,38 |
| OB000-07-0034 | VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE | 38.884,00 | 35.629,84 |
| OB000-07-0037 | KANALIZACIJA ZABREZNICA, SELO | 0,00 | 1.016,26 |
| OB000-07-0038 | ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA | 19.275,00 | 0,00 |
| OB000-07-0039 | POVEZOVALNI KANALI | 350.478,00 | 106.553,72 |
| OB192-09-0001 | VODOVODNO OMREŽJE - INVESTICIJE | 29.615,00 | 928,44 |
| OB192-09-0002 | PREHOD ZA PEŠCE NA BREZNICI | 7.000,00 | 0,00 |

Investicijski transferi (podskupina kontov: 430) vsebujejo investicijska sredstva, ki jih občina zagotavlja posrednim in ostalim proračunskim porabnikom. V prvi polovici leta so bila ta sredstva realizirana v višini 40.857,54 EUR oziroma 37,8% veljavnega plana.

Natančen pregled planiranih sredstev ter realiziranih investicijskih transferov do 30.06.2009 je podan v spodnji tabeli:

| NRP | Opis | Veljavni proračun | Realizacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 108.108,00 | 40.857,54 |
| OB000-07-0016 | ZBIRNI CENTER V ŽIROVNICI | 10.000,00 | 0,00 |
| OB000-07-0019 | NEPROFITNI STANOVANJSKI FOND | 10.000,00 | 0,00 |
| OB000-07-0024 | POŽARNO VARSTVO | 52.088,00 | 36.411,64 |
| OB000-07-0031 | INVESTICIJE V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA | 5.525,00 | 0,00 |
| OB000-07-0032 | INVESTICIJE V OŠ ŽIROVNICA | 10.275,00 | 0,00 |
| OB000-07-0033 | KNJIŽNICA MATIJE ČOPA | 2.520,00 | 0,00 |
| OB000-07-0038 | ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA | 17.700,00 | 4.445,90 |

Podrobnejša obrazložitev realizacije finančnega načrta v prvi polovici proračunskega leta je podana v nadaljevanju.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V prvem polletju račun finančnih terjatev in naložb ni realizacije.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V prvi polovici leta račun financiranja ni imel realizacije. Presežek odhodkov nad prihodki na dan 30.06.2009 znaša 12.707,15 EUR.

PRERAZPOREDITVE PRAVIC PORABE:

Kot je bilo že navedeno je bil rebalans proračuna za leto 2009 sprejet na 18. seji dne 26.2.2009 in je stopil v veljavo dne 7.3.2009, od tega datuma dalje do 30.6.2009 so bile odrejene naslednje prerazporeditve plana (podlaga: 5. člena Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2009 (Ur. list RS, št. 122/07 in 17/09):

| Postavka | Opis | rebalans 2009 | veljavni proračun 2009 | prerazporeditve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0422 | OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR) | 3.000,00 | 4.409,67 | 1.409,67 |
| 0424 | OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER) | 7.350,00 | 10.000,38 | 2.650,38 |
| 1301 | VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST | 135.500,00 | 110.301,00 | -25.199,00 |
| 1302 | ZIMSKA SLUŽBA | 57.000,00 | 82.199,00 | 25.199,00 |
| 1413 | ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO | 83.079,00 | 85.079,00 | 2.000,00 |
| 1511 | VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE | 6.500,00 | 13.000,00 | 6.500,00 |
| 1514 | METEORNA KANALIZACIJA | 37.346,00 | 30.846,00 | -6.500,00 |
| 1877 | VEČNAMENSKA DVORANA | 3.143.276,00 | 3.129.483,00 | -13.793,00 |
| 1912 | INVSTICIJA V OŠ ŽIROVNICA | 10.275,00 | 24.068,00 | 13.793,00 |
| 2302 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 20.397,00 | 14.336,95 | -6.060,05 |
|  | SKUPAJ | 3.503.723,00 | 3.503.723,00 | 0,00 |

Obrazložitev:

Na postavki 0422 Občinske proslave (8. februar) so bila potrebna dodatna sredstva za kritje vseh stroškov prireditve, predvsem zaradi zahtev protokola predsednika RS, zato so se manjkajoča sredstva v višini 1.409,67 EUR prerazporedila iz postavke 2302 Splošna proračunska rezervacija.

Na postavki 0424 Občinske proslave (3. december) so bila potrebna dodatna sredstva zaradi povečanih stroškov pogostitve in aranžiranja prireditvenega prostora ter televizijskega prenosa proslave ob 10. letnici občine, zato so se sredstva v višini 2.650,38 EUR prerazporedila iz postavke 2302 Splošna proračunska rezervacija.

Na postavki 1302 Zimska služba je bilo zaradi izredno hude zime in dodatnih nepredvidenih pluženj in posipanj, premalo planiranih sredstev, zato so se sredstva v višini 25.199,00 EUR prerazporedila iz postavke 1302 Vzdrževanje občinskih cest.

Na postavki 1413 Zavod za turizem in kulturo so se sredstva v višini 2.000,00 EUR prerazporedila iz postave 2302 Splošna proračunska rezervacija in sicer na podlagi ugotovitve, da je imel Zavod po zaključnem računu za leto 2008 izgubo v višini 11.933 EUR, ki je bila višja kot se je predvidevalo pri pripravi rebalansa proračuna. Del sredstev za pokrivanje izgube se je prerazporedil iz sredstev namenjenih za delovno uspešnost direktorja Zavoda.

Na postavki 1511 Vzdrževanje meteorne kanalizacije so se sredstva za dela, ki so bila izvedena v letu 2008 in so zapadla v plačilo v letu 2009 prerazporedila iz postavke 1514 Meteorna kanalizacija v višini 6.500,00 EUR.

Na postavki 1912 Investicija v OŠ Žirovnica so se sredstva v višini 13.793,00 EUR prenesla iz postavke 1877 Večnamenska dvorana, ker se je tekom izvajanja gradbenih del na parkirišču pri OŠ izkazalo, da je potrebno zgraditi tudi hišni priključek fekalne kanalizacije za objekt osnovne šole ter nov vodovodni priključek. Ta dva posega pri sprejemanju proračuna nista bila načrtovana.

POSEBNI DEL PRORAČUNA

01 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 POLITIČNI SISTEM

01019001 Dejavnost občinskega sveta

| 0101 | STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA | 9.073,18 |
| --- | --- | --- |

Na postavki so realizirani stroški za 5 sej občinskega sveta, odborov pri občinskem svetu, seje vaških odborov ter seje strokovnih komisij.

Po ekonomski klasifikaciji so iz tega naslova nastali sledeči stroški:

| naziv | namen | znesek |
| --- | --- | --- |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve | 2.052,23 EUR |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 192,48 EUR |
| 402905 | Sejnine udeležencem odborov | 6.441,90 EUR |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 386,57 EUR |

| 0102 | POLITIČNE STRANKE | 1.932,00 |
| --- | --- | --- |

Na postavki je bilo realizirano 6 mesečnih dotacij spodaj navedenim političnim strankam v skupni višini:

| SMS | 127,50 EUR |
| --- | --- |
| SLS | 232,50 EUR |
| SD | 433,50 EUR |
| DESUS | 127,50 EUR |
| SDS | 445,50 EUR |
| LDS | 333,00 EUR |
| NSI | 232,50 EUR |

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

| 0301 MEDNARODNO SODELOVANJE | 0,00 EUR |
| --- | --- |

V prvem polletju postavka ni imela realizacije, saj nismo prejeli nobene vloge za sofinanciranje iz tega naslova.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 KADROVSKA UPRAVA

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

| 0401 | PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA | 608,02 |
| --- | --- | --- |

Na postavki so realizirani le nekateri stroški podelitve občinskih priznanj iz leta 2008 in sicer:

| naziv | namen | znesek |
| --- | --- | --- |
| 411908 | Denarne nagrade in priznanja | 276,82 EUR |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve: izdelava plakete | 331,20 EUR |

Vsi ostali stroški v zvezi s podelitvijo priznanj za leto 2009 bodo realizirani v mesecu decembru.

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

| 0411 | OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI | 1.032,75 |
| --- | --- | --- |

V prvi polovici leta so nastali sledeči stroški objav občinskih predpisov, razpisov ter ostalih zadev pri posameznih izdajateljih:

| Uradni list | 604,35 EUR |
| --- | --- |
| Gorenjski glas | 428,40 EUR |

| 0422 | OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR) | 4.409,67 |
| --- | --- | --- |

Na postavki so realizirani stroški iz naslova praznovanja državnega praznika 8. februarja v Vrbi in sicer:

| naziv | namen | znesek |
| --- | --- | --- |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve: tisk plakatov in vabil | 542,40 EUR |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve: plakatiranje, aranžiranje, ozvočenje, ureditev okolice | 1.497,32 EUR |
| 402903 | Plačila za delo preko študentskega servisa: hostesa | 19,83 EUR |
| 412000 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: KD dr. F. Prešern – priprava in izvedba programa | 926,00 EUR |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve: storitve ZTK Žirovnica | 1.424,12 EUR |

| 0423 OBČINSKE PROSLAVE (25. JUNIJ) | 0,00 EUR |
| --- | --- |

Postavka nima realizacij, ker bodo vse obveznosti iz naslova obeležitve spominskega dneva zapadle v drugi polovici leta.

| 0424 | OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER) | 10.000,38 |
| --- | --- | --- |

Na postavki so realizirane še nekatere obveznosti iz leta 2008 in sicer:

| naziv | namen | znesek |
| --- | --- | --- |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev : ATM TV - prenos proslave | 1.080,00 EUR |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco: pogostitev 3. december, pogostitev pevcev Vojnik | 3.830,03 EUR |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve: plakatiranje, aranžiranje, ZTK | 2.077,21 EUR |
| 402902 | Plačilo po podjemnih pogodbah: pisanje občinskih priznanj (ga. Češek) | 25,81 EUR |
| 402903 | Plačila za delo preko študentskega servisa: hostese | 45,06 EUR |
| 402912 | Posebni davek na določene prejemke | 6,45 EUR |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 5,82 EUR |
| 412000 | Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam: KD dr. F. Prešern - priprava in izvedba programa za 3. december | 2.930,00 EUR |

Obveznosti iz praznovanja občinskega praznika v letu 2009 bodo nastale v mesecu decembru.

| 0425 | OBČINSKE PROSLAVE (26. DECEMBER) | 0,00 |
| --- | --- | --- |

Postavka nima realizacije, saj bodo obveznosti iz tega naslova nastale v mesecu decembru.

| 0426 | OSTALE PRIREDITVE | 1.450,00 |
| --- | --- | --- |

Na postavki so realizirana sredstva za izvedbo ognjemeta in novoletnega koncerta ter za prvomajski shod Planinskega društva Žirovnica.

| naziv | namen | znesek |
| --- | --- | --- |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 1.000,00 EUR |
| 412000 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 450,00 EUR |

02 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 FISKALNI NADZOR

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

| 0211 | STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA | 918,12 |
| --- | --- | --- |

Na postavki so realizirana sredstva za sejnine treh sej nadzornega odbora in sicer:

| naziv | namen | znesek |
| --- | --- | --- |
| 402905 | Sejnine udeležencem odborov | 866,14 EUR |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 51,98 EUR |

03 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 POLITIČNI SISTEM

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

| 0121 | STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA | 29.882,86 |
| --- | --- | --- |

Županu in podžupanu se plača oziroma nagrada obračunavata na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev. V prvi polovici leta so bili na postavki realizirani sledeči stroški:

| Konto | Opis | Veljavni proračun | Realizacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA | 58.417,00 | 29.882,86 |
| 400000 | Osnovne plače | 35.904,00 | 17.888,56 |
| 400001 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 2.750,00 | 1.158,67 |
| 400100 | Regres za letni dopust | 700,00 | 672,00 |
| 400202 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 960,00 | 405,90 |
| 400203 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 660,00 | 286,00 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 3.420,00 | 1.685,67 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 2.535,00 | 1.249,50 |
| 401101 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 205,00 | 100,92 |
| 401200 | Prispevek za zaposlovanje | 24,00 | 11,43 |
| 401300 | Prispevek za starševsko varstvo | 39,00 | 19,06 |
| 401500 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 420,00 | 215,54 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 1.200,00 | 675,49 |
| 402900 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 0,00 | 236,40 |
| 402905 | Sejnine udeležencem odborov | 9.000,00 | 4.978,98 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 600,00 | 298,74 |

| 0122 | PROTOKOL | 16.139,72 |
| --- | --- | --- |

V prvi polovici leta so bili na postavki realizirani sledeči stroški:

| naziv | namen | znesek |
| --- | --- | --- |
| 402004 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura: knjiga Poezije | 375,00 EUR |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco (od tega): | 4.394,16 EUR |
|  | protokolarna darila | 115,46 EUR |
|  | reprezentanca | 1745,12 EUR |
|  | novoletno srečanje starostnikov | 619,30 EUR |
|  | novoletni sprejem za svetnike, odbornike, predstavnike civilnih združenj | 1.139,00 EUR |
|  | poslovna srečanja | 775,28 EUR |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve (od tega): | 10.941,77 EUR |
|  | reklamni material | 60,00 EUR |
|  | obešanje zastav | 9.808,21 EUR |
|  | novoletna darila | 889,67 EUR |
|  | cvetlični aranžma | 183,89 EUR |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev: ga. Kozmus – darilo za predsednika | 340,00 EUR |
| 402902 | Plačila po podjemnih pogodbah: g. Kelbl – igranje citer | 64,52 EUR |
| 402912 | Posebni davek na določene prejemke | 16,13 EUR |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 8,14 EUR |

| 0123 | INFORMIRANJE | 10.128,31 |
| --- | --- | --- |

V prvi polovici leta so bili, od skupaj 20.331,00 EUR planiranih, na postavki realizirani sledeči stroški:

| naziv | namen | znesek |
| --- | --- | --- |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve | 1.173,60 EUR |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev (od tega): | 8.717,89 EUR |
|  | Gorenjski glas (NOŽ, Gorenjska 2008) | 3.833,61 EUR |
|  | Tele – TV (TV prispevki 11-12/08) | 642,28 EUR |
|  | Radio Triglav (tednik) | 1.782,00 EUR |
|  | ATM (TV prispevki 01-04/09, prenos sej) | 2.460,00 EUR |
| 402604 | Najem strojne računalniške opreme | 81,12 EUR |
| 402905 | Sejnine udeležencem odborov (svet časopisa) | 146,89 EUR |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 8,81 EUR |

V začetku leta 2009 smo sodelovanje s Tele-TV prekinili, ker je bila ponudba za TV prispevke s strani ATM Kranjska Gora ugodnejša.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

| 0421 | POKROVITELJSTVA | 3.372,87 |
| --- | --- | --- |

V prvi polovici leta so bila na postavki izplačana sredstva spodaj navedenim upravičencem:

| naziv | namen | znesek |
| --- | --- | --- |
| Tiskarna Žbogar | Transparent – sprejem Grega Žemlja | 43,20 EUR |
| Bergles Luka, Srpčič Žan Luka | Nastop na hokejskem prvenstvu v Kanadi | 533,34 EUR |
| Rogač d.o.o. | Skavti – puloverji | 360,00 EUR |
| TVD Partizan | Drsališče ob TVD Partizanu | 2.000,00 EUR |
| Policijski sindikat | Nakup osnovnih sredstev (sesalec) | 136,33 EUR |
| PGD Begunje | Nastop na gasilski olimpijadi | 300,00 EUR |

Na postavki so že prevzete obveznosti v višini 1.930,00 EUR, ki so zajete v spodnji tabeli, za katere so že sklenjene pogodbe o sofinanciranju, sredstva iz proračuna pa še niso izplačana, ker prejemniki še niso dostavili poročil o izvedenem predmetu sofinanciranja.

| naziv | namen | znesek |
| --- | --- | --- |
| Osnovno zdravstvo Gorenjske | Tekmovanje za zdrave zobe | 150,00 EUR |
| Osnovno zdravstvo Gorenjske | Srečanje služb NMP | 100,00 EUR |
| Osnovna šola Žirovnica | Novoletni ples | 410,00 EUR |
| Osnovna šola Žirovnica | Nakup panjev | 970,00 EUR |
| ŠENT | Dnevni center Šentgor | 150,00 EUR |
| Srednja šola Jesenice | Izdaja šolskega časopisa | 50,00 EUR |
| Šentplavž | Tisk slikanice Poredne barvice | 50,00 EUR |
| Združenje za ekološko kmetovanje Gorenjske | Obeležitev 10. letnice delovanja | 50,00 EUR |

04 OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 UREJANJE NA PODORČJU FISKALNE POLITIKE

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

| 0201 | STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA | 1.199,34 |
| --- | --- | --- |

Na tej postavki so izkazani naslednji stroški:

| Banka Slovenije | stroški vodenja podračunov | 462,35 EUR |
| --- | --- | --- |
| Uprava za javne prihodke | stroški razporejanja JF prihodkov | 686,99 EUR |
| Gorenjska banka | stroški vodenja računa VP | 50,00 EUR |

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

| 0431 | POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 | 425,46 |
| --- | --- | --- |

Do polletja so bila sredstva v predvideni višini porabljena za upravljanje objekta in obratovalne stroške.

| 0434 | LETOVIŠČE FINIDA | 0,00 |
| --- | --- | --- |

V prvi polovici leta stroškov iz naslova vlaganj v letovišče Finida ni bilo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

06039001 Administracija občinske uprave

| 0601 | STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE | 110.991,96 |
| --- | --- | --- |

V občinski upravi Občine Žirovnica je bilo v prvi polovici leta 2009 zaposlenih 6 javnih uslužbencev in 1 pripravnik, realizirani pa so bili sledeči stroški dela:

| Konto | Opis | Veljavni proračun | Realizacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE | 239.260,00 | 110.991,96 |
| 400000 | Osnovne plače | 162.800,00 | 76.227,84 |
| 400001 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 6.900,00 | 2.621,28 |
| 400100 | Regres za letni dopust | 4.900,00 | 4.032,00 |
| 400202 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 6.600,00 | 2.804,40 |
| 400203 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 5.800,00 | 2.197,20 |
| 400301 | Sredstva za redno delovno uspešnost | 8.100,00 | 2.199,62 |
| 400400 | Sredstva za nadurno delo | 8.200,00 | 4.505,36 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 16.460,00 | 7.571,53 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 12.200,00 | 5.612,30 |
| 401101 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 990,00 | 453,49 |
| 401200 | Prispevek za zaposlovanje | 120,00 | 51,29 |
| 401300 | Prispevek za starševsko varstvo | 190,00 | 85,53 |
| 401500 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 2.200,00 | 1.105,41 |
| 401510 | Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja | 3.800,00 | 1.524,71 |

| 0602 | MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE | 30.098,97 |
| --- | --- | --- |

Na postavki so bili realizirani sledeči materialni stroški za delo občinske uprave:

| Konto | Opis | Veljavni proračun | Realizacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE | 67.893,00 | 30.098,97 |
| 402000 | Pisarniški material in storitve | 8.790,00 | 3.335,51 |
| 402001 | Čistilni material in storitve | 3.300,00 | 1.573,97 |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve | 3.519,00 | 0,00 |
| 402004 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 4.004,00 | 1.925,01 |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev | 1.263,00 | 1.492,26 |
| 402007 | Računalniške storitve | 7.981,00 | 3.692,93 |
| 402008 | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 2.632,00 | 0,00 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 267,00 | 0,00 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 1.423,00 | 2.788,42 |
| 402108 | Drobno orodje in naprave | 314,00 | 0,00 |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve | 0,00 | 158,65 |
| 402205 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta | 8.013,00 | 3.141,02 |
| 402206 | Poštnina in kurirske storitve | 5.168,00 | 2.444,10 |
| 402299 | Druge storitve komunikacij in komunale | 649,00 | 397,68 |
| 402300 | Goriva in maziva za prevozna sredstva | 789,00 | 204,43 |
| 402301 | Vzdrževanje in popravila vozil | 668,00 | 389,30 |
| 402304 | Pristojbine za registracijo vozil | 150,00 | 113,70 |
| 402305 | Zavarovalne premije za motorna vozila | 1.059,00 | 176,58 |
| 402399 | Drugi prevozni in transportni stroški | 0,00 | 55,50 |
| 402400 | Dnevnice za službena potovanja v državi | 105,00 | 0,00 |
| 402401 | Hotelske in restavracijske storitve v državi | 400,00 | 0,00 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 2.200,00 | 1.364,19 |
| 402510 | Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 2.074,00 | 0,00 |
| 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 635,00 | 222,98 |
| 402512 | Zavarovalne premije za opremo | 359,00 | 1.678,79 |
| 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 327,00 | 0,00 |
| 402900 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 4.000,00 | 1.470,79 |
| 402902 | Plačila po podjemnih pogodbah | 0,00 | 51,61 |
| 402903 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 1.316,00 | 447,28 |
| 402907 | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 500,00 | 0,00 |
| 402912 | Posebni davek na določene prejemke | 0,00 | 456,79 |
| 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 2.105,00 | 1.031,69 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 3.251,00 | 1.420,50 |
| 411908 | Denarne nagrade in priznanja | 632,00 | 65,29 |

| 0603 | STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA | 6.360,29 |
| --- | --- | --- |

Na postavki so realizirani stroški dela skupnih organov, ki odpadejo na občino Žirovnica. Tako so realizirani 6 mesečni stroški dela skupne notranje revizijske službe, 2 meseca dela vodje bivšega skupnega organa Občin Jesenice in Žirovnica, Komunalne direkcije ter 3 mesece dela novoustanovljenega medobčinskega inšpektorata in redarstva. V prvi polovici leta so tako stroški dela notranje revizijske službe znašali 4.723,18 EUR, stroški medobčinskega inšpektorata in redarstva pa 1.637,11 EUR. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi nepopolne zasedenosti delovnih mest, predvidenih v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu.

| 0604 | MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA | 787,27 |
| --- | --- | --- |

Na postavki so realizirani materialni stroški za delo skupnih organov, ki odpadejo na občino Žirovnica. Tako so realizirani 6 mesečni materialni stroški skupne notranje revizijske službe, 2 meseca materialnih stroškov vodje bivšega skupnega organa Občin Jesenice in Žirovnica, Komunalne direkcije ter 3 mesece materialnih stroškov novoustanovljenega medobčinskega inšpektorata in redarstva. Razdelitev stroškov med obema organoma je sledeča: Notranje revizijska služba: 427,80 in medobčinski inšpektorat: 359,47 EUR. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi nepopolne zasedenosti delovnih mest, predvidenih v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

| 0611 | PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE | 8.143,78 |
| --- | --- | --- |

V prvi polovici leta so na postavki nastali stroški za nakup sledeče opreme:

| tipkovnica, miška, switch TP link, čitalec črtne kode | 334,46 EUR |
| --- | --- |
| računalnik (2x), tiskalnik | 3.224,28 EUR |
| večnamenski fotokopirni stroj | 2.462,36 EUR |
| vrtljivi stoli (6x) | 1.780,68 EUR |
| ostala oprema | 342,00 EUR |

V prvi polovici leta 2009 so okviru modernizacije občinske uprave nastali stroški predvsem zaradi prehoda na nov dokumentni sistem, zaradi česar je bil potreben nakup računalnika, večnamenskega fotokopirnega stroja in čitalca črtne kode. Pomemben del stroškov pa predstavlja tudi nakup novih pisarniških stolov za delavce občinske uprave, ki je bil potreben zaradi zamenjave prejšnjih, že precej dotrajanih stolov.

| 0612 | POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3 | 5.109,36 |
| --- | --- | --- |

Na postavki so v prvi polovici leta nastali sledeči stroški:

| Konto | Opis | Veljavni proračun | Realizacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3 | 9.530,00 | 5.109,36 |
| 402002 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 1.500,00 | 441,30 |
| 402200 | Električna energija | 1.600,00 | 752,69 |
| 402201 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 3.500,00 | 2.416,45 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 400,00 | 184,76 |
| 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 2.230,00 | 1.314,16 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 300,00 | 0,00 |

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

| 0701 | SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE | 3.768,58 |
| --- | --- | --- |

Na postavki so bili v prvi polovici leta realizirani naslednji odhodki:

| pogostitev - dan CZ (1. marec) | 198,16 EUR |
| --- | --- |
| set za pokrivanje strehe | 936,00 EUR |
| oprema za CZ | 691,09 EUR |
| sejnine (štab CZ, odbor za požarno takso) | 467,10 EUR |
| potni stroški | 88,08, EUR |
| refundacije ob poplavi v Žirovnici | 315,65 EUR |
| ½ dotacije - Radio klub Lesce | 145,00 EUR |
| ½ dotacije - ZSKSS Skavtski rod Breznica | 387,50 EUR |
| ½ dotacije - Društvo za podvodne dejavnosti Bled | 145,00 EUR |
| ½ dotacije - Gorska reševalna služba Radovljica | 395,00 EUR |

07039002 Protipožarna varnost

| 0711 | GASILSKA ZVEZA JESENICE | 1.843,02 |
| --- | --- | --- |

Na postavki je realizirano 6 mesečnih dotacij Gasilski zvezi Jesenice za delo v letu 2009.

| 0712 | PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA | 20.522,85 |
| --- | --- | --- |

Na postavki je realizirano 6 mesečnih dotacij za delo in zaščitno opremo dveh prostovoljnih gasilskih društev v Občini Žirovnica in sicer PGD Zabreznica in PGD Smokuč. Sredstva se nakazujejo Gasilski zvezi Jesenice, ki jih nato razdeli med obe društvi.

| 0713 | GARS JESENICE | 10.885,01 |
| --- | --- | --- |

Na postavki je realizirano 6 mesečnih dotacij javnemu zavodu GARS Jesenice, ki opravlja javno službo tudi za potrebe občine Žirovnica.

| 0714 | PRENOS POŽARNE TAKSE | 1.636,00 |
| --- | --- | --- |

V prvi polovici leta je bila na podlagi zahtevkov s strani Gasilske zveze Jesenice nakazana požarna taksa v znesku 1.636,00 EUR.

| 0715 | POŽARNO VARSTVO- INVESTICIJE | 34.775,64 |
| --- | --- | --- |

Na postavki so realizirana sredstva iz naslova investicije v Gasilski dom Smokuč, ki so se zaradi časovnega zamika prenove prenesla v letošnje leto.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST

08029001 Prometna varnost

| 0801 | SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU | 1.335,54 |
| --- | --- | --- |

V prvem polletju so bili na postavki realizirani stroški za 2 seje SPV in nabavo odsevnih brezrokavnikov za otroke v vrtcu.

| naziv | namen | znesek |
| --- | --- | --- |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev | 91,68 EUR |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 660,00 EUR |
| 402905 | Sejnine udeležencem odborov | 550,83 EUR |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 33,03 EUR |

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA

10039001 Povečanje zaposljivosti

| 1001 | JAVNA DELA | 3.312,54 |
| --- | --- | --- |

V letu 2009 Občina Žirovnica sofinancira 2 programa javnih del, ki se izvajata izključno na območju občine Žirovnica.

Do 30.06.2009 so bila izplačana naslednja sredstva izvajalcema programov javnih del:

| Zavod za turizem in kulturo Žirovnica | 1.619,49 EUR |
| --- | --- |
| Gorenjski muzej Kranj | 1.693,05 EUR |

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

| 1101 | INTERVENCIJE V KMETIJSTVO | 2.600,00 |
| --- | --- | --- |

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa in sicer za naslednje ukrepe:

| ukrep | plan | razdeljeno |
| --- | --- | --- |
| Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo | 10.000 EUR | 6.964,00 EUR |

V prvem polletju so bila izplačana sredstva za 1 naložbo v kmetijsko mehanizacijo v višini 2.600,00 EUR. Ostala sredstva bodo izplačana v drugi polovici leta, ko bodo naložbe tudi realizirane.

| 1103 | PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI | 0,00 |
| --- | --- | --- |

Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v višini 4.500 EUR, ki pa bodo neporabljena, saj na razpis ni prispela nobena vloga za ta namen.

| 1105 | DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA | 0,00 |
| --- | --- | --- |

Na podlagi razpisa so bila sredstva razdeljena naslednjim društvom:

| društvo | št. članov iz OŽ | znesek MS | znesek dotacije |
| --- | --- | --- | --- |
| Društvo rejcev drobnice Zg. Gorenjske | 17 | 1.480 | 700,00 EUR |
| Konjeniški klub Stol | 58 | 6.050 | 4.000,00 EUR |
| ČD Anton Janša Breznica | 20 | 3.550 | 2.500,00 EUR |
| ČD Kranjska čebela | 6 | 1.000 | 200,00 EUR |
| Govedorejsko društvo Zgornje Gorenjske | 20 | 5.500 | 300,00 EUR |
| Društvo podeželskih žensk pod Golico in Stolom | 44 | 1.180 | 1.100,00 EUR |
| SKUPAJ |  |  | 8.800,00 EUR |

Postavka v prvi polovici leta nima realizacije, ker se upravičencem sredstva izplačujejo na podlagi zahtevkov.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

| 1121 | SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI | 657,24 |
| --- | --- | --- |

Na podlagi določil Zakona o zaščiti živali je zagotovitev zavetišča za zapuščene živali, lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba in jo je dolžna financirati občina. Na proračunski postavki so bila realizirana sredstva za rezervacijo enega pasjega boksa v višini 657,24 EUR.

1104 GOZDARSTVO

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

| 1131 | VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST | 2,36 |
| --- | --- | --- |

Izplačila za vzdrževanje gozdnih cest bodo realizirana delno v septembru, delno pa po zaključku vseh del, zato so sredstva na tej postavki v celoti neporabljena. Do konca avgusta je bila kot ponavadi vsako leto že gredirana in nasuta cesta proti Valvazorju ter opravljena vzdrževalna dela na ceste, ki so vezana nanjo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

| 1301 | VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST | 91.561,18 |
| --- | --- | --- |

Do polletja je bilo porabljenih že nekaj več kot polovica predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena za material in delo, za redna vzdrževalna dela, predvsem pa za dodatno grediranje in nasipanje makadamskih cest, po katerih so potekali neuradni obvozi zaradi ob gradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naselju Vrba. Del sredstev pa je bilo porabljenih tudi za ureditev odvodnjavanja z nadvoza nad avtocesto.

| 1302 | ZIMSKA SLUŽBA | 82.198,56 |
| --- | --- | --- |

Do polletja so bila za zimsko službo porabljena že vsa sredstva na postavki. Vzrok je predvsem plačilo posipnega materiala in pregledniške službe še iz novembra in decembra lani, ki zapadeta v plačilo v letu 2009 ter izrednih zimskih razmer (sneg in mraz) ob koncu zime.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

| 1321 | OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) | 67.384,60 |
| --- | --- | --- |

Do konca junija so bile v celoti poplačane izvajalcu PUH d.d. vse situacije za izgradnjo opornega zidu v Doslovčah, poplačano je bilo delo nadzora ter stroški upravne enote za izvedbo tehničnega pregleda. Izvedeno in poplačano je bilo asfaltiranje dovozne poti in dvorišča ob stanovanjskem bloku Zabreznica 5 ter poplačano 40% opravljenih del pri izdelavi projekta za prehod za pešce na Breznici. Narejena je bila odmera zemljišča za odkup od zasebnika zaradi predvidene razširitve uvoza z regionalne ceste v Mostah. Ostale investicije so v pripravi.

| 1322 | PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA | 41.757,15 |
| --- | --- | --- |

Iz te postavke je bila do polletja poplačana samo obračunska situacija za dela pri izvedbi 1. etape I. faze izgradnje pločnika in rekonstrukcije regionalne ceste v lanskem letu. Dela za 2. etapo I. faze se še niso pričela.

13029003 Urejanje cestnega prometa

| 1331 | NEPROMETNA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA | 4.128,00 |
| --- | --- | --- |

Do polletja so bili iz postavke poravnani stroški postavitve ali zamenjave posameznih prometnih znakov. Znaki so bili postavljeni oz. zamenjani z namenom uskladitve dejanskega stanja z elaboratom prometne ureditve ali povečanja varnosti v cestnem prometu.

13029004 Cestna razsvetljava

| 1341 | JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA) | 18.450,52 |
| --- | --- | --- |

Do polletja je bilo za porabo električne energije plačano približno polovico sredstev predvidenih na postavki v te namene za celotno leto.

| 1342 | JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE) | 5.860,26 |
| --- | --- | --- |

Do polletja je bilo za vzdrževanje javne razsvetljave porabljenih približno polovico sredstev predvidenih na postavki v te namene za celotno leto.

| 1343 | JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE) | 38.966,70 |
| --- | --- | --- |

Do polletja so bila iz te postavke poplačana v celoti izvedena dela za namestitev svetilk JR na Breznici ter deloma v Vrbi. Poleg tega so bila poplačana dela za namestitev novih prižigališč na Selu (2) in v Žirovnici (1), kar je bilo nujno potrebno urediti zaradi kabelske napeljave elektrike ob izvedbi pločnika in rekonstrukciji regionalne ceste.

14 GOSPODARSTVO

1402 POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

| 1401 | POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOPODARSTVA | 1.199,00 |
| --- | --- | --- |

V prvi polovici leta so bila na postavki porabljena sredstva za:

| Sofinanciranje 17. tedna obrti in podjetništva | 800,00 EUR |
| --- | --- |
| sofinanciranje delovanja LPC (1/2 sredstev) | 391,00 EUR |

Ostala sredstva na postavki bodo realizirana v drugi polovici leta.

| 1402 | RAZVOJNI PROGRAMI | 20.400,00 |
| --- | --- | --- |

V prvi polovici leta so bila na postavki realizirana sredstva za:

| K&Z – novelacija razvojnega programa občine | 20.400,00 EUR |
| --- | --- |

Na postavki so že prevzete obveznosti v višini 3.347,80 EUR, ki bodo zapadle v drugi polovici leta:

| BSC – Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja (RPP Gorenjske 2009-2013) | 854,80 EUR |
| --- | --- |
| OŠ Žirovnica – projekt Raziskujemo življenje | 750,00 EUR |
| MO Kranj – Sonaravni razvoj turizma | 1.743,00 EUR |

1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

| 1412 | TURISTIČNE PRIREDITVE | 0,00 |
| --- | --- | --- |

Na postavki še ni realiziranih sredstev, so pa prevzete obveznosti za Markov sejem v višini 2.500,00 EUR.

| 1413 | ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA | 47.283,98 |
| --- | --- | --- |

Na postavki so bili v prvih šestih mesecih realizirani odhodki za:

| Konto | Opis | Veljavni proračun | Realizacija |
| --- | --- | --- | --- |
| 413300 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 43.352,00 | 21.629,84 |
| 413301 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 7.548,00 | 3.366,43 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 34.179,00 | 22.287,71 |
|  |  | 85.079,00 | 47.283,98 |

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA, KONTROLA IN NADZOR

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

| 1501 | ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA | 4.445,90 |
| --- | --- | --- |

Do polletja je bil iz te postavke poravnan samo solastniški delež zneska, ki po pogodbi pripada JEKO-INu za pokritje neposrednih stroškov odlaganja za tuji dovoz na deponijo Mala Mežakla v letu 2008.

| 1502 | SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ | 1.199,34 |
| --- | --- | --- |

Do polletja je bilo na tej postavki za čistilno akcijo in druge odvoze iz divjih odlagališč porabljeno nekaj več kot polovico stroškov iz te postavke.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

| 1511 | VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE | 11.066,76 |
| --- | --- | --- |

Do polletja so bila s te postavke porabljena vsa sredstva za redno vzdrževanje (levji delež porabljenih sredstev je poleg čiščenja predstavljala izdelava štirih novih ponikovalnic (Breg, Žirovnica in Smokuč) in čiščenje peska.

| 1512 | FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) | 675.140,23 |
| --- | --- | --- |

Do polletja so bila iz te postavke izplačana dela po izstavljenih situacijah za gradnjo kanalizacije na Breznici in v Vrbi ter stroški gradbenega nadzora in nadzora za varstvo pri delu. Plačano je bilo nekaj notarskih overovitev in odškodnine za služnosti (kanalizacija Zabreznica, Selo in pripadajoči povezovalni kanali do obrtne cone). Poplačan je bil projekt za izvedbo prestavitve kratkega odseka ceste v Vrbi in kopiranje dodatnih PZI projektov za Zabreznico in Selo. Preostala predvidena realizacija investicij (predvsem izgradnja kanalizacija Vrba, Breznica, gradbenega nadzora, ostalih projektov) bo realizirana v celoti do konca septembra.

| 1514 | METEORNA KANALIZACIJA | 17.966,03 |
| --- | --- | --- |

Sredstva so bila porabljena za ureditev meteorne kanalizacije na Breznici in v Vrbi po izstavljenih situacijah.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA

16029003 Prostorsko načrtovanje

| 1601 | URBANIZEM | 26.461,69 |
| --- | --- | --- |

Do polletja so bile iz te postavke poplačani stroški vzdrževanja občinskega GISa, nekaj stroškov za izdelavo strokovnih podlag v okviru izdelave OPN Občine Žirovnica ter OPPN za obrtno-poslovno cono, stroški tiskarskih storitev za obvestila o javni razgrnitvi OPPN in za njeno objavo v Gorenjskem glasu.

1603 KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 Oskrba z vodo

| 1611 | VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA | 0,00 |
| --- | --- | --- |

Do polletja se ni izkazala nobeno potreba po menjavi hidrantov, saj je bilo v preteklem letu, ob gradnji kanalizacijskega omrežja, zamenjano večje število hidrantov, zato s te postavke do polletja tudi ni bilo porabljenih nobenih sredstev.

| 1613 | VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE) | 124.608,83 |
| --- | --- | --- |

Do polletja je zapadla v plačilo predzadnja situacija za izvedbo vodohrana v Smokuču v lanskem letu (manjka še obračunska). Poplačana so bila dela pri obnovi vodovoda na Breznici in v Vrbi (po izdanih situacijah). Plačan je bil tudi gradbeni nadzor za vodohran ter izdelava PID za vodovod od vodohrana do glavnega voda.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

| 1621 | UREDITEV POKOPALIŠČA | 9.513,94 |
| --- | --- | --- |

Do polletja je bila iz postavke plačana končna situacija za sanacijo opornega zidu na pokopališču na Breznici ter izdelava geodetskega posnetka izvedenih del.

16039003 Objekti za rekreacijo

| 1631 | VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC | 1.776,29 |
| --- | --- | --- |

Do polletja je bilo v te namene porabljeno nekaj manj kot polovico sredstev (v glavnem za obrez lipe v Žirovnici, ureditev okolice za 8. februar in košnjo).

| 1633 | OTROŠKA IGRIŠČA | 0,00 |
| --- | --- | --- |

Na postavki so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje obstoječih otroških igrišč, ki pa v prvi polovici leta še niso bila realizirana.

1605 SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

| 1641 | STANOVANJA (INVESTICIJE) | 0,00 |
| --- | --- | --- |

Do polletja še niso bila pričeta dela za predelavo spodnjega stanovanja v dva manjša za Rome na naslovu Moste 78. V pripravi je nov projekt obstoječega stanja, ker so Romi sami v lanskem letu prizidali kotlarno.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

| 1651 | STANOVANJA (VZDRŽEVANJE) | 5.859,62 |
| --- | --- | --- |

V prvi polovici leta je bila iz te postavke obnovljena ena od kopalnic na naslovu Zabreznica 5, stroški upravljanja in obratovanja objektov Zabreznica 5 in Moste 78.

| 1652 | OBVEZNOSTI PO STANOVANJSKEM ZAKONU | 930,49 |
| --- | --- | --- |

Do polletja tega leta je bilo v te namene porabljeno manj kot polovico planiranih sredstev. Sredstva so namenjena plačilu obveznosti po stanovanjskem zakonu (delež od obročnega odplačevanja lastniških stanovanj), ki se nakazujejo stanovanjskemu ter odškodninskemu skladu.

1606 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

| 1661 | PROGRAM GEODETSKIH DEL | 4.539,40 |
| --- | --- | --- |

Do polletja so bile iz postavke poplačane posamezne ureditve mej med privatnimi in občinskimi zemljišči (največ ob cestah) ter parcelaciji ceste v Žirovnici in Zabreznici za prenos z države na občino (prejšnja regionalna cesta).

1606900201 Nakup zemljišč

| 1671 | STAVBNA ZEMLJIŠČA | 2.844,77 |
| --- | --- | --- |

Do polletja je bila iz te postavke porabljeno minimalno razpoložljivih sredstev. Poplačane so bile storitve  za potrebe prometa z zemljišči (cenitve, notarske overovitve pogodb ter odkupi zemljišč).

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 DRUGI PROGRAMI NA PODORČJU ZDRAVSTVA

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

| 1711 | PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV | 10.281,28 |
| --- | --- | --- |

Občina po zakonu pokriva stroške zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov. Iz tega naslova je povprečno zavarovano okoli 45 občanov mesečno, trenutno znaša mesečni prispevek na zavarovanca 28,48 EUR. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za kritje vseh obveznosti iz tega naslova.

17079002 Mrliško ogledna služba

| 1721 | PREVETIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI | 818,30 |
| --- | --- | --- |

Preventivni zdravstveni ukrepi vsebujejo stroške mrliško pregledne službe, ki so v prvi polovici leta znašali 818,30 EUR. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za kritje vseh obveznosti iz tega naslova.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

| 1801 | JANŠEV ČEBELNJAK | 493,38 |
| --- | --- | --- |

Na postavki so realizirana sredstva za kritje stroškov po služnostni pogodbi za uporabo poti, ki služi za dostop k čebelnjaku. Planirana sredstva za vzdrževanje čebelnjaka v prvi polovici leta niso bila realizirana.

| 1802 | VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE | 35.629,84 |
| --- | --- | --- |

Na postavki so realizirana sredstva v višini 35.629,84 EUR in sicer 19.354,84 EUR za izdelavo kipa talca ter 16.275,00 EUR za ulivanje kipa.

1803 PROGRAMI V KULTURI

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

| 1821 | OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE | 17.564,51 |
| --- | --- | --- |

Na postavki so bila v prvi polovici leta realizirana sredstva za:

| Konto | Opis | Veljavni proračun | Realizacija |
| --- | --- | --- | --- |
| 413300 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 37.116,00 | 10.346,05 |
| 413301 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 5.665,00 | 1.713,34 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 20.263,00 | 5.505,12 |
|  |  | 63.044,00 | 17.564,51 |

| 1822 | KNJIŽNICA M. ČOPA (INVESTICIJE) | 0,00 |
| --- | --- | --- |

Na postavki bodo sredstva za nakup opreme realizirana v drugi polovici leta, saj so nabave v teku.

18039003 Ljubiteljska kultura

| 1841 | KULTURNI PROJEKTI | 2.200,00 |
| --- | --- | --- |

Po zaključenem razpisu za leto 2009 so bila razdeljena sredstva za naslednje projekte:

| IZVAJALEC | projekt | znesek |
| --- | --- | --- |
| Fotografsko društvo Jesenice | Razstave v fotogaleriji Jaka Čopa (6 razstav) | 150,00 EUR |
| Kulturno društvo K | Gledališka predstava: Otok, avtor Athol Fugard | 1.300,00 EUR |
| Osnovna šola Žirovnica | Tridnevna fotografska delavnica | 500,00 EUR |
| KD dr. France Prešeren Breznica | Izdaja knjige "Postoj popotnik" | 900,00 EUR |
| PUHART kulturne dejavnosti, Petra Kejžar s.p. | "Kar je, beži" | 1.350,00 EUR |

V prvi polovici leta so bila realizirana sredstva za predstavo Otok in izdajo knjige Postoj popotnik. Ostale obveznosti bodo zapadle v drugi polovici leta, ko bodo upravičenci predložili ustrezne zahtevke.

| 1842 | KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA | 7.100,02 |
| --- | --- | --- |

Na postavki je zajeto 6 mesečnih dotacij za redno dejavnost društva v skupni višini 5.800,02 EUR in sredstva za programske stroške v višini 1.300,00 EUR.

| 1843 | MEDOBČINSKO SODELOVANJE- LJUBITELJSKA KULTURA | 0,00 |
| --- | --- | --- |

Sredstva so bila dodeljena v višini 1.070,00 EUR, vendar še niso bila izplačana, saj se sredstva izplačujejo na podlagi prejetega poročila.

18039005 Drugi programi v kulturi

| 1851 | KULTURNA DVORANA | 7.265,32 |
| --- | --- | --- |

Na postavki so realizirani stroški obratovanja dvorane in sicer:

| najemnina za dvorano | 3.441,72 EUR |
| --- | --- |
| stroški obratovanja | 3.823,60 EUR |

1804 PODPORA POSEBNIM SKUPINAM

18049004 Programi drugih posebnih skupin

| 1861 | DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE | 0,00 |
| --- | --- | --- |

Na postavki v prvi polovici leta še ni bilo realizacije, sredstva pa so bila razdeljena za sledeči namen:

| SSK Stol Žirovnica (nakup kombija) | 3.000,00 EUR |
| --- | --- |
| Društvo upokojencev Žirovnica (delo društva) | 1.250,00 EUR |
| DPM Žirovnica (delo društva) | 800,00 EUR |

1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE DEJAVNOSTI

18059001 Programi športa

| 1871 | ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE | 29.452,62 |
| --- | --- | --- |

Postavka zajema sredstva za delo društev, ki delujejo na področju športne vzgojo otrok in mladine. Na postavki je realizirano 6 mesečnih dotacij, ki so bile izplačane v spodaj navedeni višini:

| KK - Kolesarski klub Završnica | 3.515,28 EUR |
| --- | --- |
| SSK Stol Žirovnica | 23.293,34 EUR |
| TVD Partizan Žirovnica | 13.644,00 EUR |

Ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta v skladu s podpisanimi pogodbami in ko bodo prejemniki predložili ustrezna poročila.

| 1872 | KAKOVOSTNI ŠPORT | 1.400,04 |
| --- | --- | --- |

Na postavki je realizirano 6 mesečnih dotacij, ki so bile izplačane v spodaj navedeni višini:

| KK - Kolesarski klub Završnica | 257,16 EUR |
| --- | --- |
| TVD Partizan Žirovnica | 1.142,88 EUR |

Ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta v skladu s podpisanimi pogodbami in ko bodo prejemniki predložili ustrezna poročila.

| 1873 | ŠPORTNE PRIREDITVE | 960,00 |
| --- | --- | --- |

Na postavki so bila realizirana sredstva za sofinanciranje športne prireditve:

| KK - Kolesarski klub Završnica (kolesarska dirka) | 171,00 EUR |
| --- | --- |
| TVD Partizan Žirovnica (veleslalom, sankanje) | 686,00 EUR |
| Kašarija team (nogometni turnir) | 103,00 EUR |

Ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, ko bodo upravičenci dostavili poročila o izvedenih prireditvah. Na letni ravni bodo sredstva predvidoma porabljena v celoti.

| 1874 | DODATEK KATEGORIZIRANIM ŠPORTNIKOM | 0,00 |
| --- | --- | --- |

Sredstva za dodatek kategoriziranim športnikom so bila v skladu s sprejetim programom športa za leto 2009 dodeljena, niso pa še izplačana, ker upravičenci še niso predložili zahtevkov.

| 1875 | RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU | 0,00 |
| --- | --- | --- |

Postavka zajema sredstva za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu in za vrhunske športne prireditve ter nakup športne opreme. Sredstva bodo izplačana, ko bodo upravičenci predložili ustrezne zahtevke.

| 1876 | PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE | 260,00 |
| --- | --- | --- |

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje programov organizirane športne vadbe odraslih (rekreacija). Na postavki so bila izplačana sredstva za izvajanje rekreacijske dejavnosti Kašarija team v višini 260,00 EUR, ostala sredstva bodo realizirana, ko bodo upravičenci predložili ustrezne zahtevke.

| 1877 | VEČNAMENSKA DVORANA | 258.712,45 |
| --- | --- | --- |

Na postavki so realizirana sredstva povezana z zaključkom izgradnje parkirišč pri OŠ Žirovnica ter s projekti za gradnjo večnamenske dvorane. Stroški povezani s samo gradnjo dvorane bodo nastali v drugi polovici leta.

| Konto | Opis | Veljavni proračun | Realizacija |
| --- | --- | --- | --- |
| 420299 | Nakup druge opreme in napeljav | 416.042,00 | 0,00 |
| 420401 | Novogradnje | 2.562.758,00 | 189.068,78 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 43.991,00 | 2.618,62 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 78.792,00 | 50.600,40 |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 41.693,00 | 16.424,65 |
|  |  | 3.143.276,00 | 258.712,45 |

18059002 Programi za mladino

| 1881 | PREVENTIVNI PROJEKTI | 0,00 |
| --- | --- | --- |

Sredstva so bila dodeljena skavtom in DPM, izplačana pa bodo v drugi polovici leta, ko bodo upravičenci predložili poročila in ustrezna dokazila o porabi proračunskih sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK

1902901 Vrtci

| 1901 | SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA | 137.917,88 |
| --- | --- | --- |

Občina je dolžna na podlagi zakona o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev, ki ga določi občina na podlagi materialnega stanja družine v skladu s pravilnikom o višini prispevkov staršev za programe vrtcev. Subvencije otroškega varstva so bile do polletja porabljene 50,05%, ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni plana.

Do 30.6.2009 so bile izplačane subvencije spodaj navedenim zavodom:

| OŠ Žirovnica | 105.213,09 EUR |
| --- | --- |
| VVO Jesenice | 8.785,07 EUR |
| VVZ Radovljica | 15.824,81 EUR |
| Vrtec Bled | 2.585,72 EUR |
| Vrtec Slovenska Bistrica | 971,59 EUR |
| Župnijski zavod sv. Martina | 1.838,87 EUR |
| Waldorfska šola Ljubljana | 708,03 EUR |
| Vrtec Ig | 1.990,70 EUR |
| SKUPAJ | 137.917,88 EUR |

| 1902 | INVESTICIJA V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA | 0,00 |
| --- | --- | --- |

V prvi polovici leta postavka ni imela realizacije, ker se investicije v OŠ Žirovnica praviloma izvajajo med šolskimi počitnicami.

1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE

19039001 Osnovno šolstvo

| 1911 | OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA | 41.317,63 |
| --- | --- | --- |

Na postavki so bila izplačana sredstva za sledeče namene:

| stroški ogrevanja | 24.246,64 EUR |
| --- | --- |
| obratovalni stroški | 17.070,99 EUR |
| SKUPAJ | 41.317,63 EUR |

Sredstva se zavodu nakazujejo na podlagi zahtevkov, ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni planirane.

| 1912 | INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA | 13.792,38 |
| --- | --- | --- |

Do 30.6.2009 so bila na postavki realizirana sredstva za naslednje investicijski odhodke:

| obnova vodovodnega priključka (ob gradnji parkirišča) | 2.206,60 EUR |
| --- | --- |
| priključek fekalne kanalizacije | 11.585,78 EUR |
| SKUPAJ | 13.792,38 EUR |

| 1921 | OSNOVNA ŠOLA POLDE STRAŽIŠAR JESENICE | 1.845,00 |
| --- | --- | --- |

Občina Žirovnica sofinancira 13,02% materialnih stroškov, stroškov ogrevanja, tekočega vzdrževanja in sredstev za nakup opreme.

Dotacije so bile nakazovane po dvanajstinah in v skladu s sprejetim planom.

19039002 Glasbeno šolstvo

| 1931 | GLASBENA ŠOLA JESENICE | 3.076,50 |
| --- | --- | --- |

Občina Žirovnica sofinancira 13,02% materialnih stroškov, stroškov ogrevanja, tekočega vzdrževanja in sredstev za amortizacijo prostora in 13,02% stroškov osebnih prejemkov delavcev ter sredstva za izobraževanje učiteljev.

Dotacije so bile nakazovane po dvanajstinah in v skladu s sprejetim planom.

1905 DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

19059001 Izobraževanje odraslih

| 1941 | LJUDSKA UNIVERZA JESENICE | 158,00 |
| --- | --- | --- |

Postavka zajema sofinanciranje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja odraslih, ki ga je po zakonu dolžna kriti občina. Delež občine Žirovnica znaša 13,02%.

1906 POMOČ ŠOLAJOČIM

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

| 1951 | PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL | 30.332,51 |
| --- | --- | --- |

Prevozni stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na poteh, ki so opredeljene kot nevarne. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta bo na ravni planirane.

| 1952 | REGRESIRANA PREHRANA UČENCEV | 1.420,82 |
| --- | --- | --- |

Na predlog šol občina razrešuje del socialne problematike z regresiranjem kosil učencem, s tem, da se regresirajo kosila le učencem iz družin z najnižjimi dohodki.

Za regresiranje prehrane so bila izplačana naslednja sredstva:

| OŠ Žirovnica | 1.103,70 EUR |
| --- | --- |
| OŠ Polde Stražišar | 241,12 EUR |
| Zavod sv. Stanislava | 76,00 EUR |
| SKUPAJ | 1.420,82 EUR |

Ocenjujemo, da bodo sredstva zadoščala do konca leta.

19069003 Štipendije

| 1961 | ŠTIPENDIJSKA SHEMA | 0,00 |
| --- | --- | --- |

Postavka ni realizirana, ker s strani upravljalca sheme BSC d.o.o. nismo prejeli pogodbe, ki bi bila podlaga za izplačilo obveznosti v breme proračuna.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE

20029001 Drugi programi v pomoč družini

| 2001 | DODATEK ZA NOVOROJENCE | 5.700,00 |
| --- | --- | --- |

V prvi polovici leta je bila izplačana pomoč ob rojstvu dojenčka 17 upravičencem, od tega so bili trije novorojenčki tretji otrok v družini, kateri prejme 500,00 EUR, ostali prejmejo po 300,00 EUR. Realizacije do konca leta ni mogoče predvideti, verjetno bo na ravni planirane oz. nekoliko višja.

2003 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

20039002 Socialno varstvo invalidov

| 2011 | OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU | 3.699,06 |
| --- | --- | --- |

V skladu z zakonom o socialnem varstvu je občina zavezanka za kritje stroškov dela družinskega pomočnika, ki pripada osebam z motnjami v razvoju. Trenutno občina krije stroške enega družinskega pomočnika. Mesečna obveznost občine znaša 616,51 EUR. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadoščala za kritje obveznosti iz tega naslova.

| 2012 | ZAVODSKO VARSTVO | 5.372,08 |
| --- | --- | --- |

Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih, ki se krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili sposobni in dolžni to razliko kriti.

Pravica do doplačila oskrbnine se upravičencu prizna na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo. Trenutno občina doplačuje oskrbnino 1 upravičenki, ki je nastanjena v posebnem zavodu in 1 upravičenki nastanjeni v splošnem zavodu. Sredstva na postavki bo potrebno povišati, saj se je obveznost doplačila ene oskrbnine pojavila šele po sprejetju proračuna.

20039003 Socialno varstvo starih

| 2021 | POMOČ NA DOMU | 12.027,85 |
| --- | --- | --- |

Na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev o plačilih socialno varstvenih storitev je občina dolžna doplačati storitev tistim upravičencem, ki jim dohodki ne omogočajo v celoti kriti obveznosti iz tega naslova ter kriti stroške vodenja službe in subvencionirati najmanj 50% cene storitve.

20039004 Socialno varstvo materialno ogroženih

| 2031 | SOCIALNE POMOČI | 759,62 |
| --- | --- | --- |

V prvi polovici leta je bila štirim upravičencem dodeljena pomoč za kritje stroškov položnic in stroškov nakupa hrane.

| 2032 | DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN | 0,00 |
| --- | --- | --- |

Delno nadomestilo najemnin stanovanj pripada socialno ogroženim občanom na podlagi stanovanjskega zakona. Postavka nima realizacije, ker nismo prejeli nobene vloge iz tega naslova.

| 2033 | ZDRAVSTVENA KOLONIJA | 0,00 |
| --- | --- | --- |

Ker otroci letujejo v poletnih mesecih, bodo tudi finančne obveznosti iz tega naslova nastale v drugi polovici leta.

| 2035 | KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK | 2.971,00 |
| --- | --- | --- |

Na postavki so realizirana sredstva za sofinanciranje dejavnosti v višini 2.971,00 EUR.

20039006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

| 2041 | HUMANITARNE ORGANIZACIJE | 0,00 |
| --- | --- | --- |

Sredstva za humanitarne organizacije so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa naslednjim društvom oziroma organizacijam:

| organizacija | znesek |
| --- | --- |
| AURIS medobčinsko društvo gluhih in naglušnih | 50,00 EUR |
| Združenje multiple skleroze Slovenije | 50,00 EUR |
| Župnijska Karitas Breznica | 2.100,00 EUR |
| Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj | 50,00 EUR |
| Društvo psioratikov Slovenije | 50,00 EUR |
| Območno združenje rdečega križa Jesenice | 300,00 EUR |
| Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo | 50,00 EUR |
| "Sožitje" - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica | 300,00 EUR |
| Društvo civilnih invalidov vojn Gorenjske | 50,00 EUR |
| SKUPAJ | 3.000,00 EUR |

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta, ko bodo upravičenci predložili dokazila o izvedenem predmetu pogodbe.

| 2042 | VARNA HIŠA | 528,25 |
| --- | --- | --- |

Sredstva v višini 528,25 EUR so bila izplačana za sofinanciranje dejavnosti varne hiše na Gorenjskem in sicer vse Gorenjske občine krijejo 20% stroškov delovanja, od tega znaša delež občine Žirovnica 2,07%. Ostala sredstva (80%) pa zagotavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERU NARAVNIH NESREČ

23029001 Rezerva občine

| 2301 | PRORAČUNSKA REZERVA | 5.000,00 |
| --- | --- | --- |

Zakon o javnih financah (Ur. list RS št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) v 49. členu določa, da se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

V letu 2009 je bilo v sklad rezerve izločeno 5.000,00 EUR, tako, da je le-ta imel na dan 30.06.2009 proračunsko rezervo v višini 28.367,28 EUR.

2303 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

23039001 Splošna proračunska rezervacija

| 2302 | SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 0,00 |
| --- | --- | --- |

Postavka nima realizacije, saj služi zgolj prerazporejanju sredstev, na postavke, kjer so le-ta zagotovljena v nezadostni višini.