IZVEDBENI PROGRAM REDNEGA VZDRŽEVANJA CEST IN OSTALIH PROMETNIH POVRŠIN

OBČINA ŽIROVNICA

2023

Naročnik: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica

Nadzor: Občina Žirovnica, oddelek za urejanje prostora in gospodarske javne službe

Pripravil: JEKO, d.o.o., Adel Numanovič, gr. inž.

Pripravil: Adel Numanović                                                              Direktor: Uroš Bučar, uni. dipl. ekon.

Občina Žirovnica:

Nadzor: ……………………………………………………………..

Datum: ………………………………………………………………………………..

# Kazalo vsebine

Kazalo vsebine	2

1.	SPLOŠNO	5

OSNOVNI PODATKI	5

2.	OBRAZLOŽITEV  IZVEDBENEGA PROGRAMA LETNEGA VZDRŽEVANJA	6

NAČRTOVANJE IN NAČIN IZVAJANJA DEL REDNEGA VZDRŽEVANJA (povzeto 4.člen)	6

OBVEŠČANJE JAVNOSTI (povzeto 5. člen)	6

IZVEDBENI PROGRAM (povzeto 6. člen)	7

3.	NADZOR NAD STANJEM CEST	7

NADZOR NAD STANJEM CEST (povzeto po 7. členu)	7

OBDOBNI PREGLEDNI CEST IN CESTNIH OBJEKTOV (povzeto člen 8.)	7

OBDOBNI PREGLEDI CESTNIH OBJEKTOV	7

IZREDNI PREGLEDI CEST IN CESTNIH OBJEKTOV (povzeto 9.člen)	7

4.	REDNO VZDRŽEVANJE CEST	8

DELA REDNEGA VZDRŽEVANJA (povzeto 10.člen)	8

PREGLEDNIŠKA SLUŽBA (povzeto 11.člen)	8

REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN (povzeto 12. člen)	9

REDNO VZDRŽEVANJE BANKIN (povzeto 13. člen)	9

REDNO VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ODVODNJAVANJE (povzeto 14. člen)	10

REDNO VZDRŽEVANJE BREŽIN IN BERM (povzeto 15. člen)	10

REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE IN PROMETNE OPREME (povzeto 16. člen)	10

REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNE RAZSVETLAJVE, NAPRAV IN UREDITEV (povzeto 17. člen)	10

REDNO VZDRŽEVANJE VEGETACIJE (povzeto 18. člen)	10

ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI (povzeto 19. člen)	11

ČIŠČENJE CEST (povzeto 20. člen)	11

REDNO VZDRŽEVANJE PROSTEGA PROFILA (povzeto 21. člen)	11

REDNO VZDRŽEVANJE MEJNIKOV (povzeto 22. člen)	11

REDNO VZDRŽEVANJE DRUGIH FUNKCIONALNIH POVRŠIN (povzeto 23. člen)	11

REDNO VZDRŽEVANJE CESTNIH OBJEKTOV (povzeto 24. člen)	11

INTERVENCIJSKI UKREPI (povzeto 25. člen)	12

5.	PODROČJE DELA	12

DOLOČITEV PREDNOSTNIH RAZREDOV CEST GLEDE NA KATEGORIZACIJO	12

RAZVRSTITEV DEL REDNEGA VZDRŽEVANJA V PREDNOSTNE RAZREDE	12

6.	NAČRTOVANJE IZVAJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA	13

ENOTA ZA IZVAJANJE REDNEGA VZDRŽEVANJA	13

OBRAČUNAVANJE STORITEV	13

IZOBRAŽEVANJE	13

FINANČNI PLAN S PREDVIDENO TERMINSKO PORABO SREDSTEV	14

ORGANIGRAM DELOVNE ORGANIZACIJE V ENOTI VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN	15

7.	PLAN REDNEGA VZDRŽEVANJA CEST IN OSTALIH PROMETNIH POVRŠIN	16

7.1.  VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST (1301)	16

Ž21 PREGLEDNIŠKA SLUŽBA	16

Ž22 CESTARJI NA RELACIJAH Z JAVNO SNAGO	16

Ž23 ČIŠČENJE NAPRAV ZA ODVODNJAVANJE	16

Ž24 KOŠNJA PREGLEDNIH BANKIN, PREGLEDNIH BERM IN OBREZ GRMIČEVJA	17

Ž25 OBREŽNE IN PODPORNE ZAŠČITE	17

Ž26 POPRAVILO CESTNIH OBJEKTOV, NAPRAV IN BANKIN	17

Ž27 VZDRŽEVANJE ASFALTNIH VOZIŠČ	17

Ž28 VZDRŽEVANJE VARNOSTNIH OGRAJ	18

Ž29 ZALIVANJE RAZPOK	18

Ž211  INTERVENCIJSKA DELA OBČINA ŽIROVNICA	18

Ž212 VZDRŽEVANJE MAKEDAMSKIH VOZIŠČ	18

Ž216 PRIPRAVLJENOST NA DOMU	18

7.2. METEORNA KANALIZACIJA (1511)	19

Ž1 LETNI PREGLED IN ČIŠČENJE METEORNE KANALIZACIJE	20

Ž2 PREGLED IN ČIŠČENJE PESKOLOVOV IN HUDOURNIKOV	20

Ž3 PREGLED IN ČIŠČENJE PONIKALNIC	21

Ž4 ČIŠČENJE LOVILCEV OLJ NA OBČINSKIH PARKIRIŠČIH IN OBJEKTIH	23

Ž5 POPRAVILA OBJEKTOV IN NAPRAV METEORNIH SISTEMOV	24

7.3. VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN (1634)	24

Ž213 PRAZNJENJE PASJIH WC-JEV, VZDRŽEVANJE KLOPI, ZABOJEV ZA SMETI	24

Ž215 STROJNO ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	24

7.4. PARKIRIŠČA IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA (1332)	24

Ž210 VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ	24

7.5. OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA (1331)	24

Ž217 VZDRŽEVANJE VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE	24

Ž218 VZDRŽEVANJE TALNIH OZNAČB	25

7.6. ZIMSKA SLUŽBA (1302)	25

# SPLOŠNO

V skladu z določili Zakona o javnih cestah (Ur.l.RS št. 33/06), Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur.l.RS št. 38/2016) in Odlokom o občinskih cestah v Občini Žirovnica (Ur.l.RS št. 43/2012) je potrebno za izvajanje rednega vzdrževanja cest pripraviti izvedbeni program rednega vzdrževanja cest.

Izvedbeni program rednega vzdrževanja cest pripravi izvajalec rednega vzdrževanja cest, pri tem pa mora upoštevati razpoložljiva finančna sredstva, ki mu jih dodeli upravljavec ceste. Predlog izvedbenega programa predloži izvajalec do 15.10. za tekoče leto. Strokovni nadzor do 31.10. tekočega leta pripravi pripombe. S 1.11. tekočega leta preide program v izvajanje.

Jeko, d.o.o., izvaja redno vzdrževanje občinskih cest in ostalih javnih površin, ki so opredeljene v tem izvedbenem programu v občini Žirovnica.

## OSNOVNI PODATKI

Podatki o izvajalcu

| Naziv: | JEKO, d.o.o. |
| --- | --- |
| Naslov: | Cesta Maršala Tita 51, 4270 Jesenice |
| ID DDV: | si67496717 |
| Odgovorna oseba podjetja: | Direktor: Uroš Bučar, uni. dipl. ekon. |
| Vodja vzdrževanja javnih površin : | Vodja del: Adel Numanović, inž. gr. |

Podatki o izvajalcu rednega vzdrževanja cest

Zakonska določila

| OBČINA | ŽIROVNICA |  |
| --- | --- | --- |
| PREDPIS | objavA |
| Zakon o cestah | Ur.l.RS št.109/10, 48/12, 36/14, 46/15, 10/18, 123/21 |
| Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest | Ur.l.RS št. 62/98, 109/10 in ZCes-1 in 38/2016 |
| Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih občine Žirovnica | Ur.l. RS št.: 101/06, 74/15, 35/22 |
| Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Žirovnica | Ur.l. RS št.: 19/13, 58/13, 24/14, 24/15, 80/17, 59/19, 93/20 |
| Odlok o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja d.o.o., Jesenice | Ur.l.RS št.104/11, 2/16, 13/17, 39/19, 81/22 |
| Zakon o delovnih razmerjih | Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) |
| Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih | Ur. l. RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1 |

Zakonska določila in predpisi

Območje izvajanja rednega vzdrževanja cest in ostalih prometnih površin

Redno vzdrževanje se izvaja na celotnem območju občine Žirovnica in obsega vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest, pločnikov, parkirišč in ostalih javnih površin in ne kategoriziranih površin katere določi upravljavec in so opredeljene v tem izvedbenem programu. Zbirni kataster vzdrževanih javnih površin in objektov ter izvedbeni program rednega vzdrževanja cest so predstavljeni v Geografskem informacijskem sistemu Piso > Splošni katastri: Vzdrževanje cest zimska služba, Redno letno vzdrževanje cest in Cestni objekti.

V občini Žirovnica so po Odloku o kategorizaciji (Ur.l.RS št. 93/2020) občinske ceste razdeljene po kategorijah, namenu uporabe in glede na vrsto cestnega prometa.

# OBRAZLOŽITEV  IZVEDBENEGA PROGRAMA LETNEGA VZDRŽEVANJA

Temeljni predpis za izdelavo Izvedbenega programa vzdrževanja cest in njegovo izvajanje je Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur.l.RS št. 38/2016).

Namen rednega vzdrževanja je zagotavljanje in ohranjanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti javnih cest. Njegovo izvajanje se vrši tako, da se v največji možni meri zaščiti okolje pred škodljivimi vplivi prometa.

## NAČRTOVANJE IN NAČIN IZVAJANJA DEL REDNEGA VZDRŽEVANJA (povzeto 4.člen)

Redno vzdrževanje cest se izvaja: vestno, strokovno, z uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci rednega vzdrževanja cest. Strokovni nadzor nad rednim vzdrževanjem izvaja upravljavec cest.

Redno vzdrževanje se začne takoj po predaji ceste v uporabo. Izvajanje rednega vzdrževanja se izvaja v najprimernejših vremenskih, prometnih in drugih situacijah, ki vplivajo na izvedbo del.

Območja del je potrebno označiti in urediti v skladu s Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah. Začasna prometna signalizacija se odstrani takoj, ko ni več potrebna.

Upravljavec ceste je enkrat letno dolžan izdelati poročilo o stanju cest s podatki o posameznih delih rednega vzdrževanja cest. Ti podatki so podlaga za izdelavo letnega plana rednega vzdrževanja cest, v katerem so določena potrebna finančna sredstva za izvajanje rednega vzdrževanja cest za naslednje leto.

Dela rednega vzdrževanja, ki so potrebna za zagotavljanje varnega prometa in ohranitev dobrega stanja cest so določena v poglavju opisa prioritet. Dela so razvrščena v prednostne razrede glede na kategorijo ceste in pomembnost opravila.

Finančna sredstva za redno vzdrževanje se razporedijo tako, da se za neodložljiva dela v prvem prednostnem razredu zagotovijo vsa potrebna finančna sredstva . Za dela v drugem in tretjem prednostnem razredu se izdela program glede na preostala razpoložljiva finančna sredstva.

## OBVEŠČANJE JAVNOSTI (povzeto 5. člen)

Upravljavec ceste organizira zbiranje podatkov o stanju in prevoznosti cest ter o tem obvešča javnost.  Če se zaradi vremenskih razmer, rednega vzdrževanja ceste, naravnih ali prometnih nesreč ter drugih izrednih dogodkov na cesti ali ob njej spremenijo pogoji za odvijanje prometna, upravljavec zagotovi sprotno obveščanje javnosti.

## IZVEDBENI PROGRAM (povzeto 6. člen)

Izvajalec rednega vzdrževanja cest pripravi za vsak koledarski mesec mesečni izvedbeni program rednega vzdrževanja cest, v katerem so določeni posamezni ukrepi  na cestah za naslednji mesec.

Z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest se določijo obdobja in razpored opravljanja posameznih del, tehnološki postopki, roki izvedbe ter drugi pogoji za opravljanje rednega vzdrževanja cest

# NADZOR NAD STANJEM CEST

## NADZOR NAD STANJEM CEST (povzeto po 7. členu)

Nadzor nad stanjem cest zagotavlja upravljavec ceste s pregledi cest in izvajanjem rednega vzdrževanja cest s pregledniško službo. Upravljavec zbira podatke ugotovljene s pregledi cest in cestnih objektov ter vodi podatke o stanju cest in cestnih objektov. Ugotovitve s pregledov cest in cestnih objektov so podlaga za določanje potrebnih vzdrževalnih ukrepov.

## OBDOBNI PREGLEDNI CEST IN CESTNIH OBJEKTOV (povzeto člen 8.)

Obdobni pregledi cest se izvajajo po potrebi in v obsegu, ki ga določi upravljavec.

## OBDOBNI PREGLEDI CESTNIH OBJEKTOV

Obdobni pregledi cestnih objektov se opravljajo najmanj enkrat na šest let . Jekleni in leseni cestni objekti se pregledajo najmanj enkrat na leto. Pregledajo se vsi deli cestnega objekta in na zahtevo upravljavca ceste izvedejo meritve in preizkusi.

Obdobne preglede se zaključi s poročilom o stanju pregledanega dela ceste ali cestnega objekta, ki vsebuje predloge o potrebnih vzdrževalnih ukrepih.

## IZREDNI PREGLEDI CEST IN CESTNIH OBJEKTOV (povzeto 9.člen)

Izredni pregledi cest in cestnih objektov se opravljajo neposredno ali takoj po dogodkih kot so:

- naravne nesreče, hude prometne nesreče, požar, eksplozija, posedanje terena, izredni prevozi in drugi izredni dogodki, ki vplivajo na cesto, oziroma takrat, ko ogrožajo varnost cestnega prometa,

- ob pojavu nenadnih večjih poškodb posameznih elementov ceste ali cestnega objekta,

- pri ugotavljanju sposobnosti ceste ali cestnega objekta za prevzemanje dodatnih ali izrednih prometnih obremenitev,

- pred potekom garancijske dobe za cesto ali cestni objekt,

Upravljavec ceste določi vsebino in obseg izrednega pregleda ter imenuje komisijo za opravljanje izrednega pregleda. Komisija o svojih ugotovitvah sestavi poročilo s pregledom potrebnih ukrepov in določi pogoje za začasno oziroma stalno uporabo ceste in cestnega objekta.

# REDNO VZDRŽEVANJE CEST

Redno vzdrževanje cest se opravlja v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest. Izvajalec rednega vzdrževanja cest o svojem delu vodi podatke iz katerih mora biti razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje del, poraba materialov, uporabljena delovna sila in mehanizacija ter druge pomembne podatke. Redno vzdrževanje cest se opravlja praviloma v času zmanjšanega prometa in če je mogoče brez omejitev prometa.

## DELA REDNEGA VZDRŽEVANJA (povzeto 10.člen)

- pregledniška služba,

- redno vzdrževanje prometnih površin,

- redno vzdrževanje cestnih objektov,

- redno vzdrževanje bankin,

- redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,

- redno vzdrževanje brežin in berm,

- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,

- redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev,

- redno vzdrževanje vegetacije,

- zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste,

- čiščenje cest,

- redno vzdrževanje mejnikov,

- redno vzdrževanju drugih funkcionalnih površin,

- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,

- intervencijski ukrepi in

- zimska služba.

## PREGLEDNIŠKA SLUŽBA (povzeto 11.člen)

Pregledniška služba nadzira vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, ter z vizualnim pregledom preverja stanje vseh sestavnih delov ceste. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna ali zavarovalna dela in meritve na cesti, ki jih je mogoče opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi, ki so potrebna za izvajanje zimske službe.

Med manjša ali zavarovalna dela na cesti, ki jih opravlja pregledniška služba, spadajo zlasti:

- takojšnje zavarovanje nevarnih mest in ovir na cesti,

- odstranjevanje predmetov, ki ogrožajo varnost prometa, z vozišča in drugih prometnih površin,

- preprečevanje drsnosti vozišča ob razlitju oljnih tekočin, razsutega tovora, nanosov blata,

- preverjanje in preprečevanje posegov v cestno telo ali varovalni pas,

- čiščenje sistema za odvodnjavanje, če bi zastajajoča voda ogrožala cesto ali varnost prometa,

- popravilo in čiščenje vertikalne prometne signalizacije,

- čiščenje in manjša popravila prometne opreme,

- obsekovanje in obrezovanje rastlinja za zagotovitev vidnosti prometne signalizacije v preglednem polju in pregledni bermi,

- ravnanje smernikov in stebričkov za zaznamovanje mejnikov,

- ravnanje in ponovna postavitev zimskih kolov,

- manjša popravila bankin,

- ročna košnja v preglednem polju,

- krpanje udarnih jam,

- kontrola stanja in vidnosti mejnikov,

- zagotavljanje prostega profila ceste,

- nadziranje postavitve in delovanja začasne prometne signalizacije,

- nadziranje stanja brežin in naprav za zaščito ceste pred padajočim kamenjem,

- preverjanje stanja in ustreznosti varnostnih in varovalnih ograj,

- čiščenje območja ceste.

Podatke o ugotovitvah s pregledov in o opravljenih delih mora izvajalec rednega vzdrževanja ceste zapisovati in hraniti ter jih posredovati upravljavcu cest.

Pregledniška služba opravlja preglede cest najmanj:

- enkrat tedensko na regionalnih cestah s PLDP do 4000, lokalnih cestah, mestnih ali krajevnih cestah ter na kolesarskih poteh.

- Na cestah nižjih kategorij (npr. javna pot) pogostost pregledov določi upravljavec ceste glede na pomen ceste, prometne obremenitve, geografsko-klimatske razmere ter druge posebne razmere.

V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej, je treba pogostost in obseg pregledov prilagoditi razmeram. Pregled se opravi takoj, ko to omogočajo vremenske razmere ali ko preneha nevarnost, zaradi katere je lahko ogrožena varnost cestnega preglednika. Glede na potek ceste v prostoru in ogroženost cestnega prometa lahko upravljavec ceste določi pogostnost pregledov glede na stopnjo ogroženosti (npr. padajoče kamenje, zdrsi pobočij, zavarovanje zožitev zaradi usadov).

Pregledniška služba najmanj enkrat na tri mesece vizualno pregleda cestne objekte, pri čemer mora pregledati zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost cestnega objekta ter varnost prometa (npr. pregled dilatacije, naprav za odvodnjavanje, opornih in podpornih konstrukcij).

Pregledniško službo opravljajo cestni pregledniki. Nadzor nad delom pregledniške službe opravlja upravljavec cest.

## REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN (povzeto 12. člen)

Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, obsega njihovo čiščenje in popravila lokalnih poškodb (npr. krpanje udarnih jam in mrežastih razpok) oziroma polaganje asfaltne prevleke preko vozišča in robnih pasov, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih

in neravnih asfaltnih površin ali izdelavo asfaltnih prevlek preko zglajenih površin ter popravila drugih podobnih poškodb.

## REDNO VZDRŽEVANJE BANKIN (povzeto 13. člen)

Bankine se vzdržujejo tako, da zagotavljajo bočno stabilnost vozišča, omogočajo razpršeno odtekanje vode z vozišča in postavitev prometne signalizacije in prometne opreme.

## REDNO VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ODVODNJAVANJE (povzeto 14. člen)

Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvajanje vode.

Ne glede na prejšnji odstavek je v posameznih delih naprav za odvodnjavanje zastajanje vode dovoljeno (npr. peskolovi, usedalnik).

## REDNO VZDRŽEVANJE BREŽIN IN BERM (povzeto 15. člen)

Brežine usekov, zasekov in nasipov ceste se vzdržujejo tako, da sta zagotovljena stabilen nagib in oblika, da se na njih utrjuje ali odstranjuje nestabilen material in da se ohranjajo obstoječe tehnične in biološke ureditve oziroma zaščite. Redna vzdrževalna dela na brežinah in bermah obsegajo zlasti:

- vzdrževanje vegetacije,

- utrjevanje in odstranjevanje nestabilnega materiala,

- čiščenje in širitev površin ter vzdrževanje tehničnih zaščitnih naprav.

## REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE IN PROMETNE OPREME (povzeto 16. člen)

Redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in prometna oprema na cestah morata biti redno vzdrževani tako, da so zagotovljeni njuna stabilnost, brezhibno delovanje in vidnost ter izpolnjevanje zahtev iz pravilnika, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.

## REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNE RAZSVETLAJVE, NAPRAV IN UREDITEV (povzeto 17. člen)

Cestna razsvetljava, naprave in ureditve se vzdržujejo tako, da je zagotovljeno njihovo brezhibno delovanje. Vzroke, ki to preprečujejo, je treba nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne začasne rešitve in zavarovalne ukrepe.

Posebne naprave in kontrolni sistemi, ki so vgrajeni v cesto ali cestne objekte in so namenjeni urejanju in nadzoru prometa, nadzoru nad stanjem ceste, meritvam, obveščanju, pobiranju cestnine, telekomunikacijske naprave, energetski kabli, prezračevalne, zaščitne in varnostne naprave ter ureditve in naprave na počivališčih, se vzdržujejo v skladu z navodili in predpisi za delovanje teh naprav in tako, da ne ogrožajo varnosti prometa.

## REDNO VZDRŽEVANJE VEGETACIJE (povzeto 18. člen)

Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacija kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prosti profil ceste in predpisana preglednost, da so vidne in dostopne prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne naprave in druge ureditve.

Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa in druge zasaditve, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej.

Hortikulturne ureditve v območju cestnega sveta državnih cest v naselju, brežine cestnega telesa z urejenimi površinami za odvijanje kolesarskega in peš prometa ter vegetacijo v profilu traktorske poti vzdržujejo občine.

## ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI (povzeto 19. člen)

Pregledno polje se vzdržuje tako, da je zagotovljena preglednost, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost.

## ČIŠČENJE CEST (povzeto 20. člen)

Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na njihovo funkcionalnost, varnost prometa in varovanje okolja.

## REDNO VZDRŽEVANJE PROSTEGA PROFILA (povzeto 21. člen)

Prosti profil ceste se vzdržuje tako, da vanj ne segajo fizične ovire. Če fizične ovire ni mogoče odstraniti, se ovira označi s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.

## REDNO VZDRŽEVANJE MEJNIKOV (povzeto 22. člen)

Mejniki posestnih meja upravljavca cest se vzdržujejo tako, da je zagotovljena njihova vidnost.

Za stalnost in nepoškodovanost mejnikov skrbita lastnik zemljišča, ki meji na cestni svet, in upravljavec ceste.

## REDNO VZDRŽEVANJE DRUGIH FUNKCIONALNIH POVRŠIN (povzeto 23. člen)

Redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin za umestitev cestnih naprav, objektov in drugih ureditev, namenjenih varnosti, vodenju in nadzoru prometa, vozil ter voznikov, zaščiti ceste in cestnega telesa ter zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij prometa obsega popravila, obnove, čiščenje in urejenost travnatih in drugih površin ter redno vzdrževanje opreme na teh površinah.

## REDNO VZDRŽEVANJE CESTNIH OBJEKTOV (povzeto 24. člen)

Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu in prostoru okoli cestnega objekta pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in trajnost cestnega objekta ter varnost cestnega prometa.

Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov spada zlasti čiščenje:

- prometnih površin in prometne opreme na cestnem objektu,

- prostora neposredno okoli cestnega objekta,

- ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov cestnega objekta,

- naprav za odvodnjavanje,

- naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža cestni objekt ali cestni promet,

- obodnih sten predora,

- grafitov in drugih napisov.

Poleg del iz prejšnjega odstavka se v okviru rednega vzdrževanja cestnega objekta opravljajo tudi manjša popravila:

- poškodb prometnih površin (npr. krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin, popravilo in nadomestitev izpadlih robnikov),

- posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih cestnega objekta (npr. krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, popravila zaščitne plasti armature, razmajanih kamnov),

- protikorozijske zaščite,

- hidroizolacije in odvodnjavanja,

- izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij.

## INTERVENCIJSKI UKREPI (povzeto 25. člen)

Izvajalec rednega vzdrževanja ceste organizira dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj, predvsem v primeru elementarnih dogodkov, izvajalec rednega vzdrževanja ceste takoj obvesti upravljavca ceste, če je ogrožen ali oviran cestni promet, pa tudi policijo.

Pri naravnih nesrečah (npr. neurje, poplava, plaz, potres, žled), hudih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih izvajalec rednega vzdrževanja ceste takoj odpravi vzroke (npr. poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen cestni promet oziroma zaradi katerih bi lahko prišlo do hujših poškodb ceste in večje materialne škode. Če to ni mogoče, izvajalec rednega vzdrževanja ceste označi ovire in zavaruje promet s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo, izvede nujne ukrepe za zavarovanje ceste in, če okoliščine dopuščajo, vzpostavi prevoznost ceste.

# PODROČJE DELA

Dela rednega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin potekajo na kategoriziranih površinah občine Žirovnica. Ostala področja vključena v redno vzdrževanje določi upravljavec in jih vzdrževalcu posreduje v pisni obliki. Osnova za določanje področja vzdrževanja cest je kategorizacijska karta  občine Žirovnica. Regionalni cesti R2 in R3 vzdržuje Gorenjska gradbena družba.

## DOLOČITEV PREDNOSTNIH RAZREDOV CEST GLEDE NA KATEGORIZACIJO

| Vrsta | Ceste | Občina Žirovnica |
| --- | --- | --- |
| LC | Lokalne ceste | 8,073 km |
| LZ | Zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste |  |
| LK | Mestne ceste ali krajevne ceste |  |
| JP | Javne poti | 32,541 km |
| Skupaj: | 40,614km |

Lokacije in načina vzdrževanje so opredeljene v Geografskem informacijskem sistemu: Piso > Splošni katastri: Vzdrževanje cest zimska služba, Redno letno vzdrževanje cest in Cestni objekti.

## RAZVRSTITEV DEL REDNEGA VZDRŽEVANJA V PREDNOSTNE RAZREDE

Posamezna dela znotraj rednega vzdrževanja cest so razdeljena v tri prednostne razrede:

- neodložljiva dela; opustitev teh del lahko ogrozi cesto in varnost prometa na njej kot tudi samo cesto (opravljajo se v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest oziroma nemudoma po ugotovitvi pomanjkljivosti),

- dela ki so nujno potrebna; opravljajo se v rokih določenih v izvedbenem programu rednega vzdrževanja cest in ob upoštevanju zagotovljene višine finančnih sredstev za to vrsto del,

- dela, katerih opustitev neposredno ne ogroža ceste in varnosti prometa, so pa potrebna za ohranitev funkcionalnosti in urejenosti ceste (opravljajo se v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest oziroma po ugotovitvah pomanjkljivosti in ob upoštevanju zagotovljene višine finančnih sredstev za to vrsto del).

# NAČRTOVANJE IZVAJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA

## ENOTA ZA IZVAJANJE REDNEGA VZDRŽEVANJA

Potrebno število zaposlenih za izvajanje rednega vzdrževanje cest in ostalih prometnih površin se določi glede na razpoložljiva finančna sredstva, izkustveno podlago preteklih let, razpoložljivo mehanizacijo in predviden obseg del, ki se ga opredeli v izvedbenem programu.

Enota vzdrževanja javnih površin v občini Žirovnica sestavljata dva cestna delavca in del t.i. gradbene enote, ki se vključuje v redno vzdrževanje ob povečanem obsegu dela in posameznih planiranih delih v okviru rednega vzdrževanja in enote podprocesa odvajanja odpadnih voda in kanalizacije, ki vzdržuje meteorno kanalizacijo.

V situacijah povečanega obsega del, nezadostnih lastnih delovnih kapacitet ter zagotavljanja potrebne strojne mehanizacije, si enota zagotavlja potrebne delovne kapacitete preko pogodbenih izvajalcev, ki so izbrani na podlagi javnih razpisov. Pogodbeni izvajalci so ustrezno usposobljeni in imajo prijavljeno ter zavarovano dejavnost iz področja del za katera imamo z njimi sklenjeno pogodbeno razmerje. Dobavljeni gradbeni materiali imajo ustrezne certifikate in izjave o lastnostih za gradbene proizvode. Posamezni materiali s področja komunalne infrastrukture (kanalski pokrovi, PVC UK cev, drobni material…) se nabavljajo v okviru sukcesivne nabave materiala v sklopu celotnega podjetja preko razpisov.

## OBRAČUNAVANJE STORITEV

Storitve izvajanja rednega vzdrževanja se obračunavajo na podlagi sprejetega in s strani občinskega sveta potrjenega cenika, v kolikor ni drugače dogovorjeno. Za potrjevanje izvedenih del se vodi dnevnik vzdrževanja javnih površin, ki se tedensko preko elektronske pošte oddajajo v podpis nadzornemu organu.

Enkrat mesečno se pregleda izvedena dela in uskladi finančna sredstva po posameznih finančnih postavkah.

## IZOBRAŽEVANJE

V tekočem letu se načrtuje usposabljanje za enega voznika C kategorije v procesu vzdrževanja javnih površin, da se zadosti dodatnim potrebam po delovnem mestu voznika tovornih vozil.

## FINANČNI PLAN S PREDVIDENO TERMINSKO PORABO SREDSTEV

## ORGANIGRAM DELOVNE ORGANIZACIJE V ENOTI VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN

# PLAN REDNEGA VZDRŽEVANJA CEST IN OSTALIH PROMETNIH POVRŠIN

Plan rednega vzdrževanja cest in ostalih prometnih površin je izdelan na podlagi predloga proračuna, ki ga upravljavec posreduje občinskemu svetu v sklopu potrjevanja letnega proračuna. Postavke finančnega plana so opredeljene kot izvedbena dela rednega vzdrževanja.

## 7.1.  VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST (1301)

## Ž21 PREGLEDNIŠKA SLUŽBA

Pregledniška služba se izvaja na podlagi 11. člena Pravilnika o rednem vzdrževanju cest (Ur.l.RS št. 38/2016). V njem je določeno, da mora pregledniška služba najmanj enkrat tedensko pregledati lokalne ceste, frekvenco pregleda javnih poti pa določi upravljavec cest. V Občini Žirovnica je upravljavec cest določil pregled javnih poti (JP) dvakrat mesečno.

V sklop pregledniške službe je upravljavec, občina Žirovnica dodala tudi tedenski pregled otroških igrišč in sicer na  Rodinah v Vrbi in na »Glenci«. Časovno je pregledniška služba opredeljena na 6 ur tedensko.

Za izvajanje pregledniške službe se pripravi plan, ki je preglednikom navodilo za izvajanje pregleda in  omenjenih del. Plan je sestavljen iz opisnega in grafičnega dela in je priloga letnemu planu. Ostala dela pregledniške službe se izvajajo v skladu z določili Pravilnika o rednem vzdrževanju cest.

## Ž22 CESTARJI NA RELACIJAH Z JAVNO SNAGO

Cestarja na relacijah sta razporejena tako, da je ekipa na izvajanju del v posameznem krajevnem območju prisotni v določenem dnevu tedna. V času sezonskih del košnje, pometanja po zimski službi cestarja preideta na tekoče izvajanje sezonskega dela. Tedensko izvajata praznjenje košev in pasjih stranišč, ter interventna dela, ki jih zaznata ali so jima odrejena in so zabeležena v pregledniškem dnevniku.

Dela cestarjev na relacijah so razdeljena na dela javne snage in dela iz področja cestnega gospodarstva. Sodelujeta in pomagata tudi pri delih urejanja zelenic, cvetličnih ureditev in sezonske košnje. Ekipa se glede na obseg del dopolnjuje iz preostalega dela enote javnih površin, v kolikor pa delovnih kapacitet znotraj enote javnih površin ni možno zagotoviti, pa se dela izvedejo s pogodbenimi izvajalci.

Natančnejša opredelitev del in razporeditev po krajevnih območjih je priloga izvedbenemu planu rednega, letnega vzdrževanja – Piso > redno letno vzdrževanje cest. Sestavljena je iz opisnega in grafičnega dela, in služi kot navodilo delavcem pri izvajanju del.

## Ž23 ČIŠČENJE NAPRAV ZA ODVODNJAVANJE

Naprave za odvodnjavanje se čisti in zagotavlja njihovo normalno odvajanje vode preko celega leta z ekipo cestnih delavcev na relacijah. Redno letno čiščenje z odstranjevanjem usedlin in njihovim pregledom pa se vrši enkrat letno v jesenskem obdobju. Dela izvaja proces odvajanja meteornih in fekalnih vod.

Dela se izvajajo strojno z visokotlačnim čistilcem. Ugotovljene poškodbe se vnašajo v pregledniški dnevnik. Odpadni material za katerega je izdelana ocena odpadka (19 08 02 odpadki iz peskolovov) se začasno deponira na deponiji ob Zbirnem centru Jesenice in se nato transportira na stalno deponijo Mala Mežaklja v postopek deponiranja.

## Ž24 KOŠNJA PREGLEDNIH BANKIN, PREGLEDNIH BERM IN OBREZ GRMIČEVJA

Košnja bankin, preglednih berm in obrez grmičevja se izvaja v obsegu kategorizacije občinskih cest. Zagotavljanje preglednosti križišč in preglednih berm mora zagotoviti ekipa cestnih delavcev na relaciji. V kolikor pride do povečanega obsega del ali do izpada delovnih kapacitet znotraj enote javnih površin se dela izvedejo preko pogodbenih izvajalcev. Košnja bankin se izvaja strojno z bočno traktorsko kosilnico in enoosnimi traktorji, ročno se izvaja obkoševanje in urejanje z motornimi kosilnicami. Obrez grmičevja se izvaja v jesenskem času v obsegu kategorizacije občinskih cest, ter po predhodnem seznamu kritičnih in potrebnih odsekov za ureditev pred zimsko sezono, ki se beleži v pregledniškem dnevniku.

## Ž25 OBREŽNE IN PODPORNE ZAŠČITE

Vzdrževanje in urejanje obrežnih in podpornih zaščit zajema dela na področju vzdrževanja proti erozijskih mrež, njihovo dopolnjevanje, urejanje in čiščenje. Sem sodi tudi urejanje manjših zemeljskih usadov s sonaravnimi obrežnimi zaščitami kot so lesene zložbe, in vzdrževanje armirano betonskih konstrukcij.

## Ž26 POPRAVILO CESTNIH OBJEKTOV, NAPRAV IN BANKIN

Dela zajemajo celotno področje gradbeno vzdrževalnih del na cestah. Gre za sanacijo objektov in naprav odvajanja padavinskih vod, cestnih robnikov, sanacijo neravnin, izgradnjo manjših opornih in podpornih konstrukcij ter urejanje in utrjevanje bankin.

Vodilo pri organizaciji dela je pregledniški dnevnik, na podlagi katerega se določijo prioritete s strani upravljalca cest.

## Ž27 VZDRŽEVANJE ASFALTNIH VOZIŠČ

Način vgrajevanja asfaltnih zmesi na poškodovana  vozišča je odvisno od kakovosti spodnjih neveznih nosilnih plasti:

- Rezkanje obrabnega sloja se izvaja na odsekih katerih spodnje nevezne plasti prenašajo ustrezne tlačne obremenitve. Prekopi se preplastijo z asfaltno zmesjo AC 8 surf B 50/70.

- Preplastitve na odsekih z neustrezno podlago se izvedejo s predhodnim izkop zemljine, vgradnjo ustreznih certificiranih  agregatov z utrjevanjem in preplastitvijo z veznimi nosilnimi plastmi in obrabnim slojem. Ob tem se uredi tudi odvajanje padavinskih voda in vgradnja ali obnova ostale komunalne infrastrukture v kolikor je to potrebno.

- Površinske prevleke se vgrajujejo na odsekih s slabo torno sposobnostjo vozišča in na odsekih, katerih spodnje nevezne nosilne plasti zagotavljajo ustrezno nosilnost. Vgrajujejo se v slojih od enega do tri nanose. Dela se izvajajo v skladu; TSC 08.311/1 : 2005 in TSC 06.417 : 2001.

Asfaltne zmesi ki jih vgrajujemo imajo agregatni del dolomitnega izvora. Asfaltne zmesi z agregati eruptivnih in žlindrnih materialov se uporabljajo samo pri posegih v državno cesto ali na odsekih kjer je potrebna večja torna sposobnost vozišča.

Vgradnja asfalta se izvaja ročno, ob večjem obsegu z uporabo bagra s planirno žlico in višinskih distančnikov. Ob preplastitvah posameznih večjih in širših odsekov se uporablja klasičen način strojne vgradnje v celoti z zunanjimi pogodbenimi izvajalci.

Za izvajanje asfalterskih del se v aprilu tekočega leta pripravi plan, ki je sestavljen pretežno iz izpisov pregledniškega dnevnika in dodatnih naročil upravljalca po skupnem letnem pregledu cest, ki ga opravita upravljalec in vzdrževalec cest. Dela je potrebno uskladiti z izvedbo letne obnove talnih oznak in zalivanja razpok in z predvidenimi investicijskimi deli na posameznih cestnih odsekih.

## Ž28 VZDRŽEVANJE VARNOSTNIH OGRAJ

Varnostne ograje se vzdržujejo na podlagi zapisov v pregledniški dnevnik in pobud, ki jih prejme občina Žirovnica s strani občanov. Dela se izvajajo enkrat do dvakrat letno, na podlagi pripravljenega seznama in pridobljenih ponudb. Dela se izvajajo v lastni režiji ali glede na tehnično situacijo s pogodbenim izvajalcem, ki je za tovrstna dela ustrezno usposobljen in kvalificiran.

## Ž29 ZALIVANJE RAZPOK

Zalivanje razpok se izvaja na odsekih, ki so dobro ohranjeni in struktura poškodb še ni v takem obsegu, da je potrebna preplastitev. Smiselno je tudi zalivanje nastalih dilatacij med različnimi materiali kot so cestni robniki in asfaltne podlage.

Dela se začnejo izvajati, na prehodu v poletje ob suhem vremenu, ko temperature omogočajo kakovostno vgradnjo in sprijetje bitumenskega materiala z asfaltom.

Za izvedbo del se v spomladanskem času pripravi seznam potrebnih del in nato pridobi ponudbe. Dela v celoti izvaja zunanji pogodbeni izvajalec.

## Ž211  INTERVENCIJSKA DELA OBČINA ŽIROVNICA

Postavka pokriva intervencijsko posredovanje v primerih izrednih vremenskih in drugih dogodkov, ki zahtevajo takojšnji odziv na situacijo.

## Ž212 VZDRŽEVANJE MAKEDAMSKIH VOZIŠČ

Krpanje makadamskih vozišč se izvaja strojno s planiranjem, čiščenjem in utrjevanjem, glede na potrebni obseg dela in finančna sredstva. Dela se izvajajo na kategoriziranih občinskih cestah, ki so tudi opredeljena v operativnem katastru. Na odsekih, kjer strojna izvedba ni možna se dela izvajajo ročno. Material za krpanje makadamskih vozišč je mešanica posameznih frakcij kamnitega materiala, ki ima zadostno koherentno sposobnost in trajnost. Področje del je grafično prikazano v operativnem katastru makadamskih vozišč; Piso > redno letno vzdrževanje > makadamska vozišča.

## Ž216 PRIPRAVLJENOST NA DOMU

Pripravljenost na domu  je organizirana kot obvezna dežurna služba izvajalca rednega vzdrževanja cest, ki jo določa Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest. Dežurstvo je organizirano preko celega leta, v sestavi glede na vremensko situacijo in ostale potrebe po delavcih podjetja Jeko d.o.o. na rednem vzdrževanju javnih cest.

## 7.2. METEORNA KANALIZACIJA (1511)

Vzdrževanje meteorne kanalizacije se izvaja skladno s podpisano Pogodbo o izvajanju del skupne rabe,  plan vzdrževanja meteorne kanalizacije je izdelan na podlagi predloga proračuna, ki ga upravljavec posreduje občinskemu svetu v sklopu potrjevanja letnega proračuna. Postavke finančnega plana meteorne kanalizacije so opredeljene kot letni pregled in čiščenje meteorne kanalizacije, pregled in čiščenje peskolovov in pregled hudournikov pred in po dežnih nalivih, pregled in čiščenje ponikovalnic s peskolovi, čiščenje lovilcev olj, popravila objektov in naprav meteorne kanalizacije. Zbirni kataster vzdrževanih  odsekov meteorne kanalizacije ter vseh objektov, ki se navezujejo so predstavljeni v geografskem informacijskem sistemu Ikomunala > Komunala JEKO>INFRA.Kanalizacija

Dela, ki sodijo v sklop vzdrževanja meteorne kanalizacije in ki jih izvajajo zaposleni v podprocesu odvajanja odpadnih vod skupaj z podprocesom vzdrževanja javnih površin smo razdelili v naslednje sklope:

- Ž1 letni pregled in čiščenje meteorne kanalizacije,

- Ž2 pregled in čiščenje peskolovov in pregled hudournikov pred in po dežnih nalivih,

- Ž3 pregled in čiščenje ponikovalnic s peskolovi ,

- Ž4 čiščenje lovilcev olj,

- Ž5 popravila objektov in naprav.

|  | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Letni pregled in čiščenje meteorne kanalizacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregled in čiščenje peskolovov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregled in čiščenje ponikovalnic s peskolovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čiščenje lovilcev olj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popravila objektov in naprav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Terminski plan vzdrževanje meteorne kanalizacije za leto 2023

Za čiščenje in pregled meteorne kanalizacije imamo na razpolago:

- Specialno vozilo Unimog U530 z napravo za visokotlačno čiščenje cevi in črpanje mulja ter peska,

- Tovorno vozilo grezničar s cisterno za praznjenje ponikovalnic in peskolovov

- Kombinirana vozila za redna vzdrževalna dela

## Ž1 LETNI PREGLED IN ČIŠČENJE METEORNE KANALIZACIJE

V ta sklop nalog sodi letni pregled in strojno in ročno čiščenje meteorne kanalizacije na celotnem območju občine Žirovnica. Enkrat letno se izvaja pregled meteornega kanalizacijskega sistema, katerega se na to strojno ali ročno očisti, glede na razpoložljivo mehanizacijo. Ves odpadni material se odpelje na deponijo Mala Mežakla (odpadek s klasifikacijsko številko odpadka 19 08 02 odpadki iz peskolovov), razen  črpanih maščob iz oljnih lovilcev, katere odpelje pogodbeni zunanji izvajalec, ki se ukvarja samo z to dejavnostjo - čiščenjem oljnih lovilcev ter tudi poskrbi, da se odpadki, ki pri tem procesu nastanejo ustrezno predelajo in ustrezno deponirajo, za nastale odpadke se izdela tudi evidenčni list o nastanku in deponiranju odpadka.

Predmet pregleda je vsa meteorna kanalizacija z vsemi pripadajočimi objekti (požiralni jaški, dežne mreže, vzdolžne in prečne rešetke,…) v vseh naseljih v občini Žirovnica, ki so navedena v spodnji tabeli.

Za lažje razumevanje tabel z navedenimi objekti (peskolovi, ponikovalnice) in vpisi v operativni kataster v nadaljevanju podajamo legendo oznak, označevanje je prikazano tudi na primeru.

| Zap. št. | OZNAKA | POMEN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pe | peskolov |
| 2. | P | ponikovalnica |
| 3. | Ž | Občina Žirovnica |
| 4. | 1 | oznaka naselja |
| 5. | 01 | tekoča številka objekta |

Legenda oznak

Primer: PŽ101 – ponikovalnica v občini Žirovnica v naselju Rodine pod tekočo številko 01.

| Zap. št. | LOKACIJA | OZNAKA NASELJA |
| --- | --- | --- |
| 1. | naselje Breg | 0 |
| 2. | naselje Rodine | 1 |
| 3. | naselje Smokuč | 2 |
| 4. | naselje Doslovče | 3 |
| 5. | naselje Breznica | 4 |
| 6. | naselje Zabreznica | 5 |
| 7. | naselje Vrba | 6 |
| 8. | naselje Selo pri Žirovnici | 7 |
| 9. | naselje Žirovnica | 8 |
| 10. | naselje Moste | 9 |

Lokacije v občni Žirovnica

V letu 2023 planiramo strojno čiščenje meteornega sistema z specialnim vozilom Unimog U 530. Dela planiramo izvesti pretežno strojno in v čim večjem obsegu, saj s tem pridobimo na učinkovitosti in kvaliteti izvedenega dela. Pri tem se pokažejo tudi vsa potrebna dela glede samih popravil meteornih objektov in naprav, ki so potrebni sanacije.

Dodatna čiščenja se izvajajo po potrebi, lahko po naročilu redne pregledniške službe ali naročil upravljavca cest občine Žirovnica, izrednih dogodkov, nepredvidenih vremenskih razmer.

## Ž2 PREGLED IN ČIŠČENJE PESKOLOVOV IN HUDOURNIKOV

Enkrat letno se pregledajo in po potrebi očistijo usedline peskolovov na meteorni kanalizaciji, ki predstavljajo zelo pomembno hrambo odpadnega materiala, ki se ujame v zato prirejenih prostorih. Čiščenje usedlin peskolovov se običajno izvaja v spomladanskem času z visokotlačnim čiščenjem in sesanjem ali pa strojnim nakladanjem odpadnega materiala. V letu 2023 je predviden vris vseh peskolovov, povezav in kanalov v seznam v operativni kataster.

| OZNAKA | LOKACIJA |  |
| --- | --- | --- |
| Pe201 | Smokuč 24-38 | peskolov |
| Pe202 | Smokuč 42a | peskolov |
| Pe203 | Smokuč 39 | peskolov |
| Pe401 | Breznica pokopališče | peskolov |
| Pe701 | Selo 3b-3d | peskolov |
| Pe901 | Moste - Ajdna | peskolova + kanal nad želez. nadvozom |

Lokacije peskolovov v občini Žirovnica

## Ž3 PREGLED IN ČIŠČENJE PONIKALNIC

Enkrat letno, v poletnem času, se ročno ali strojno očistijo vse ponikovalnice s pripadajočimi peskolovi, ki so zavedene v evidenci in se postopoma vrisujejo v geografski informacijski sistem.

V letu 2023 bomo nadaljevali s pregledom po naseljih, vrisom in označevanjem ponikovalnic v kataster saj so vse vrisane le v naselju Breg in Moste z ožjo okolico (lokacije ponikovalnic dodane v prilogi), zaradi tega bodo tudi vse ponikovalnice na novo oštevilčene z ustreznimi oznakami. Seznam ponikovalnic bomo opremili z grafično in opisno podobo ter njihovo lokacijo, tehničnimi opisi in jih zbrali v navodilo za pregled in čiščenje ponikalnic, ki bo tudi podlaga za operativno izvajanje del.

| Zap. Št. | LOKACIJA | Zap. Št. | LOKACIJA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zabreznica |  | Vrba |
| 1. | Zabreznica nad Planiko | 1. | Vrba 30 |
| 2. | Zabreznica 19a | 2. | Vrba 9 |
| 3. | Zabreznica pod regionalko (par. 144/1) | 3. | Vrba 16a |
|  | Selo | 4. | Vrba 17 - prva |
| 1. | Selo 117 - ob hlevu | 5. | Vrba 17 - druga |
| 2. | Selo 117 - ob cesti na travniku prva | 6. | Vrba - parkirišče |
| 3. | Selo 117 - ob cesti na travniku druga | 7. | Vrba - 7b |
| 4. | Selo nad Zimo |  | Moste |
|  | Žirovnica | 1. | Moste 4 (parc.št.727/6) |
| 1. | Žirovnica 48 | 2. | Moste 5a |
| 2. | Žirovnica 102a | 3. | Moste 11 - prva |
| 3. | Žirovnica 81 | 4. | Moste 11 - druga |
| 4. | Žirovnica 82 | 5. | Moste 19b |
| 5. | Poslovna cona | 6. | Moste 22a |
| 6. | Poslovna cona | 7. | Moste 22d |
| 7. | Poslovna cona |  |  |
| 8. | Poslovna cona |  |  |
| 9. | Poslovna cona |  |  |
| 10. | Poslovna cona |  |  |
| 11. | Zbirni center OŽ |  |  |
| 12. | Zbirni center OŽ |  |  |
| 13. | Zbirni center OŽ |  |  |
| 14. | Zbirni center OŽ |  |  |
| 15. | Zbirni center OŽ |  |  |

| Zap. Št. | LOKACIJA | Zap. Št. | LOKACIJA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodine |  | Breg |
| 1. | Rodine 3 - ob cesti | 1. | Breg 6 |
| 2. | Rodine 3 - na polju | 2. | Breg 20a |
| 3. | Rodine 20 | 3. | Breg 18-22 |
| 4. | Rodine 23b | 4. | Breg 22a - 23 |
| 5. | Rodine 83 - na polju | 5. | Breg 23a |
|  | Smokuč | 6. | Breg 25a |
| 1. | Smokuč 31 | 7. | Breg 28b - 32 |
| 2. | Smokuč 30 | 8. | Breg 35 |
| 3. | Smokuč 50 (nad cesto) prva | 9. | Breg 40 - pri cerkvi |
| 4. | Smokuč 50 (nad cesto) druga | 10. | Breg 48 |
| 5. | Smokuč 50 (pod cesto) | 11. | Breg 46 - 52 |
| 6. | Smokuč 66 + peskolov | 12. | Breg 48 - 49 |
| 7. | Smokuč42 | 13. | Breg 52 - 59 |
|  | Doslovče | 14. | Breg 63 |
| 1. | Doslovče 5 | 15. | Breg 64 - 64a |
| 2. | Doslovče 12 - prva | 16. | Breg 64a |
| 3. | Doslovče 12 - druga | 17. | Breg 69a |
| 4. | Doslovče 18 - prva | 18. | Breg 70 |
| 5. | Doslovče 18 - druga | 19. | Breg 78 |
| 6. | Doslovče 24a | 20. | Breg 74a |
| 7. | Doslovče 132a | 21. | Breg 75 |
|  | Breznica | 22. | Breg 75b |
| 1. | Breznica 43 | 23. | Breg 76 - pri otroškem igrišču |
| 2. | Breznica parkirišče - prva | 24. | Breg 81 |
| 3. | Breznica parkirišče - druga | 25. | Breg 93 |
| 4. | Breznica parkirišče - tretja | 26. | Breg 116 |
| 5. | Breznica parkirišče - četrta | 27. | Breg 117 |
| 6. | Breznica pred vežicami | 28. | Breg 132 |
| 7. | Breznica nad pokopališčem | 29. | Breg 132 - 133 |
| 8. | Breznica pod pokopališčem | 30. | Breg 139 |
| 9. | Breznica nasproti igrišča | 31. | Breg 142 |
| 10. | Breznica Planika - prva | 32. | Breg 166 |
| 11. | Breznica Planika - druga | 33. | Breg 170 |
| 12. | Breznica 28 | 34. | Breg 172 - na otoku |
| 13. | Breznica 32b | 35. | Breg 172 - na pločniku |
| 14. | Breznica 60 | 36. | Breg 64 - ob glavni cesti |
| 15. | Breznica 52 | 37. | Breg - na cesti pred naseljem |

Lokacije ponikovalnic s pripadajočimi se peskolovi

| LOKACIJA | Število ponikovalnic |
| --- | --- |
| Rodine | 5 |
| Smokuč | 7 |
| Doslovče | 7 |
| Breznica | 15 |
| Zabreznica | 3 |
| Vrba | 7 |
| Selo | 4 |
| Žirovnica | 15 |
| Moste | 7 |
| Breg | 37 |
| SKUPAJ | 107 ponikovalnic |

Število ponikovalnic po posameznih naseljih

## Ž4 ČIŠČENJE LOVILCEV OLJ NA OBČINSKIH PARKIRIŠČIH IN OBJEKTIH

V občini Žirovnica je pet lovilcev olj, ki jih je potrebno dvakrat letno redno pregledati in enkrat letno izprazniti. Praznjenje izvaja zunanje pogodbeno podjetje, ki je pooblaščeno za odstranjevanje maščob in olj. Lovilce olj ustrezno izprazni in očisti, pri praznjenju se izvede tudi pregled stanja, vodotesnosti in morebitnih poškodb objektov lovilcev olj in maščob, katere se nemudoma odpravi.

| LOKACIJA | Število lovilcev olj in maščob |
| --- | --- |
| Parkirišče občina Žirovnica | 1 |
| Parkirišče Završnica | 2 |
| Most Piškovca | 2 |
| SKUPAJ | 5 lovilcev olj in maščob |

Lovilci olj v občini Žirovnici

## Ž5 POPRAVILA OBJEKTOV IN NAPRAV METEORNIH SISTEMOV

Vsa morebitna popravila in obnove meteornih objektov se beležijo v pregledniškem dnevniku, ki se nato vršijo na podlagi dogovora z občino Žirovnica, ki potrebna dela potrdi in da v izvedbo. Dela se izvajajo v obsegu zagotovljenih proračunskih sredstev, v kolikor se ta presežejo, lastnik zagotovi za morebitna dela dodatna sredstva iz drugih postavk. Po izdelavi se novozgrajen objekt vnese v operativni kataster. V letu 2023 bomo opravljali sanacije na poziv cestnih preglednikov, obdobnih pregledov in po dodatnih naročilih občine Žirovnica. Sanacije, ki so bile planirane za leto 2022 in ne bodo opravljene do konca leta bomo opravili v začetku letu 2023.

## 7.3. VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN (1634)

## Ž213 PRAZNJENJE PASJIH WC-JEV, VZDRŽEVANJE KLOPI, ZABOJEV ZA SMETI

Dela se izvajajo na lokacijah kjer so postavljeni zaboji. Pasja stranišča se polnijo z vrečkami za pobiranje pasjih iztrebkov. Zaboje praznita lokalna cestarja na tedenskem obhodu in sicer dvakrat tedensko. Finančna postavka pokriva tudi vzdrževanje in menjavo poškodovanih klopi ter zabojev za smeti. Operativni kataster; Piso > javne zelene površine > koši za smeti, zaboji za pasje iztrebke.

## Ž215 STROJNO ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

Strojno čiščenje javnih površin se izvaja v obdobju po zaključku zimske službe. Dela se izvajajo enkrat letno, izmenično iz smeri Brega proti Rodinam.  Ob tem se izvaja tudi ročno čiščenje vozišč, predvsem z strojnimi puhalniki ali ročno na težje dostopnih poteh in cestah.

Dela se izvajajo z lastnim strojem za pometanje, v primeru tehničnih težav pa se vpokliče zunanjega izvajalca.

## 7.4. PARKIRIŠČA IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA (1332)

## Ž210 VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

Vzdrževanje avtobusnih postajališč zajema čiščenje stekel, odstranjevanje grafitov in manjša vzdrževalna dela na konstrukcijah.  Dela se izvajajo po potrebi, preko celega leta. Seznam avtobusnih postajališč je vnesen v operativnem katastru Piso>avtobusne postaje.

## 7.5. OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA (1331)

## Ž217 VZDRŽEVANJE VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE

Osnova za vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije je pregledniški dnevnik. V njem se zabeleži poškodovana in dotrajana prometna signalizacija. Pooblaščeni nadzornik nadalje odloča o zamenjavi in posreduje naročilo zavedeno z zabeležko v pregledniškem dnevniku, ta del spada pod tekoče redno vzdrževanje vertikalne signalizacije.

Nova prometna signalizacija se postavlja na podlagi izdanih sklepov občine Žirovnica. Na podlagi sklepa se novo postavljena prometna signalizacija vnese v bazo cestnih podatkov, vnos opravi upravljalec cest občina Žirovnica.

Obračun se izvaja na podlagi enote mere s tremi postavkami. Postavitev cestno prometnega znaka v celoti, zamenjava drogu in zamenjava prometnega znaka. Dela, ki jih ni možno zaračunati na tak način, se obračunajo po režijski postavki delovne ure po veljavnem ceniku, ki je sprejet na občinskem svetu. Cestno prometno signalizacijo nabavljamo v okviru sukcesivne nabave materiala v sklopu podjetja preko razpisov za posamezni sklop nabave materiala.

V obdelavi je ureditev in zamenjava vertikalne prometne signalizacije po elaboratu prometne ureditve št. E-50/20 ki ga je izdelalo zunanje podjetje Gorenjska gradbena družba d.d.

## Ž218 VZDRŽEVANJE TALNIH OZNAČB

Talne označbe se vzdržujejo v skladu z letnim planom vzdrževanja v mesecu juniju in juliju tekočega leta. Dela se izvajajo na podlagi katastra talnih označb in dodatnih naročil upravljavca cest. Dela v celoti opravlja zunanje podjetje, preko pogodbenega razmerja.

## 7.6. ZIMSKA SLUŽBA (1302)

Izvedbeni program zimske službe za tekoče leto se pripravi kot svoj dokument in se pošlje v potrditev do 15.10. tekočega leta.

# Text boxes

Vodja delovnega procesa vzdrževanja javnih površin

1. Adel Numanović,  inž. gr.

- vodja del, vodja zimske službe

- kontaktiranje in komuniciranje s strankami, izvajalci in občani,

- priprava dela: (izvedbeni plani, ponudbe, kalkulacije, idejne zasnove projektov, izdelava poročil, prometne ureditve),

- operativno vodenje in izvajanje vseh vrst gradbenih  in vzdrževalnih del,

- gradbeni obračun (gradbene knjige, obračunski načrti, vnos obračuna)

- nadzor nad izvedbo in opravljenimi deli,

- urejanje pritožb in reklamacijskih zahtevkov,

- spremljanje transportne in prometne zakonodaje,

- nadomeščanje odsotnosti operativnega vodje, obračuna, delovodij.

Administrativno obračunska dela

3. Urška Janežič, dipl. inž. tehnol. prom.

- vnos obračunskih podatkov,

- urejanje obračunskih evidenc,

- priprava obračunskih podatkov in izpisov,

- oblikovanje in priprava dopisov,

- odgovornost za pravočasno posredovanje obračunskih podatkov,

- kontaktiranje in komuniciranje s strankami, izvajalci in občani, nadaljnje posredovanje informacij.

Delovodja vzdrževanja javnih površin

4. Karmen Hrovat, vrtnarka

5. Jure Podlpnik, grafični oblikovalec, letna pripravljenost

- delovodja za področje vzdrževanja javnih površin, javno snago in lokalnih cestarjev na relacijah Občine Jesenice.

- organiziranje dela v skladu  z izvedbenimi plani letnega in zimskega vzdrževanja ter ostalimi plani,

- priprava delovnih nalogov za obračun,

- pripravljalna dela: (naročila materiala, zahtevnice, posredovanje podatkov za naročilnice),

-  obračun (vodenje dnevnika vzdrževanja javnih površin),

- nadzor nad izvedbo in opravljenimi deli.

- skrb za delovno disciplino in področje varstva pri delu.

Operativni vodja dela

2. Janez Kosi, gr. tehnik, letna pripravljenost

- vodja operativnih del, vodja dežurne službe

- izvajanje dežurne službe,

- operativno vodenje in izvajanje gradbenih in vzdrževalnih del,

- kontaktiranje in komuniciranje s strankami, izvajalci in občani,

- pripravljalna dela: (naročila materiala, zahtevnice, posredovanje podatkov za naročilnice),

-  gradbeni obračun (vodenje gradbenega dnevnika in dnevnika vzdrževanja javnih površin),

-nadzor nad izvedbo in opravljenimi deli,

- skrb za delovno disciplino in področje varstva pri delu,

- vodenje transportne dokumentacije in opravljanje z voznim parkom,

- nadomeščanje odsotnosti  vodja procesa, delovodja.

Dežurni vodje v zimski službi

1. Janez Kosi, gr. tehnik

2. Andrej Kolar, preglednik

3. Matija Bregant, tehnik mehatronike

4. Jure Podlipnik, grafični oblikovalec

5. Milenko Lukić, gr.tehnik, preglednik

Gradbena enota vzdrževanja javnih površin

6. Sulejman Alibabič, asfalter, skupinovodja

7. Jože Krulič, tesar, preglednik

8. Amir Hafizović, inštalater

9. Edham Mušič, tesar

10. Robert Žepek, avtomehanik, strojnik

11. Knific Uroš, avtomehanik, strojnik

12. Mehmed Mušič, zidar

13. Uroš Gogala, pečar, letna pripravljenost

14. Lucija Milonik, vrtnarka

15. Milenko Lukić, gr. tehnik, preglednik, letna pripravljenost

16. Kolar Andrej, pečar, letna pripravljenost

- dela po navodilih vodje procesa, operativnega vodje, delovodje in v skladu s priloženim planom

- dela v skladu s situacijo na terenu,

- skrb za delovno disciplino in varstvo pri delu.

Ekipa rednega vzdrževanja in javne snage

Občina Žirovnica:

17. Legat Tomaž, cestni delavec

18. Marolt Jožef,  tesar – gradbena šola

- dela po navodilih vodje procesa, operativnega vodje, delovodje in v skladu s priloženim planom

- dela v skladu s situacijo na terenu,

- skrb za delovno disciplino in varstvo pri delu.